南城交通设施养护项目（2026-2029）

用户需求书

一、项目概况：

南城街道管辖的城市道路（不含市直管道路和各社区独立管理的道路、东莞国际商务区和南城宏远片区范围道路）约147公里，主要路段有：莞太路、胜和建设路、贝丘路、胜和建设路横路(原纵四路)、创业南路、筷子涌南路、筷子涌路北、银丰路、赖屋桥、下田墩路、鸿福西路、宏远路、运河东三路、滨河路、沙苑一街（原沙苑市场内路）、南城富民步行街后路、新基路、新基南路（南城交警大队路段）、沙涌北路、育才横路、育才路、周溪路、白马中心路、黄金路（滨河路至莞太路）、竹隐路、竹隐路延长段、方和街、天安一街、天安二街、大龙路、竹隐北路、上田墩路、体育路、体育横路、红山路、元岭路、鸿福路、元美西路、元美中路、胜和路、石竹路、广华路、广锋路、鸿联路、元美东路、簪花路、会展北路、市民中心路、民本路、朝阳路、新城阳光路、稻花路、曙光路、市场路、光华路、新城西路、新城东路、三元路、宏图路、金朗路（原健朗路）、塘贝街、塘贝一街、鸿福二路、元美新元路、元美新元路支路、亨元路、亨美红棉路、塘贝西路、塘贝北路、塘贝三路、塘贝四路、香园路、众利路、艺展路、艺展北路、众利北二路、高新西路、袁艺路、众利一路、众利二路、车站路、车站北路、隐山路、隆溪路、宏一路、宏二路、宏三路、宏北路、宏五路、宏六路、宏七路、蜂汇街、黄金路（莞太路至东莞大道）、汇金中路、汇金一街、汇金二街、汇金三街、汇金四街、汇金东一街、汇金东二街、汇金西一街、汇金西二街、广彩路（新基段）、宏伟路、新城中路、宏伟一路、宏伟二路、宏伟三路、宏伟四路、宏伟五路、宏伟六路、宏伟七路、宏伟八路、东骏路、西平三路、西平平安路、规划八路、君熙路、景荣路、坡头六小路（原坡头路）、雅园产业园区路、雅园产业园区中心路、雅园产业园区一路、百花林路、百花林一街、百花林二街、绿色路、东骏路延伸段、山湖路、西平水库路（原雅园环水库路）、联系路、联系路支路一、联系路支路二、联系路支路三、九里潭村前路、水濂彭洞工业区路网、科创路、草塘路（原草塘工业区路网）、凯达北路、凯达南路、学府路、水濂景观路、水濂景观路支路、水濂公园路、彭洞路、水濂红棉路、红棉北路、水濂市场路、水濂生态路、环山路首段、蛤地路、蛤旺路、蛤旺路支路、蛤地新南路、桃源北路、森林湖路、蛤地路口A道路、蛤地路口B道路、文体路、宏远Ai产业园东侧道路共160条路段，如养护道路增加或减少，则按调整后实际里程为准。

南城交通设施养护项目主要是对南城市政道路上非电子类的交通安全设施（含停车诱导屏）进行日常巡查保养、检测、应急抢修、修复、更新及设置等。目前南城交通安全设施总体设置齐全，运行状况良好。辖区内道路（不含市直管道路和各社区独立管理的道路、东莞国际商务区和南城宏远片区范围道路）总长约147公里，道路上交通安全设施主要有道路交通标线约191884平方米、各类护栏128041米（其中人行道护栏62474米、车道护栏41843米、非机动车道护栏23724米）、各类交通指示牌10473块、不锈钢止车柱10937支、限高架19座、停车诱导屏38套及其它交通附属安全设施一批。本次项目不包含东莞国际商务区和南城宏远片区范围。

三、养护服务期：合同签订后三年。

四、养护内容：南城街道范围内约147公里市政道路上非电子类的交通安全设施（含停车诱导屏）进行日常巡查保养、检测、应急抢修、修复、更新及设置等，包括但不限于：公路交通标志、公路交通标线、护栏以及其它交通安全附属设施。结合南城街道实际情况，按照科学划分片区和效率优先原则，本期的南城交通设施养护项目以东莞大道和莞太路为轴线划分为三片，分包1、包2、包3三个合同段实施。

包1范围：以莞太路为轴线，莞太路（含）以西（不包含南城宏远片区范围内道路）所有辖区管养市政道路上的非电子类交通设施，道路长度约35公里。

包2范围：分别以莞太路和东莞大道为轴线，莞太路以东，东莞大道以西（不包含东莞国际商务区范围内道路）所有辖区管养市政道路上的非电子类交通设施，道路长度约53公里。

包3范围：以东莞大道为轴线，东莞大道以东所有辖区管养市政道路上的非电子类交通设施，道路长度约59公里。

中标单位确定后，各中标单位对各自中标的标段实施养护，在履约期内，采购人有权根据实际工作需要及养护单位的履约能力对各标段养护范围进行调整，各养护单位须无条件接受。各合同标段无具体的合同金额，实际养护金额根据财政资金划拨及经甲方审批同意实施的实际养护工作量决定，即使各采购包写了预算，也不受限制，投标人参与本项目投标视为已知悉以上情况，不得由此提出异议。

在应急抢修（险）、迎检任务施工中，如中标单位在采购人要求的合理时间内无法完成，采购人与中标单位协商同意，采购人可将相关应急抢修（险）、迎检任务施工交另一标段中标单位实施，相应的工程量计入另一标段中标单位标段。

五、养护范围

1、包1养护范围

| 序号 | 道路名称 | 道路长度（公里） | 双向车道数（条） | 路面铺设 | 起点位置 | 终点位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莞太路 | 8.05 | 8 | 沥青 | 彩虹路 | 厚街富盈酒店旁 |
| 2 | 胜和建设路 | 0.73 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 运河东三路 |
| 3 | 贝丘路 | 0.17 | 2 | 沥青 | 建设路 | 嘉和街 |
| 4 | 胜和建设路横路（原纵四路） | 0.31 | 4 | 沥青 | 建设路 | 筷子涌路北 |
| 5 | 创业南路 | 0.3 | 4 | 沥青 | 建设路 | 筷子涌路北 |
| 6 | 筷子涌南路 | 0.5 | 2 | 沥青 | 运河东三路 | 和胜建设路横路 |
| 7 | 筷子涌路北 | 0.52 | 2 | 沥青 | 运河东三路 | 和胜建设路横路 |
| 8 | 银丰路 | 0.9 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 运河东三路 |
| 9 | 赖屋桥 | 0.05 | 2 | 沥青 | 运河东三路 | 下田墩路 |
| 10 | 下田墩路 | 0.36 | 2 | 沥青 | 赖屋桥 | 与万江交界 |
| 11 | 鸿福西路 | 1.58 | 8 | 沥青 | 莞太路 | 鸿福大桥 |
| 12 | 宏远路 | 1.71 | 8 | 沥青 | 莞太路 | 港口大道 |
| 13 | 运河东三路 | 1.82 | 4 | 沥青 | 宏远路 | 嘉和街 |
| 14 | 滨河路 | 5.60 | 4 | 沥青 | 宏远路 | 大龙路 |
| 15 | 沙苑一街（原沙苑市场内路） | 0.21 | 2 | 沥青 | 莞太路 | 元美正街 |
| 16 | 南城富民步行街后路 | 1.05 | 2 | 混凝土 | 莞太路 | 滨河路 |
| 17 | 新基路 | 1.10 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 滨河路 |
| 18 | 新基南路（南城交警大队段） | 0.35 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 新基南路 |
| 19 | 沙涌北路 | 0.31 | 4 | 沥青 | 滨河路 | 育才横路 |
| 20 | 育才横路 | 0.33 | 2 | 沥青 | 环城路 | 育才路 |
| 21 | 育才路 | 0.47 | 2 | 沥青 | 莞太路 | 育才横路 |
| 22 | 周溪路 | 0.90 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 滨河路 |
| 23 | 白马中心路 | 1.10 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 滨河路 |
| 24 | 黄金路（滨河路至莞太路） | 1.30 | 6 | 沥青 | 莞太路 | 滨河路 |
| 25 | 竹隐路 | 0.63 | 4 | 沥青 | 黄金路 | 白马中心路 |
| 26 | 竹隐路延长段 | 0.30 | 4 | 沥青 | 黄金路 | 方和街 |
| 27 | 方和街 | 1.08 | 2 | 沥青 | 莞太路 | 滨河路 |
| 28 | 天安一街 | 0.74 | 2 | 沥青 | 白马中心路 | 周溪路 |
| 29 | 天安二街 | 0.38 | 2 | 沥青 | 滨河路 | 竹隐北路 |
| 30 | 大龙路 | 1.00 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 滨河路 |
| 31 | 竹隐北路 | 0.70 | 4 | 沥青 | 白马中心路 | 周溪路 |
| 32 | 上田墩路 | 0.330 | 2 | 混凝土 | 南城康体路 | 与万江交界 |

2、包2养护范围

| 序号 | 道路名称 | 道路长度（公里） | 双向车道数（条） | 路面铺设 | 起点位置 | 终点位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育路 | 1.59 | 6 | 沥青 | 与莞城交界（东莞银行分行旁） | 莞太路 |
| 2 | 体育横路 | 1.17 | 2 | 沥青 | 体育路 | 元岭路 |
| 3 | 红山路 | 0.56 | 2 | 混凝土 | 莞城消防三小场所体验点 | 体育横路 |
| 4 | 元岭路 | 0.52 | 4 | 沥青 | 体育横路 | 体育路 |
| 5 | 鸿福路 | 1.92 | 8 | 沥青 | 莞太路 | 东莞大道 |
| 6 | 元美西路 | 1.16 | 6 | 沥青 | 鸿福路 | 三元路 |
| 7 | 元美中路 | 1.10 | 4 | 沥青 | 元美西路 | 东莞大道 |
| 8 | 胜和路 | 0.87 | 6 | 沥青 | 体育路 | 鸿福路 |
| 9 | 石竹路 | 2.17 | 6 | 沥青 | 体育路 | 三元路 |
| 10 | 广华路 | 0.53 | 4 | 沥青 | 石竹路 | 簪花路 |
| 11 | 广锋路 | 0.25 | 2 | 沥青 | 广华路 | 体育路 |
| 12 | 鸿联路 | 0.19 | 2 | 沥青 | 广华路 | 会展北路 |
| 13 | 元美东路 | 1.43 | 4 | 沥青 | 石竹路（元美公园） | 石竹路（中心广场） |
| 14 | 簪花路 | 0.93 | 4 | 沥青 | 体育路 | 东莞大道 |
| 15 | 会展北路 | 1.08 | 4 | 沥青 | 元美东路 | 簪花路 |
| 16 | 市民中心路 | 0.32 | 4 | 沥青 | 元美东路 | 簪花路 |
| 17 | 民本路 | 0.27 | 4 | 沥青 | 市民中心路 | 东莞大道辅道 |
| 18 | 朝阳路 | 0.64 | 2 | 沥青 | 石竹路 | 东莞大道 |
| 19 | 新城阳光路 | 0.59 | 2 | 沥青 | 石竹路 | 东莞大道 |
| 20 | 稻花路 | 0.43 | 2 | 沥青 | 石竹路 | 东莞大道 |
| 21 | 曙光路 | 0.52 | 2 | 沥青 | 鸿福路 | 新城阳光路 |
| 22 | 市场路 | 0.11 | 2 | 沥青 | 曙光路 | 元美东路 |
| 23 | 光华路 | 0.29 | 4 | 沥青 | 新城西路 | 元美东路 |
| 24 | 新城西路 | 0.21 | 4 | 沥青 | 鸿福路 | 朝阳路 |
| 25 | 新城东路 | 0.07 | 2 | 沥青 | 光华路 | 朝阳路 |
| 26 | 三元路 | 3.12 | 8 | 沥青 | 宏伟路 | 莞太路 |
| 27 | 宏图路 | 5.27 | 6 | 沥青 | 三元路 | 石鼓高速 |
| 28 | 金朗路（原健朗路） | 0.55 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 胜和路 |
| 29 | 塘贝街 | 0.34 | 2 | 混凝土、沥青 | 鸿福路 | 塘贝一街 |
| 30 | 塘贝一街 | 0.20 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 南城交警事故处理中队 |
| 31 | 鸿福二路 | 0.38 | 2 | 沥青 | 元美新元路 | 元美西路 |
| 32 | 元美新元路 | 0.62 | 2 | 沥青 | 鸿福路 | 亨美红棉路 |
| 33 | 元美新元路支路 | 0.10 | 2 | 沥青 | 莞太路 | 元美新元路 |
| 34 | 亨元路 | 0.27 | 4 | 沥青 | 鸿福路 | 道路尽头 |
| 35 | 亨美红棉路 | 0.08 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 元美新元路 |
| 36 | 塘贝西路 | 0.68 | 4 | 沥青 | 三元路 | 城市风景路 |
| 37 | 塘贝北路 | 0.81 | 4 | 沥青 | 宏图路 | 莞太路 |
| 38 | 塘贝三路 | 0.39 | 2 | 沥青 | 莞太路 | 塘贝西路 |
| 39 | 塘贝四路 | 0.30 | 2 | 沥青 | 三元路 | 塘贝三路 |
| 40 | 香园路 | 0.20 | 6 | 沥青 | 宏图路 | 清华路 |
| 41 | 众利路 | 0.95 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 宏图路 |
| 42 | 艺展路 | 0.20 | 2 | 沥青 | 众利路 | 艺展中心停车场 |
| 43 | 艺展北路 | 0.44 | 2 | 沥青 | 众利路 | 环城路 |
| 44 | 众利北二路 | 0.24 | 2 | 沥青 | 高新西路 | 宏图路 |
| 45 | 高新西路 | 0.50 | 2 | 沥青 | 环城路 | 众利路 |
| 46 | 袁艺路 | 0.15 | 2 | 沥青 | 众利路 | 道路尽头 |
| 47 | 众利一路 | 0.46 | 2 | 沥青 | 众利路 | 众利二路 |
| 48 | 众利二路 | 0.39 | 4 | 沥青 | 众利路 | 环城路 |
| 49 | 车站路 | 0.88 | 8 | 沥青 | 宏图路 | 莞太路 |
| 50 | 车站北路 | 0.97 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 宏图路 |
| 51 | 隐山路 | 0.96 | 2 | 沥青 | 车站路 | 众利路 |
| 52 | 隆溪路 | 0.96 | 4 | 沥青 | 宏图路 | 东莞大道 |
| 53 | 宏一路 | 1.02 | 4 | 沥青 | 东莞大道 | 宏图路 |
| 54 | 宏二路 | 1.02 | 6 | 沥青 | 东莞大道 | 宏图路 |
| 55 | 宏三路 | 0.74 | 4 | 沥青 | 宏五路 | 东莞大道 |
| 56 | 宏北路 | 0.94 | 4 | 沥青 | 宏图路 | 东莞大道 |
| 57 | 宏五路 | 0.72 | 4 | 混凝土、沥青 | 黄金路 | 宏三路 |
| 58 | 宏六路 | 2.15 | 6 | 沥青 | 黄金路 | 环城路 |
| 59 | 宏七路 | 1.60 | 4 | 沥青 | 黄金路 | 宏北路 |
| 60 | 蜂汇街 | 0.17 | 2 | 沥青 | 宏图路 | 宏五路 |
| 61 | 黄金路（莞太路至东莞大道） | 1.68 | 6 | 沥青 | 莞太路 | 东莞大道 |
| 62 | 汇金中路 | 0.45 | 4 | 沥青 | 隆溪路 | 宏三路 |
| 63 | 汇金一街 | 0.36 | 2 | 沥青 | 汇金西一街 | 东莞大道 |
| 64 | 汇金二街 | 0.15 | 2 | 沥青 | 汇金西一街 | 汇金中路 |
| 65 | 汇金三街 | 0.34 | 2 | 沥青 | 汇金西一街 | 东莞大道 |
| 66 | 汇金四街 | 0.34 | 2 | 沥青 | 宏六路 | 汇金东二街 |
| 67 | 汇金东一街 | 0.08 | 2 | 沥青 | 隆溪路 | 汇金一街 |
| 68 | 汇金东二街 | 0.22 | 2 | 沥青 | 宏三路 | 汇金三街 |
| 69 | 汇金西一街 | 0.55 | 2 | 沥青 | 宏三路 | 隆溪路 |
| 70 | 汇金西二街 | 0.09 | 2 | 沥青 | 宏三路 | 汇金四街 |
| 71 | 广彩路（新基段） | 0.84 | 4 | 沥青 | 莞太路 | 宏图路 |

3、包3养护范围

| 序号 | 道路名称 | 道路长度（公里） | 双向车道数（条） | 路面铺设 | 起点位置 | 终点位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏伟路 | 1.96 | 6 | 沥青 | 长泰路 | 绿色路 |
| 2 | 新城中路 | 0.27 | 2 | 沥青 | 东莞大道 | 宏伟路 |
| 3 | 宏伟一路 | 1.60 | 4 | 沥青 | 宏伟路 | 与东城交界（同创市场旁） |
| 4 | 宏伟二路 | 2.60 | 4 | 沥青 | 长泰路 | 环城路 |
| 5 | 宏伟三路 | 1.77 | 6 | 沥青 | 东莞大道 | 宏伟六路 |
| 6 | 宏伟四路 | 0.83 | 4 | 沥青 | 宏伟七路 | 宏伟三路 |
| 7 | 宏伟五路 | 0.72 | 4 | 沥青 | 宏伟路 | 东骏路 |
| 8 | 宏伟六路 | 1.20 | 6 | 沥青 | 宏伟三路 | 环城路 |
| 9 | 宏伟七路 | 1.60 | 4 | 沥青 | 东骏路 | 环城路 |
| 10 | 宏伟八路 | 0.46 | 2 | 沥青 | 东骏路 | 宏伟二路 |
| 11 | 东骏路 | 1.72 | 6 | 沥青 | 宏伟一路 | 绿色路 |
| 12 | 西平三路 | 0.82 | 4 | 沥青 | 东莞大道 | 文体路 |
| 13 | 西平平安路 | 0.21 | 2 | 沥青 | 西平三路 | 宏伟三路 |
| 14 | 规划八路 | 0.63 | 2 | 沥青 | 东骏路 | 宏伟三路 |
| 15 | 君熙路 | 0.67 | 2 | 沥青 | 宏伟路 | 东骏路 |
| 16 | 景荣路 | 0.50 | 2 | 沥青 | 宏伟一路 | 宏伟三路 |
| 17 | 坡头六小路（原坡头路） | 0.52 | 4 | 沥青 | 绿色路 | 宏伟六路 |
| 18 | 雅园产业园区路 | 0.80 | 4 | 沥青 | 宏伟三路 | 宏伟七路 |
| 19 | 雅园产业园区中心路 | 0.60 | 4 | 沥青 | 宏伟六路 | 环城路 |
| 20 | 雅园产业园区一路 | 0.44 | 2 | 沥青 | 雅园产业园区中心路 | 宏伟三路 |
| 21 | 百花林路 | 0.28 | 4 | 沥青 | 宏伟四路 | 宏伟六路 |
| 22 | 百花林一街 | 0.48 | 2 | 沥青 | 百花林路 | 宏伟七路 |
| 23 | 百花林二街 | 0.10 | 2 | 沥青 | 百花林一街 | 宏伟六路 |
| 24 | 绿色路 | 6.12 | 4 | 沥青 | 东莞大道 | 水濂景观路 |
| 25 | 东骏路延伸段 | 0.30 | 2 | 沥青 | 环城路辅道 | 道路尽头 |
| 26 | 山湖路 | 0.62 | 4 | 沥青 | 绿色路 | 西平水库路 |
| 27 | 西平水库路（原雅园环水库路） | 0.86 | 4 | 沥青 | 山湖路 | 环村路 |
| 28 | 联系路 | 1.81 | 4 | 沥青 | 绿色路 | 科创路 |
| 29 | 联系路支路一 | 1.69 | 2 | 沥青 | 绿色路 | 九里潭村前路 |
| 30 | 联系路支路二 | 0.60 | 2 | 沥青 | 联系路 | 联系路支路三 |
| 31 | 联系路支路三 | 1.28 | 2 | 沥青 | 联系路支路一 | 九里潭村前路 |
| 32 | 九里潭村前路 | 1.06 | 4 | 沥青 | 水濂景观路 | 科创路 |
| 33 | 水濂彭洞工业区路网 | 1.40 | 4 | 混凝土 | 绿色路 | 道路尽头 |
| 34 | 科创路 | 5.40 | 6 | 沥青 | 东莞大道 | 水濂景观路 |
| 35 | 草塘路（原草塘工业区路网） | 2.10 | 4 | 混凝土 | 科创路 | 道路尽头 |
| 36 | 凯达北路 | 0.42 | 4 | 沥青 | 科创路 | 道路尽头 |
| 37 | 凯达南路 | 0.36 | 4 | 沥青 | 科创路 | 道路尽头 |
| 38 | 学府路 | 0.25 | 6 | 沥青 | 科创路 | 李永波羽毛球学校旁 |
| 39 | 水濂景观路 | 4.05 | 6 | 沥青 | 科创路 | 东城交界（垃圾焚烧厂旁） |
| 40 | 水濂景观路支路 | 0.13 | 2 | 混凝土 | 水濂景观路 | 水濂拆迁小区尾 |
| 41 | 水濂公园路 | 0.30 | 4 | 混凝土 | 水濂景观路 | 水濂红棉路 |
| 42 | 彭洞路 | 0.55 | 4 | 混凝土 | 水濂景观路 | 水濂红棉路 |
| 43 | 水濂红棉路 | 1.10 | 2 | 混凝土 | 水濂公园路 | 环山路首段 |
| 44 | 红棉北路 | 0.24 | 2 | 混凝土 | 环山路首段 | 道路尽头 |
| 45 | 水濂市场路 | 0.56 | 2 | 混凝土 | 水濂工业路 | 水濂红棉路 |
| 46 | 水濂生态路 | 0.30 | 2 | 混凝土 | 水濂景观路 | 水濂红棉路 |
| 47 | 环山路首段 | 0.75 | 4 | 混凝土 | 水濂景观路 | 香樟路 |
| 48 | 蛤地路 | 1.15 | 6 | 沥青 | 新南路 | 东莞大道 |
| 49 | 蛤旺路 | 0.80 | 6 | 沥青 | 蛤地路 | 科创路 |
| 50 | 蛤旺路支路 | 0.35 | 2 | 沥青 | 蛤旺路 | 清华居入口处 |
| 51 | 蛤地新南路 | 0.50 | 2 | 沥青 | 东莞大道辅道 | 圣比斯学校 |
| 52 | 桃源北路 | 1.40 | 4 | 沥青 | 东莞大道 | 迎宾路 |
| 53 | 森林湖路 | 0.68 | 4 | 沥青 | 东莞大道辅道 | 道路尽头 |
| 54 | 蛤地路口A道路 | 0.36 | 3 | 沥青 | 东莞大道 | 蛤地路 |
| 55 | 蛤地路口B道路 | 0.28 | 2 | 沥青 | 蛤地路口A道路 | 蛤旺路 |
| 56 | 文体路 | 0.37 | 2 | 沥青 | 宏伟五路 | 宏伟三路 |
| 57 | 宏远Ai产业园东侧道路 | 0.12 | 2 | 沥青 | 科创路 | 道路尽头 |

五、主要商务条款（适用于本项目采购包1、采购包2、采购包3）：

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起3年 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购方指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,（1）每两个月结算1次，第二个月末，由中标人根据本期日常养护、应急抢修（险）等实际情况，做好结算资料上交采购人，经采购人审核后上报南城财政投资审核中心结算审核，确定本期养护结算金额。（2）结算单价按养护清单内的服务和货物单价限价乘以中标折扣执行，如养护清单内无该项目单价，则按《东莞建设工程造价信息》作依据报区财审按中标折扣结算，如以上都无可采用的单价，则由南城财政投资审核中心按施工图进行综合组价乘以中标折扣执行。（3）南城财政投资审核中心确定每期实际发生养护金额后，中标人提交申请养护款资料，采购人审核后，报送南城街道办事处申请支付养护款。（4）为保证采购人按合同约定时限付款，每期项目款支付时，中标人应在接到采购人开票通知后10个工作日内向采购人提交相应金额的正式发票。如中标人未能按照约定提供相应金额的正式发票，可视为中标人自愿放弃该期养护款，由此产生的责任和损失由中标人自行承担。（5）付款所规定的工作日时限，均指采购人的审核天数，不含财政及政府相关部门的审核天数。养护款支付如因中标人资料问题或财政分局等政府部门审核进度问题而推迟支付时双方免。 |
| 验收要求 | （1）本养护项目验收参照国家颁发的最新验收规范、检验评定标准且不限于如下标准：现行《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》、《城市道路交通隔离栏设置指南》、《交通分隔栏》、《公路养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》等规范、标准及有关法律法规。（2）养护验收时，项目经理、技术负责人及现场主要技术人员必须参加验收会，特殊情况无法参加的，需征得采购人同意。（3）具备验收条件的养护作业，中标人应及时编制验收资料申请验收；对不符合要求的验收资料，中标人须按要求修改，并承担相关责任和修改费用。（4）具体验收办法由采购人根据国家相关养护验收办法和工作实际情况制定，解释权归采购人所有。（5）对验收结果或验收方法，若双方不赞成的，任何一方都可以将检验结果提交给国家指定的技术监督部门再作检查，双方提出的任何索赔都应依据合同和权威部门签发的证书而定。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：合同签订后，中标人须缴纳采购包暂定预算金额5%作为履约保证金，待养护期满后15个工作日内将履约保证金无息退还给中标人。（1）中标人给采购人造成的损失超过履约担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的责任。（2）履约保证金采用银行转账方式递交至采购人指定账户，或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。（3）养护期满后且中标人无违约情形发生，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到中标人的退回履约保证金申请材料并经审核无误后，将履约保证金无息退还。 |
| 其他 | 一、养护要求： 1、养护项目部配置要求：中标人须在中标通知书发出之日起五个工作日内在服务地区（或半小时内能到达养护范围的区域）设立项目部，采购人有权前往中标人项目部，对投入本项目养护场地、人员、设备、履约能力进行核查，如发现与投标时提供的资料不一致，属于虚假响应，并将移交政府采购监督管理部门处理。 （1）配备养护项目部足够的办公场所、养护加工厂房、电话服务热线，提供每周7×24小时养护服务。 （2）配备日常巡查养护、应急抢修、交通设施施工专业队伍，至少包括项目经理1名、技术负责人1名、专职安全员1名、起重操作员1名、电工1名。养护期内项目经理、技术负责人须长驻养护项目部，合同履行期间，中标人不得随意更换项目经理、技术负责人、现场主要技术人员，如有特殊情况需更换的，应及时上报采购人并附上相应人员的简历、学历证明、资格证明等资料，经采购人审核同意后方能更换。 （3）配备养护巡查车辆（车身颜色黄色、配备警示灯）1台，养护检修升高车辆（车身颜色黄色、配备升降平台）1台，养护施工车辆（车身颜色黄色、配备警示灯）1台，以上车辆必须是年检合格、车容车况良好，因东莞市大城区实行货车限行规定，如以上属于限行的车辆需向公安机关办理通行证。 （4）配备足够的养护、应急抢修等各类工具，交通护栏、标志牌、标线等原材料及备用件，以保证日常养护、应急抢修、更换的及时性。 2、交通设施养护服务要求 （1）每天对养护范围内的道路交通标志、交通标线、安全护栏、隔离栅以及交通安全设施附属设施一次日常巡查及养护，国家法定的四大节假日：五一、十一、元旦、春节及雷雨天气加密巡查，确保交通安全设施完好，做好巡查维护记录。 （2）日常巡查配备：应配置司机1名、专业工程师1名、安全员1名、专业养护人员2名，专业巡查车（车身颜色黄色、配备警示灯）1辆。 （3）每季度对养护范围内的道路交通标志、交通标线、安全护栏、隔离栅以及交通安全设施附属设施一次全面详细的安全检测，特别是大型标志牌钢结构安全检测，及时消除安全隐患、处理存在的故障和问题。 （4）日常巡查中发现安全隐患及故障，要即时做好安全围闭措施及设置警示标志，消除安全隐患，安排专业维修人员及时抢修。 （5）日常巡查中发现粘贴在交通设施上的“牛皮癣”、“小广告”要及时清理。 （6）日常巡查中发现交通安全设施不完善，影响交通秩序的情况，要及时向采购人反映，并书面提出详细的整改建议、方案。 （7）在养护、维修、应急抢修中，因设施损坏，需更换设施、配件、材料、破路开挖线槽或顶管、敷设管线施工的，需经采购人审核批准后实施，并按采购人要求如期完成。 （8）接到故障通知，中标人专业维修人员必须在半小时内到达现场做好安全围闭措施及设置警示标志，消除安全隐患，及时进行抢修，确保12小时内修复、更换有故障交通安全设施。 （9）应急抢修（险） 1）遇突发事件和台风暴雨等恶劣天气时，中标人必须加强巡查，每天安排专人通宵值班，并保持通信24小时畅通，应急抢修专业队伍随时候命。 2）接到抢修（险）通知后，中标人必须在半小时内赶到现场进行抢修（险）工作，消除安全隐患，及时修复损坏的交通设施。 3）中标人必须无条件接受采购人以及有关部门组织的抢修（险）任务和突击性任务，并服从采购人的安排和调遣。 （10）设施需完善、更换，中标人按照采购人的要求，编制施工图、施工预算，经采购人审核批准后按标准规范完善、更换，在规定的时间内完成，完成后编制竣工图验收报告及相关照片，由采购人组织有关部门验收。 （11）中标人必须依据道路养护工作规范，结合业务工作需求，制定养护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立日报、周报、月报的台帐管理机制，落实各项养护工作事项。 （12）中标人必须自觉接受采购人以及有关部门的监督管理，必须无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。 （13）中标人应严格管理养护工作人员，严格遵守采购人工作要求。 （14）其它要求 1）中标人须就本养护项目购买保额不低于人民币叁佰万元整的《城市公共设施公众责任险》，保险期限与合同期一致。 2）在合同期内，中标人自行购买《城市公共设施公众责任险》。在合同期内，因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关，因此发生的所有费用均由中标人承担，采购人有权直接从中标人的人身财产损害事故保障金中扣除，不足部分有权向中标人追偿。 3）本养护项目严禁转包，一经发现，采购人有权终止合同。 4）养护作业时，应严格遵守现行有关规范及法律法规，落实安全生产措施，养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，之后才能进场养护；必须对作业人员进行上岗前的安全教育和技术培训；进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。 5）在养护作业时，必须按相关规范进行养护，注意自身及过往行人车辆安全。 6）合理安排养护作业时间，原则上应避免交通繁忙时段，特别上下班高峰时段。交通繁忙路段，建议夜间养护作业。 7）养护作业时，因需封闭较长路面道路，需与交警部门协商，制订交通疏导方案，对路面交通进行监控，避免造成交通阻塞。 3、养护作业质量要求和保证 （1）中标人必须按照现行《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》、《城市道路交通隔离栏设置指南》、《交通分隔栏》、《公路养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》等相关公路养护规范、标准及有关法律法规进行施工，确保工程质量。如中标人的养护作业与有关规范要求不相符，采购人有权要求返工，中标人必须服从并承担相关责任和费用。 （2）中标人派出的养护人员必须具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本项目所需货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力完成交通安全设施养护工作。 （3）中标人应建立并实施符合项目各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得项目工作受到影响，造成责任事故或经济损失的，概由中标人承担。 （4）签订合同前，中标人应向采购人提交本项目的质量保证资料供采购人审查、批准、备案。 （5）中标人自觉和随时接受采购人、监理单位以及有关部门的监督管理，严格执行现行有关规章制度，按时、按标准规范、按要求完成采购人所安排的交通安全设施养护任务。 （6）采购人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质保手册，质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。 （7）双方可定期举行质保会议，并确定适当的工作联系方式，以确保养护质量。 （8）对于隐蔽项目，待项目具备覆盖、掩盖条件，中标人经自检合格后24小时内通知采购人参与验收，采购人接到通知后48小时内组织验收；验收合格后，采购人在验收记录上签字方可进行隐蔽和继续养护作业；验收不合格，中标人要在双方约定时间内返工，完成后再重新验收。如采购人在接到通知后48小时内无故不组织验收或验收合格后不在验收记录上签字的，可视为采购人已批准，中标人可继续养护作业。 （9）中标人在本项目中使用的材料、机械设备必须经国家认可的技术检验部门检测合格，有关硬件、设备、材料按相关的国标、行业标准和产品说明书为准。 （10）项目所需材料、设备到达现场前，中标人应提交设备材料清单和供应计划。到场后，中标人应及时通知采购人按相关规定进行共同清点和检查；对不符合要求的材料和设备，中标人应负责更换，并承担相关的费用。 （11）中标人对养护现场已进行详细考察，完全了解养护现场的状况及环境要求。并不能因上述原因对采购人索赔。 4、进度 （1）对采购人安排的养护作业、应急抢修（险）、设施完善任务，中标人须在采购人规定的合理时间内组织实施。若有特殊原因需延迟，须征得采购人批准后方能延迟时间。 （2）人员配置要求：根据现场养护、应急抢修（险）的难易，落实措施，保证充足的劳动力。 5、安全文明 （1）中标人在进行养护作业时，必须严格遵守现行《公路养护安全作业规程》等有关规范及法律法规，落实安全生产措施，养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施后才能进场养护作业，必须对养护作业人员进行上岗前的安全教育和技术培训，进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，养护作业车辆应配置警示标志、警示灯，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行规范的要求，养护车辆在进行养护作业时必须时刻亮着安全警示灯。 （2）在进行养护作业时，中标人必须按相关公路养护规范，注意操作安全。 （3）中标人应合理安排养护作业时间，原则上应避免交通繁忙时段。 （4）中标人须自行解决安全作业问题，如由于中标人自身原因发生任何事故，对自身及其它第三方造成任何伤害，中标人承担相关法律责任和负责事故处理及一切费用。 （5）中标人必须按相关规定做到文明养护作业，养护作业过程中产生的淤泥垃圾等，须及时清理，不能污染环境。 6、保修期 （1）验收合格之日起6个月为保修期。 （2）在保修期内，中标人在接到采购人通知（包括电话、传真、微信）后 30分钟之内应派遣专业的技术人员到养护现场，履行其保修义务或养护工作。 （3）在保修期结束前，采购人对养护项目进行全面性能检查并通知中标人，中标人负责对检查中发现的问题，应无条件予以及时处理和解决，费用由中标人承担。 （4）中标人未能执行采购人的指示在合理时间内修补缺陷时，采购人有权雇用其他人来完成这项工作，其费用从应付给中标人的款项中扣除。 （5）在保修期内由中标人养护的道路设施，由于被盗、修复而涉及的相关费用由中标人负责。 二、交通安全设施产权保护： 中标人要积极协助配合采购人做好交通安全设施产权保护工作。在日常巡查中发现占用、破坏设施产权行为的，应及时上报采购人，并做好记录（包括文字、相片或视频等材料），同时协助采购人做好设施产权索赔工作。 三、实行综合考评： 1、采购人对中标人的日常巡查、应急抢修（险）、养护作业、验收结算、设施产权保护执行情况、其他养护工作配合情况及服从管理情况实行不定时、不定人检查，实行月度综合考评，采取打分形式，考评采取百分制，分为优［100－90）、良［90-80）、中［80-60）、差［60以下）。 2、考评等级属优或良的为达标，不扣减当月巡查养护费；属中的，日常巡查养护费罚4000元；考评为差的，当月日常巡查养护费罚8000元；考评为差的累计达2次/年，采购人有权单方面终止合同； 3、考评细则 日常管理考评：（50分） （1）需设立项目管理人员架构，未按要求设置的扣4分； （2）需制订管理制度（巡查养护制度、应急抢修制度、管理人员岗位职责、文明施工制度等），未按要求设置的扣4分； （3）养护期内项目经理、技术负责人必须长驻养护项目部，本项得分8分，未经采购人同意，擅自离开岗位，每发现一次扣2分，扣完本项分数为止； （4）巡查维护车辆按要求配置警示标志、警示灯、车身注有“交通设施养护”字样及投诉电话、车容车况良好，本项得6分，未符合要求的，每次扣2分，扣完本项分数为止； （5）按要求做好巡查养护记录，保证交通设施完好、正常运行，本项得分8分，每发现一次未按要求记录的扣2分，扣完本项分数为止； （6）巡查养护人员必须穿戴统一反光衣，本项得分为6分，未按要求穿戴的，每发现一人扣1分，扣完本项分数为止； （7）接到故障通知，专业维修人员必须在30分钟内到达现场做好安全围闭措施及设置警示标志，清除安全隐患，及时进行抢修，确保12小时内修复、更换有故障交通安全设施，本项得分10分，未达到要求的，每发现一次扣2分，扣完本项分数为止； （8）国家节假日、雷雨天气加密巡查养护，本项得分4分，未按规要求的，每发现一次扣2分，扣完本项分数为止； 现场施工管理（50分） （1）应急抢修（险）：遇突发事件和台风暴雨等劣天气，安排专人24小时值班并保证电话畅通，应急抢修（险）专业队伍随时候命，按到抢修（险）通知，必须在30分钟内赶到现场进行抢修（险）工作，必须无条件接受采购人组织的抢修（险）任务和突击性任务，服从采购人的安排和调遣，本项得分10分，每发现一次达不到要求的扣2分，扣完本项分数为止； （2）按国家标准进行养护，确保养护质量，本项得分10分，每发现一次未按国家标准进行养护的扣2分，扣完本项分数为止； （3）安全文明：养护现场必须按《公路养护安全作业规程》要求做好安全防护措施，养护作业产生的淤泥垃圾等须及时清理，不得污染环境，本项得分10分，每发现一次违反规定的扣2分，扣完本项分数为止； （4）养护进度：养护任务必须在采购人规定的合理时间内完成，本项得分10分，每发现一次超期的扣2分，扣完本项分数为止； （5）交通安全设施产权保护：积极协助采购人做好交通设施产权保护工作，发现占用、破坏设施产权行为的应及时上报采购人，并做好记录（包括文字、相处或视频），本项得分10分，每发现一次未满足要求的扣2分，扣完本项分数为止； 4、考评方法、细则采购人可根据招标文件和工作实际情况进行调整，解释权归采购人所有。 四、投标报价要求： 1、投标人的报价为投标折扣（单位：%）必须为固定唯一值，不能为区间值（如80%-90%等），且不能大于100%或为负数。例如：若投标人的报价是九五折，即投标折扣为95%。 |

六、技术标准与要求（适用于本项目采购包1、采购包2、采购包3）：

（一）、采用的主要规范及标准

（1）《中华人民共和国道路交通安全法》

（2）《道路交通标志和标线 第2部分：标志》（GB 5768.2－2022）；

（3）《道路交通标志和标线 第3部分：标线》（GB 5768.3－2009）；

（4）《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688－2011）；

（5）《城市道路交通弄标志和标线设置规范》（GB 51038－2015）；

（6）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81－2017）；

（7）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81－2017）；

（8）《道路交通反光膜》（GB/T 18833－2012）；

（9）《路面标线涂料》（JT/T 280－2022）；

（10）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB_T 18226-2015

（11）《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311－2024）；

国家现行有关规范、标准、规程与规定及广东省发布的地方性标准。

（二）设计标准

1、道路等级：城市主干路、次干路、支路

2、设计荷载：标准轴载BZZ-100

3、设计风速：35m/s

（三）、交通标志设计

道路交通标志是以颜色、形状、字符图形等向道路使用者传递信息，用于管理交通的设施。交通标志应结合道路及交通情况设置，通过交通标志提供准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷地抵达目的地，促进交通顺畅和行车安全。

1确定标志支撑形式的原则

1

标志的支撑形式主要为门架式、单悬臂式、双悬臂式、双柱式、单柱式和附着式等几种，在满足功能要求的前提下、尽可能选择既经济又美观的支撑方式。

支撑形式的选择主要根据车型构成、标志布置位置、标志牌的大小要求及标志信息的重要程度等因素确定。

（1）中小型的警告、禁令、指示、指路标志一般采用单柱结构。

（2）当道路较宽、交通量较大、外侧车道的大型车辆阻挡内侧车道的小型车辆视线时，考虑设置悬臂式标志。

（3）在道路分岔口处设置双悬臂式标志。

2设计荷载

结构设计中除恒载外，活载主要考虑风荷载。其风荷载按照《公路交通安全设施细则》（JTG/T D81-2017）规定，选用东莞地区当地比较空旷平坦地面上离地10米高统计所得50年一遇10分钟平均最大风速值，并不应小于35m/s，本项目基本风压采用50年一遇基本风压0.65KN/m2进行结构验算。

一般要求所有的交通标志不得侵入道路建筑界限内。

标志牌基础的基底要求夯实，确保基底承载力，单悬臂基础要求基底承载力达到150KN/m2，单柱式基础要求基底承载力达到120KN/m2，如达不到需做基底处理。

通过结构设计计算，确定结构形式和结构尺寸。对各种结构均做必要的强度、刚度和稳定性验算。

对于结构变形应满足下列要求：在风载荷标准值的作用下，交通标志结构物任意一点的水平位移不得大于该点离基础顶部高的1/100，总的水平位移不得大于该点距离基础顶面高的1/60。

路侧地段单柱和双柱式立柱的标志板底缘距路面高度<250cm，并务必使标志板内边缘距路肩边缘≥25cm。单悬、双悬标志板底缘距路面、桥面高度务必≥550cm。限高门架标志板底缘距路面的高度满足5m净空的要求。

3标志版面设计

交通标志版面设计严格按照国标（GB5768—2022）《道路交通标志和标线》，版面布置应信息明确、无歧义、简洁美观。

（1）悬臂式指示标志为蓝底白图案；悬臂式指路标志为蓝底、白图案、白边框、蓝色衬边；禁令标志圆形限速标志为白底，红边，黑图案；三角形警告标志为黄底，黑边，黑图案；圆形指示标志为蓝底，白色图案；正方形指示标志为蓝底色，黑白色或蓝白色图案。

（2）为了确保指路标志的视认性结合道路设计速度，本工程指路标志汉字及阿拉伯数字，采用标准交通工程字体（字高35cm），拼音和英文字字高为17cm，具体设计见相关图纸。

4标志设置位置及数量

交通标志设置在车辆行进方向上易看到的地方，并设置在车辆前进方向的右侧或车行道上方。（1）警告标志前置距离根据道路的设计速度和条件类型按照《城市道路交通标志和标线设置规范》 GB51038-2015表4.3.2确定，根据路段的管理行车速度或运行速度，以及道路具体条件进行适当调整。

| 速度(km/h) |  | 减速到下列速度（km/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条件A＊ |  | 条件B＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  |
| 40 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 50 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 60 |  | 30 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 70 |  | 50 |  | 40 |  | 30 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 80 |  | 80 |  | 60 |  | 55 |  | 50 |  | 40 |  | 30 |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  |
| 90 |  | 110 |  | 90 |  | 80 |  | 70 |  | 60 |  | 40 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  |  |  |
| 100 |  | 130 |  | 120 |  | 115 |  | 110 |  | 100 |  | 90 |  | 70 |  | 60 |  | 40 |  | ※ |  |
| 速度(km/h) |  | 减速到下列速度（km/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条件A＊ |  | 条件B＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  |
| 40 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 50 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 60 |  | 30 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 70 |  | 50 |  | 40 |  | 30 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 80 |  | 80 |  | 60 |  | 55 |  | 50 |  | 40 |  | 30 |  | ※ |  | ※ |  | _ |  | _ |  |
| 90 |  | 110 |  | 90 |  | 80 |  | 70 |  | 60 |  | 40 |  | ※ |  | ※ |  | ※ |  |  |  |
| 100 |  | 130 |  | 120 |  | 115 |  | 110 |  | 100 |  | 90 |  | 70 |  | 60 |  | 40 |  | ※ |  |

5标志材料

标志板采用铝合金板制作，标志采用Ⅳ类反光膜，立柱及横杆采用无缝钢管，施工完毕，版面上的钉应打磨光滑。

新建标志立柱（镀锌量不小于	600g/m2）可不刷漆采用镀锌本色，景观、商业要求较高路段，立柱采用表面采取“富锌底漆两遍+调和面漆两遍”处理，面漆宜优先选用周边路段一致的颜色，如无特殊要求，采用银色调和面漆处理。

6其它

（1） 交通安全设施的设置不得影响行车安全；

（2） 未尽事宜应参考相关规范执行。

（四）、交通标线设计

1路面标线

（1）车行道边缘线为白色实线，线宽15cm。

（2）禁止跨越对向车行道分界线，有双黄实线、黄色虚实线、单黄实线三种。

1）双黄实线禁止双方向车辆越线或压线行驶，用作单方向有两条或以上机动车道而未设置实体中分带的道路中心线。黄色实线线宽15cm，两条标线间隔宜取10～30cm，当间距大于50cm时，应用黄色斜线或其它设施填充两条黄实线间的部分，禁止车辆压线或进入该区域。黄色斜线线宽45cm，间隔100cm，倾斜角度45°。

2）黄色虚实线的实线一侧禁止车辆越线或压线行驶，虚线一侧准许车辆暂时越线或转弯，越线车辆应避让正常行驶的车辆。黄色虚实线的两标线间距宜取一倍标线宽度，且不宜小于10cm，本项目线宽取值15cm，虚线线段及间隔长分别为400cm和600cm。

3）单黄实线禁止双方向车辆越线或压线行驶，用于双向两车道不可跨越对向车道行驶的路段。

2

（3） 路段出入口设出入口导流标线，并配以重复设置的路面导向箭头，设计速度≤40km/h，导向箭头用3m箭头，箭头设两组，每间隔30m设一组。40km/h≤设计速度≤60km/h，导向箭头用4.5m箭头，箭头设三组，每间隔30m设一组。

（4）人行横道线：标线为黄白相间平行粗实线，白色线宽40cm，黄色线宽60cm，人行横道宽5m。

（5）停止线为白色实线，线宽为30cm，距离人行横道线2m。

（6）非机动车道线为白色实线，线宽10cm，非机动车路面标识见标线大样图示。

2标线施工要求

（1）路面标线热熔涂料的厚度一般为2mm，热熔振荡型标线涂料底线厚度1.8—2.0mm，突起高度为3—7mm。涂料的材料应能按GB/T 16311-2024中规定的试验方法进行质量检验，并能在管理部门指定的地点进行实地试验，以确定材料能否适合使用。

3         5

（2）所有标线应具有光洁、均匀及精巧外观。标线涂膜冷却后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大，经12个月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不应大于标准样板。

（3）常温型和加热熔剂型涂料在施工时，对开桶后的涂料应进行充分搅拌方能使用；且加热熔剂涂料还必须加热到180℃时才能施工，热熔剂型涂料在釜内加热时，温度应控制在180—220℃之间，同时进行充分搅拌。一般涂料完全融化后，搅拌5—10分钟即可进行涂敷，且热熔型涂料涂敷于路面的温度不应低于180℃，否则会影响涂敷使用寿命。

（4）在水泥路面或沥青路面施加标线需要预涂底油，先喷涂热塑底油下涂剂，按试验决定的间隔时间涂敷热塑涂料，以提高其粘结力。由于现状为旧路改造，施加标线前需清洗道路。

（5）施工有缺陷、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

（6）为尽量减少标线施工时对交通的影响，应安排在夜间施工，并做好交通引导以及安全措施。标线施划后注意保护，不让车辆碾压，开放交通前需修剔不合格的标线，收集散落的玻璃珠，清扫干净，避免玻璃珠导致车辆滑行或行人跌倒现象发生。

（7）涂料施工时应在现场设置好各种安全标记、护栏等防护措施，以免车辆将涂料带出或形成车辙。标线采用热熔型涂料，按总质量的30％掺入玻璃珠。

（8）白色路面标线的初始逆反射亮度系数应不低于150 mcd·lx-1·m-2,黄色路面标线的初始逆反射亮度系数应不低于100 mcd·lx-1·m-2。

（9）标线抗滑值不小于45BPN。

（五）、其他安全设施

（1）车道隔离护栏

双向六车道及以上的道路，当无中央分隔带且不设置防撞护栏时应在中间带设置分隔栏杆，分隔栏杆应采用钢制隔离栏，一般段隔离栏高度原则上不低于1.1m，开口段隔离栏高度不大于0.7m，小修及保养项目可按原标准修复。

（2）机非隔离护栏

双向四车道及以上的道路，当机动车道与非机动车道共板时，宜在机动车道与非机动车道间设置分隔护栏，分隔栏杆可采用钢制隔离栏或水泥隔离墩。

（3）人行道隔离护栏

双向六车道及以上的道路，有防止行人横过道路时宜设置人行道隔离护栏，分隔栏杆应采用钢制隔离栏，栏杆高度原则上不低于1.1m。

（4）分隔栏杆防腐

热浸镀锌涂层平均厚度不应小于80μm，均匀性不低于25%；静电喷涂涂层最小厚度不应小于76μm，，最大厚度与最小厚度差不大于45um。

（5）隔离栅

存在行人横穿道路安全隐患的路段，宜设置隔离栅，隔离栅高度宜为1.5~1.8m，靠近城镇区域的路段可取高值，最小孔网尺寸不宜小于50mm×50mm。

（6）道口标柱

道路两侧较小平面交叉两侧宜设置道口标柱（红白警示桩），用来提醒主线车辆提高警觉，防范小支路车辆出现而造成意外。路口大于等于5米时，路口宜设置4根（两侧各2根）道口标标柱；路口小于5米时，路口可设置2根（两侧各1根）道口标柱。

（六）、养护质量要求

养护单位必须按照现行《城镇道路养护技术规范》、《城市道路交通弄标志和标线设置规范》和《道路交通标线质量要求和检测方法》等相关规范、标准及有关法律法规进行施工，确保工程质量。

（七）、施工注意事项

1、养护作业时，应严格遵守现行有关规范及法律法规，落实安全生产措施，作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，之后才能进场施工；

5         5

必须对作业人员进行上岗前的安全教育和技术培训；进入作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

2、合理安排施工作业时间，原则上应避免交通繁忙时间，特别上下班高峰时段。

3、指路标志中所涉及的地名须交管部门及相关单位进行核准确认，在制作前请与建设单位联系索取相关文件，经建设单位进行核准确认后方可实施。

4、与桥梁等构筑物有关的预埋件或基础，位置根据标志设置位置可做适当调整，注意避免与护栏及灯杆等其他设施的预埋件发生矛盾，标志牌位置应摆放在灯杆前，避免灯杆遮挡视线。

5、 基坑开挖前，工程负责人应查明地下管线分布情况，并采取有效的保护措施以确保现有管线运营情况不受影响。

6、在雨季施工过程中，应做好临时排水与防护措施。

7、项目位于城市建成区，施工前应做好施工组织计划，尽量在白天施工、采用底噪音设备施工，如果确需在夜晚及采用高噪音设备施工，应事前征求周边居民意见并根据当地行政要求完成相关行政许可事项。

8、施工前应做好交通疏解方案，合理确定围蔽区段，因需长时间围蔽较长路段应事前取得占道施工许可。开放交通前交通标线完全干燥，避免标线遭受碾压污染。

9、本项目为长期养护项目，工程量需根据现状破损和损耗状况来统计，实际工程量以现场签证为准。

SJT-01

10、未尽事宜请施工单位严格按照有关规范、规程进行。