南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（2026-2029）

用户需求书

#### 一、项目要求:

投标人必须承诺中标后取得东莞市城市管理和综合执法局审核的《东莞市从事城市生活垃圾经营清扫、收集、运输服务许可证》。（提供单独书面承诺函）

#### 二、服务范围：

1、南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（包1）

包1（一标段莞太路以西区域，不包含宏远片区）：养护范围包括莞太路（含）以西区域，环卫面积808085.10平方米，绿化面积216012.10平方米，行道树3766棵（一棵树折算10平方米绿化面积），总面积1061757.20平方米，公厕21座。

2、南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（包2）

包2（二标段莞太路与东莞大道包围区域，不包含东莞国际商务区）：养护范围包括东莞大道-黄金路-莞太路（不含）-宏图路围合区域及宏图片区，环卫面积877699.60平方米，绿化面积70480.50平方米，行道树5737棵（一棵树折算10平方米绿化面积），总面积1005550.10平方米，公厕9座。

3、南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（包3）

#### 包3（三标段东莞大道以东区域）：养护范围包括宏伟路-绿色路-水濂景观路-科创路-蛤地路围合区域及西平片区，环卫面积1,573,910.50平方米，绿化面积289,443.60平方米，行道树10,780棵（一棵树折算10平方米绿化面积），总面积1,971,154.10平方米，公厕11座。

4、南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（包4）

#### 包4（公园广场专项养护）：养护范围包括南城市民花园、百花林公园、水濂生态公园、蛤地公园、南之城广场、西平休闲公园、凯旋公园、荣福公园，环卫面积82168.53平方米，绿化面积240027.16平方米，环卫绿化总面积322195.69平方米，公厕9座。

#### 三、承包方式：

采用总承包的方式，不得转包或分包，否则没收保证金，由中标单位承担总承包的义务和责任，中标价包水费、电费、包质量、包安全,且按国家、广东省、东莞市规定应由中标单位交纳的各种税费已包含在中标价内，由中标单位向有关部门支付。

#### 四、承诺要求：

投标人必须对用户需求上面的人员配置、设备配置要求做出单独书面的承诺书。同时承诺所投入本项目的机器设备符合国家和东莞市相关法律法规、文件的要求，满足东莞市交通部门、环保部门相关方案要求并服从管理。

投标单位须以独立承诺函（格式自拟）的形式，承诺中标后，购买保额不低于人民币叁佰万元整的《社会公众责任险》。保险期限与合同期一致。该保险的费用须在分项报价表中体现。

投标单位须以独立承诺函（格式自拟）的形式，承诺中标后，以现金或转账方式向采购单位提交人民币伍拾万元整的《人身财产损害事故保障金》。合同履行完毕，将无息退还。费用须在分项报价表中体现。

五、主要商务要求

| 适合包1至包4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标的提供的时间 | 合同签订之日起三年。 |  |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |  |
| 采购资金支付 | 1、按月支付承包款。（注：每月承包款＝中标价÷36 个月） 2、合同生效后第二个月起每月25 日前向承包管理方支付上月的承包款。 3、采购人对中标单位的工作实行检查监督，若按评分标准有扣分情况，所需处罚金额从当月承包款中相应扣除。 4、每期款项支付时，中标人应在接到甲方开票通知后10 个工作日内向甲方提交相应金额的正式发票；如中标人未能按照约定提供相应金额的正式发票,可视为中标人自愿放弃该期工程款，由此产生的责任和损失由中标人自行承担。 5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门及政府相关部门的审批时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。款项支付如因中标人资料问题或财政分局等政府部门审核进度问题而推迟支付时双方免责。 |  |
| 验收要求 | 1.履约验收主体：东莞市南城公用事业服务中心。根据招标文件要求、投标承诺、合同及行业标准、国家标准等进行验收。 |  |
| 联合体投标 | 否 |  |
| 是否收取履约保证金 | 是，收取比例：5%； | 说明： 合同总价的5%。中标人应在合同签订前向采购人提交履约担保。可采用履约保函或现金（电汇、转帐方式提交）（注明中标通知书编号)或政府性融资担保机构出具的保函。中标供应商必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内,以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。履约担保期限须包含整个合同履行期限，若项目未能按期完成，中标人必须办理相应的保函延期，将担保期限延长至服务期结束或项目验收合格预计期间，并承担其相关费用。注：下列情况履约保证金将不予退还： （1）中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意将中标项目分包给他人的； （2）中标供应商在履行采购合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了采购人利益的； （3）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销投标文件的； （4）中标供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的； （5）中标供应商未在中标通知书发出之日起30 日内与采购人签订合同的或弃标的。 |
| 合同履行为期限 | 合同签订之日起三年。 |  |
| 其他 | 报价内容:1.投标报价包含为完成本项目所有服务内容的费用，包括员工工资福利、保险费、劳保用品费、作业工具费、车辆等设施设备购置费、物料消耗费、设备维修费、垃圾清运费、绿化管养服务、公厕维护管理服务各项税费等一切与完成本项目相关的费用，以及项目实施过程中应预见和不可预见的费用。 |  |

#### 六、项目配置要求及工程要求

1、投标人必须以单独承诺函的形式承诺，中标后拟投入的人员在30天内要经采购人认定，如不满足上述的人员要求，采购人有权取消中标人中标资格，并不予退还中标人投标保证金。

2、投标人必须在投标文件中以单独承诺函的形式承诺，中标人投入的机械设备、工具在签订合同后30天内要经采购人验收认定，如不具备以上机械设备及工具，采购人有权取消中标人中标资格，并没收中标人投标保证金。签订合同后30天内，大型设备必须按采购人要求统一喷涂标段标识。车辆核定载质量以《中华人民共和国行驶证》标示数据为准。

3、中标单位须在本标段范围内自费设置办公室、工具房，以上工具及办公地点须在中标后15天内经招标单位验收认定，如不能配备，招标单位有权取消中标单位中标资格，并没收投标单位投标保证金。

4、支付工人工资的要求

投标单位须按国家有关法律法规守法经营，按国家和广东省有关规定按时支付环卫绿化工人的工资和有关福利待遇，否则招标单位有权单方面终止合同，并没收中标单位履约保证金。投标单位须每月及时支付本项目工作人员的工资，如投标单位存在拖欠工人工资2个月以上（含2个月）的情况，招标单位有权终止合同并没收履约保证金。

5、合同期内，在重大节假日前后、暴风雨后或若遇上级单位检查评比，或上级组织有关统一清洁大行动，中标单位必须无条件积极配合，按要求抽调人员进行清洁保洁等相关工作，建设单位不增加任何费用，不配合的我中心有权委托第三方协助实施，所产生的费用从中标单位养护费用扣除。

6、中标单位需安装大数据智能监控管理工人的系统（人员、车辆设备须接入智能化管理并提供端口给我中心可随时查阅数据权限）。

道路清扫保洁及绿化养护。

1、配置要求：

包括项目经理、环卫主管、绿化主管、绿化技术人员、环卫绿化巡查员、专职资料员、司机、环卫工人、绿化工人。一套完整的全新购置管理设备（或使用不超过三年的设备），配置湿式扫地车、多功能洗扫车、多功能清洗车、洒水车、绿化洒水车、垃圾压缩车、高压冲洗车、高空作业车、巡查车、垃圾收集车、项目经理巡查车、小型电动保洁车、剪草机、打边机、绿篱机、打药机、打孔机、油锯、高枝油锯、警用摩托车、电动车、打磨机（详见项目清单）。另外还需为所有员工配置反光衣、线手套、雨衣等工作服装；扫路车和洒水车提供有效证明文件。手推车必须有密闭措施。车辆应按要求印制统一标识。合同期内，中标单位应保证上述机械设备及工具不得减少并能正常使用，不得与其他项目共用，车辆应按要求印制统一标识，接受监督；设备及工具如有破损，中标单位应及时维修或补足，否则按中标单位违约处理。

2、工程要求：

本项目执行一级道路保洁，一级绿化养护标准，严格实行项目经理制度，项目经理专职全面负责本项目，并做好每天的监督检查记录和存档上报；环卫绿化工人必须穿着统一工作服（需经招标单位审定）上岗。具体管理要求如下：

（1）、环卫管理要求

环境卫生质量标准按建设部颁发的一级道路保洁质量标准进行管理。其基本要求为：

1、每天全面普扫一次（冬天在5：30分至7：30分前完成，夏天在5：00至7：00前完成），其中市政道路路面每日须使用湿式扫路车普扫一次，保持路面干净，路面基本见本色。要求保洁率达到100%，全天重点保洁18小时，即早上7时至次日凌晨1时。

2、普扫作业要达到“六净六无一通”标准。六净：地面、路面、人行道净，路沿石净，公共设施净、墙基净，落水口净，果皮箱净。六无：地面、路面无积水，无果皮、烟头等废弃物，无口香糖迹、痰迹等污迹，无漏收垃圾堆，无往落水口、排水渠、绿化带、果皮箱扫倒垃圾污染物，无乱张贴广告、招纸、乱涂画，乱刻写等。一通：落水口、排水渠通。

3、立交桥面（匝道）、人行天桥桥面（人行隧道）、跨线桥桥面、人行道与道路路面的保洁质量要求相同，护栏、桥栏杆保持整洁，无污迹、积尘、蜘蛛网、城市“牛皮癣”等。

4、果皮箱及时清掏（每天不少于一次），保持清洁无臭味，如有损坏应及时通知区公用事业服务中心进行维修（果皮箱如被盗由中标单位负责）。

5、要求每天进行两次常规路面洒水，早上7：00前完成第一次洒水，16：00-17：00完成第二次洒水。如气温达30。C及以上，则要求在10：30-11：30增加一次洒水。特殊情况，根据甲方要求增加洒水次数。中标单位在冲洒时应响警报声，礼让行人。

6、车辆设备和垃圾收集手推车要外容整洁完好，密闭，无破损、锈迹，定期检测修刷漆翻新，同时按要求统一印刷“南城环卫保洁”字样，并且装运过程中不得满溢、洒漏；机动车辆作业时，应尽量避开上下班高峰期，并开启警示灯，并尽量避免作业时危害到行人及车辆。

7、该管理项目产生的垃圾运到招标单位指定的垃圾站。运输过程中垃圾不得扬、洒、拖挂，不得乱倒、乱卸、乱抛，不得有污水滴漏。

8、项目经理要落实好岗位责任制，加强日常巡查，发现他人在保洁范围内乱倾倒垃圾的行动，要及时制止，并向属地执法部门报告，同时恢复场地原貌。

9、标段范围内的店铺、单位垃圾清理必须正常，要当日清运完毕。每天两次由专职人员上门摇铃收集垃圾，以保障环境卫生的整洁。

10、应急处理措施与设备:

10.1中标单位每天应安排专人通宵值班，并24小时开机，以防突发事故，中标单位要预备50袋沙、每袋25公斤，木糠50袋、每袋20公斤，洗衣粉10袋，洒水车2台，“雪糕筒”30个、工人30人作为应急处理分队。该分队接到招标单位通知后20分钟内将所需的材料和人员运送到现场进行抢险工作。

10.2应急方案。中标单位必须在汛期前制定应对台风、暴雨的应急方案，落实应急人员机构及设备。气象台或媒体发布暴雨预警时，所有应急人员及设备应到位待命，台风、暴雨期间要巡查到位，易出现水浸的黑点必须安排人员定点守值，必要时打开排水口井盖加速排水，同时做好充分的安全防护措施，放置警示灯及“雪糕筒”等警示标识，雨后及时将打开的井盖复原。对被台风吹倒、吹断的绿化苗木、树枝要20分钟内到现场进行清理，以防引起堵塞。要求配备农用车2台、吊车1台、油锯2台、手锯20把、砍刀20把、绳索、竹竿等一批。台风、暴雨过后要及时清理路面及将绿化苗木扶正。

11、每月定时对所有路段、绿化带进行至少一次的除“四害”（蚊、蝇、老鼠、蟑螂）工作。

（2）、绿化养护规定和要求：

绿化养护质量标准按建设部颁发的一级绿化养护质量标准进行管理。要求中标单位制订较完善的养护技术方案，建有工种齐全和相对稳定的养护队伍，养护基本到位得当，基本达到黄土不露天，绿地总体景观较好。

1、草地养护要求：

草坪养护要达到整齐雅观、四季常绿、生势旺盛、高度一致，叶片大小、色泽正常，基本无枯黄叶的效果。要求做到草坪的绿色期不少于250天，覆盖率不小于90%，杂草的覆盖率不超过3%，无积水，修剪合理；要根据生长需要加强淋水和施肥，保证水肥充足，及时清除杂草，垃圾，方法合理彻底，对被破坏和其他原因引起死亡的草坪植物应在一个星期内无偿补种，要及时做好病虫害（含蚂蚁窝、老鼠洞）防治工作。

2、灌木、乔木养护：

灌木、乔木的养护要达到生长旺盛、枝叶健壮，花繁叶茂、造型美观、修剪工艺精细的效果，具体养护要求分别如下：

乔木养护要求树冠应基本完整，生长与开花结果正常，主侧枝分布基本合理，分枝点高度与树种特性基本相适应，分枝不影响浏览及观景。基本无死株、缺株，行道树的体量、高度基本保持一致。

灌木养护要求生长正常，株型完整，开花正常，花后修剪合理、及时。木本地被植物生长正常，覆盖率达到97%以上，基本无杂草，无死株、缺株。花坛、花带及绿篱轮廓基本清晰，线条基本整齐，无残缺，基本无杂草，修剪及时。

造型植物修剪合理，线条基本齐整、圆滑。规则式种植的造型植物，形状或体量基本保持一致，修剪时要考虑其生长发育特点，整形效果需与环境协调，增强园林美化效果；自然式种植的，形状和体量大小符合设计和景观的要求。另外，因本标段行道树树形高大，中标单位须配置1台载人高空作业车，以作修剪之用。

绿化修剪的高空作业车，如果一台高空作业车无法满足修剪需要的情况下，要无条件增加适量的高空作业车。

要经常除杂草和松土，及时清理死苗，5天内无偿补植回原来的种类和规格相同的苗木。及时防治病虫害，病枝枯枝及时修剪，修剪下来的枝条要随剪随收，集中送到垃圾处理场，禁止乱堆乱放或焚烧处理。

3、台风及意外：要求做好防台风、雷电、旱灾、霜冻、地震等工作，台风前加强防御措施，加固护树设施，以增强抵御台风能力。台风吹袭期间在确保安全的情况下，迅速清理倒树断枝，疏通道路，台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，使绿化景观尽快恢复；在容易出现霜冻天气，提前对绿化做好防冻措施，如因台风、雷电、旱灾、霜冻、地震或其它意外造成树木倒塌或折断造成人员伤亡或车辆损失等，由中标单位根据国家规定自行处理，招标单位不负任何责任。12级风力以下或降雨量300mm以下灾害，所有绿化损坏由中标单位无条件恢复。出现水浸的，中标单位必须在水退时将淤泥用水冲洗干净。

4、进行道路绿化修剪作业或台风防范时，必须按规定穿戴工作服及安全帽、系安全带、设置安全警示的“雪糕筒”等，做好充分的安全防护措施。

5、行道树一般要求修剪后枝下高不小于3.5米，当行道树枝叶在交通安全设施（交通信号灯、交通标志牌等）的停车视距范围内、遮挡路灯照明或架空电力线与行道树树冠不能保证最小垂直距离时，应合理修剪。

6、绿化养护区内的设施维护，包括养护范围内的所有园林建筑、自动喷灌系统、喷头、指示牌、护树铁架、警示牌等维护及保养，如有损坏、被盗应及时更换安装。如因养护不当或支撑不当造成树木倒伏，导致出现人员或财产损失的，一切责任均由中标单位负责。

7、中标单位在管理过程中，如发现有其它单位和个人破坏或迁移绿化植物应及时制止并立即报告公用事业服务中心管理人员，否则一切损失均由中标单位负责。

8、淋水要求：春夏天（3月至9月）如两天以上未下雨，中标单位应在第三天无条件淋水，秋冬天（10月至次年2月）每天至少淋水一次。

9、护养的各种乔木在每年12月刷石灰水或石硫合剂一次，高度为1.3米。

10、本标段绿化养护所需肥料，由中标单位在每年6月份一次性购买当年所需肥料（复合肥种类和品牌由公用事业服务中心根据植物情况指定，中标单位需无条件购买）存放在公用事业服务中心指定的仓库，由中标单位在公用事业服务中心规定的时间内按要求施用。

3、考核验收标准和办法：

由南城公用事业服务中心负责对中标者所承包的各项工作按照百分制的考核方式，将进行月度考核督导。100-90分为优良达标，89-80分为合格，80分以下的为不合格。以90分为基数,不合格的每减少1分，扣减当月承包费1%。

“牛皮癣”清理。

1、工程要求：

环境卫生质量标准按建设部颁发的一级道路保洁质量标准进行管理。其基本要求为：

a)	清理乱张贴类“城市牛皮癣”标准：

1.	必须清除彻底、无残留。有色张贴物的颜料不能残留在或渗入附着物表面，有胶张贴物不能有残留胶，原有胶体残留痕迹要清理干净；

2.	基底无损伤，包括明伤、掉漆、明显划痕等；

3.	无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到张贴物；

b)	清理乱涂写（刻画）类“城市牛皮癣”标准：

1.	基底恢复原貌，无残留物或者残留痕迹；

2.	勾缝干净，无残留物或残留痕迹；

3.	基底无损伤，漆面、有机玻璃面、喷绘布面等基底无划痕、无掉漆、无变色、不失原有光泽；

4.	块状瓷面、大理石面与原材质一致；

5.	无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到乱涂写（刻画）物；

c)	清理乱张挂类“城市牛皮癣”标准：

1.	无残留物或者残留痕迹；

2.	基底或原附着物无损伤；

3.	无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不见残旧破烂的张挂物；

d)	涂刷覆盖效果标准：

1.	涂刷用料与被涂刷物基底材质相同和接近；

2.	色泽相同或接近，色彩与原底色吻合；

3.	刷痕自然，无漏刷、无流淌，地面干净、界线齐平。

e)	清洗剂使用标准

1.	符合国家环保部颁布的《环境标志产品技术要求水性涂料（HJ2537-2014）》外墙涂料执行标准；

2.	颜色差异要求≤5%。

3.	对人畜不造成损害，对“城市牛皮癣”附着物不构成物理或化学破坏；

具体工作要求如下：

1.	参照全国文明城市和国家卫生城市的管理要求和《城区“城市牛皮癣”考核验收标准》对承包范围内的“城市牛皮癣”进行清理；

2.	确保承包清理路段“城市牛皮癣”。对发现的正在进行的乱张贴等行为必须予以制止或拍照（摄像）取证，并及时报告执法部门或我相关部门进行处理；

3.	在清理期间必须遵守交通、环境保护、安全生产等方面的管理规定，并承担全部安全生产、文明施工、环境保护等责任；

4.	在合同有效期内应按国家、省、市的规定依时发放工人的工资、福利，并为工人购买人身意外伤害等必要保险；

5.	收集承包路段内的违法电话号码，报相关职能部门调查核实后进行相关处罚。

2、考核验收标准和办法：

验收标准：根据上述作业标准，应在每日早上7点30分之前将所有道路和区域内的“城市牛皮癣”清理完毕，并且确保每天7点30分至晚上10间无“城市牛皮癣”；

考核办法。按照百分制的考核方式，将进行月度考核督导。100-90分为优良达标，89-80分为合格，80分以下的为不合格。以90分为基数,每减少1分，扣减当月承包费的1%。

承包清理作业评分标准：

1、	每发现一张（条）“城市牛皮癣”扣0.2分；

2、	清除不干净、有残留物和痕迹的，每处扣0.1分；

3、	基底、附着物有损伤的，每处扣0.1分；

4、	涂刷覆盖作业不规范，与周边基底不协调的，每处扣0.1分；

5、	违反清洗剂使用标准的，每发现一次扣0.2分；

6、	中标人应当穿工作服上岗作业并将工作服样式报采购人备案。每发现一人不穿工作服上岗作业的，每人次扣0.3分。

南城市政道路环卫保洁、绿化养护考核评分标准

第    标段                                    考核时间：201  年   月  日

| 总分 | 环卫保洁现场考核 |  |  | 扣分办法 | 应得分 | 检查扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域 | 项目 | 检查方法及评价考核 |  |  |  |  |
| 100 | 清扫保洁60 | 道路清扫 | 1、每日普扫一次，全天巡回保洁，普扫作业在早上7:00前完成； 2、每日喷洒马路两次，12时前一次，17时前一次； 3、繁华路段按要求每周冲洗两次； 4、路面清扫要求达到六净六无标准； 5、路面保洁率达到100％； 6、路面保洁时间要求达到16小时； | 1、在规定时间内道路未扫完的，每1000㎡扣03分，扣完为止，道路出现未扫的每1000㎡扣0.5分，扣完为止。 2、未按时喷洒，每次扣0.3分，扣完为止； 3、未按时按要求冲洗的，每次扣0.3分，扣完为止； 4、未达到要求的，每项每处扣0.2分，扣完为止； 5、未达到要求的，每个百分点扣0.2分，扣完为止； 6、达不到要求的，每缺1小时扣0.2分，扣完为止； | 20 |  |  |
|  |  | 垃圾处理 | 1、路面废弃物达到控制指标（见附表）或无漏收堆； 2、垃圾收集专用手推车无乱停乱放； 3、垃圾车运输要求有密封设备和封盖严密； 4、垃圾转运珠或收集间要求无积存过夜垃圾； 5、垃圾容器要求无积存过夜垃圾； 6、转运站或收集间内外环境质量要求整洁、蚊蝇密度不超标和垃圾容器周边干净； 7、要求指定地点倾倒垃圾； 8、道路内未发现垃圾死角的； | 1、超过指标或漏收堆的，每处扣0.5分，扣完为止； 2、乱停乱放的，每辆次扣0.2分，扣完为止； 3、无密封设备的封盖不严的，每两次扣0.2分，扣完为止； 4、发现有积存过夜垃圾的，每处扣1分，扣完为止； 5、发现有积存过夜的垃圾，每处扣0.5分，扣完为止； 6、未达到要求的，每处扣0.2分，扣完为止； 7、未按要求的扣0.2分，并处于罚款； 8、发现垃圾死角的每处扣0.3分。扣完为止； | 20 |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 按规定着标志上岗； | 发现未着标志服上岗的，每人次扣0.5分，扣完为止； | 5 |  |  |
|  |  | 其他 | 1、公共汽车站、电杆等处无乱张贴，涂乌现象的；无乱摆卖现象； 2、全面清洁活动或突击性的卫生清洁任务，能按时、按标准、按要求完成所分配工作的； 3、路牙、人行道、花基未有明显的泥沙，洒落在主车道上的泥沙石能及时清理； 4、工作到位，没被市民投诉； 5、达到环卫保洁质量其他项目标准 | 1、发现乱张贴、涂乌的，每处扣0.2分，扣完为止；有乱摆卖现象的，每处扣0.3分，扣完为止； 2、未按时按要求完成的，扣0.2分； 3、发现有明显泥沙（长0.5米以上）或未及时清理的，每处扣0.3分； 4、被投诉、情况属实，扣0.5分；造成恶劣影响的处予罚款； 5、达不到标准的，每项扣0.2分 | 15 |  |  |
|  | 绿化养护40 | 草地养护 | 1、随机抽查20平方米绿化地，每平方米绿化地杂草不超过10株； 2、分车绿化带（单边）草皮或小灌木类的生长不超出路牙并及时修剪； | 1、每平方米杂草超过10株的，每超过1株扣0.3分，扣完为止； 2、超出路牙不修剪的，超出部分每10扣0.3分，扣完为止； | 10 |  |  |
|  |  | 乔木修剪造型 | 1、乔木因枝条过密、过低、有枯枝、残枝头不超过2厘米； 2、灌木或绿篱能及时修剪不影响美观； | 1、超过2厘米的，每棵扣0.2分，扣完为止； 2、因修剪不当或不修剪，影响美观的，每株扣1分或每平方米扣0.3分，扣完为止； | 8 |  |  |
|  |  | 绿地清洁卫生 | 1、每天上午7:00时前完成绿地清洁工作，做好保洁； 2、未发现垃圾连片的地方（特别是花生壳、瓜子壳）； 3、在绿地区内未发生焚烧杂物； 4绿地修剪后的枯叶干叶等，在修剪当天及时清理运走；苗木落叶地能及时清扫保洁。 | 1、草地每100平方米、分车绿化带每100米长度范围内有纸屑、胶带、石块、杂物等（规格3厘米*3厘米）超过3单位（含3单位），每单位扣0.1分，扣完为止； 2、垃圾连片（面积6厘米*6厘米）扣0.3分，扣完为止； 3、绿地发生焚烧杂物的每处扣0.3分，扣完为止； 4、未能及时运走和清扫保洁的，以10米为单位，每单位扣0.5分，扣完为止； | 6 |  |  |
|  |  | 苗木草地的生长养护 | 1、管理、养护（能及时邻水、施肥、松土、除杂等）得当未有病虫害发生，苗木长势茂盛； 2、管理、养护（能及时邻水、施肥、松土、除杂等）得当未有病虫害发生，苗木长势茂盛； 3、苗木缺损能及时才去补救措施； | 1、因管理、养护不当及病虫害而导致苗木长势太弱，不够茂盛的，每株乔、灌木（指单株成形的）扣0.2分，扣完为止； 2、因管理、养护不当及病虫害而导致草地长势太弱，不够茂盛的，草地或绿篱，每平方米扣0.3分，扣完为止； 3、未能及时采取补救措施的，行道树每棵扣0.3分，乔、灌木每株扣1分，草地或绿篱，每平方米扣0.2分，扣完为止； | 6 |  |  |
|  |  | 绿化设施 | 1、花基受损或有污迹，能及时修补或清理； 2、喷淋系统能及时检修，喷头正常喷水，未发生管道漏水； 3、按苗木需要做好扶桩、横条、胶带扶护； | 1、未及时修补或清理的，每10厘米*10厘米（不足的按10厘米*10厘米）的面积扣0.2分，扣完为止； 2、喷头未正常喷水或发生管道漏水的每处扣0.3分，扣完为止； 3、苗木需要扶桩、横条、胶带扶护而缺乏其中之一的，每株扣0.2分，扣完为止； | 5 |  |  |
|  |  | 其他 | 1、全民植树活动或突击性的植树绿化任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作； 2、达到绿化管理其他项目标准； 3、逢节假日，如春节、元旦、五一、国庆节等或某些特别日子，能按上级要求养护及摆设鲜花。 | 1、未按时按要求完成的，每次扣0.2分； 2、达不到标准的，每项扣0.3分； 3、未按时按要求完成的扣0.2分 | 5 |  |  |
| 合计实得分（ ）=总分（100）-合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |  |  |  |

环卫绿化定期检查：由南城公用事业服务中心组织，每月20-30日为定期检查时间，检查采用百分制，100-90分为优良达标，89-80分的为合格，80分以下的为不合格。以90分为基数，每减少1分，扣减当月承包费的1%。

##### 道路清洗降尘。

1、配置要求：

包括司机、环卫工人（负责协助司机做好洒水、清洗等工作）；一套完整的全新购置管理设备（或使用不超过三年的设备）（详见项目清单），另外还需为所有员工配置反光衣、线手套、雨衣等工作服装；车辆需提供有效证明文件。车辆应按要求印制统一标识。合同期内，中标单位应保证上述机械设备及工具不得减少并能正常使用，不得与其他项目共用，车辆应按要求印制统一标识，接受监督；设备及工具如有破损，中标单位应及时维修或补足，否则按中标单位违约处理。

2、工程要求：

具体管理要求如下：

1、每天23：00至06：00对路面进行冲洗，保持路面干净，路面基本见本色。作业要覆盖全路面，冲洗后没有明显沙土和污垢，无扬尘。

2、立交桥面（匝道）、人行天桥桥面（人行隧道）、跨线桥桥面、人行道与道路路面的保洁质量要求相同，护栏、桥栏杆保持整洁，无污迹、积尘、蜘蛛网、等。

3、果皮箱及时清洗，外壳每天擦洗一次，保持清洁无臭味，如有损坏应及时通知区公用事业服务中心进行维修。

4、冲洗车辆的行驶速度不超过每小时 5 km。

5、冲洗降尘作业时，应打开警示灯、应急灯或鸣放提示音乐（音量应适当，避免噪音扰民）。道路和道板的清洗须做到路桥面基本见本色，路面无积水，路缘保持干净，遇有余泥渣土等污染路面时需及时冲洗干净，并上报公用事业服务中心。

6、车辆设备要外容整洁完好，密闭，无破损、锈迹，定期检测修刷漆翻新，同时按要求统一印刷“南城环卫保洁”字样，机动车辆作业时，并开启警示灯，并尽量避免作业时危害到行人及车辆。

7、项目经理要落实好岗位责任制，加强巡查，及时恢复场地原貌。

8、公共汽车上落站，以及周边的人行道板和果皮箱要至少每3日清洗一次。

9、针对服务范围和要求，制定详细的作业计划和应急保障方案。

10、雨天降水量超过 25 毫米，可不安排冲洗作业，如采购人认为有需要，应无条件服从安排。

11、在合同规定作业量范围内，采购方可根据实际情况对作业进行必要调整。

3、考核验收标准和办法：

为加强道路冲洗降尘作业管理，确保财政资金有效使用，切实保障服务质量，有效降低道路扬尘污染，进一步提高我市空气质量和道路洁净度，特制定本考评办法。

考核办法。按照百分制的考核方式，将进行月度考核督导。100-90分为优良达标，89-80分为合格，80分以下的为不合格。以90分为基数，每减少1分，扣减当月承包费1%。

评分标准：

1、冲洒质量不达标，每100米扣0.2分。

2、冲洒作业面不符合规定要求，扣0.3分。

3、车容车貌不洁，设备不齐全，每辆扣0.3分。

4、无按要求开启警示，每辆次扣0.2分。

5、司机及随车工作业时未穿统一服装，每人次扣0.2分。

6、果皮箱未定时清洗，每个次扣0.2分。

7、人行道未定时清洗，每个次扣0.3分。

8、天桥未定时清洗，每个次扣0.3分。

附件：每月道路冲洗降尘服务综合考评得分表

201  年   月道路冲洗降尘服务综合考评

| 表单编号： |  | 评审日期： |  | 评审人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 考核内容 | 说明 | 扣分情况 | 最后得分 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

中心管理人员签名：                                 承包单位责任人签名：

##### 下水道口、沉沙井口、污水井、雨水井、排水沟等排水设施内的垃圾清理。

1、配置要求：

包括司机、环卫工人；一套完整的全新购置管理设备（或使用不超过三年的设备），包括至少垃圾运输车、铁铲、修理常用工具（详见项目清单）、另外还需为所有员工配置反光衣、线手套、雨衣等工作服装；合同期内，中标单位应保证上述机械设备及工具不得减少并能正常使用，不得与其他项目共用，接受监督；设备及工具如有破损，中标单位应及时维修或补足，否则按中标单位违约处理。

2、工程要求：

1、清理时自备相应的防护设施及清理工具，不积余泥沙石等杂物。

2、不能破坏周围环境卫生，做到操作安全第一。污水井、雨水井每次清理后，应立即将周围清理并冲洗干净。

3、疏通、清理工作完成后须清理现场，恢复原状。

4、对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向管理服务中心发出通知，同时做好安全保护措施。

5、清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并应摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖。

6、车辆设备要外容整洁完好，密闭，无破损、锈迹，定期检测修刷漆翻新，同时按要求统一印刷“南城环卫保洁”字样，并且装运过程中不得满溢、洒漏；机动车辆作业时，应尽量避开上下班高峰期，并开启警示灯，并尽量避免作业时危害到行人及车辆。

7、该管理项目产生的清理垃圾、淤泥运到招标单位指定的垃圾站。运输过程中垃圾和淤泥不得扬、洒、拖挂，不得乱倒、乱卸、乱抛。

8、项目经理要落实好岗位责任制，加强日常巡查，发现他人在保洁范围内偷盗沙井盖等违法行为，要及时制止，并向属地执法部门报告，同时恢复场地原貌。

9、做好下水道、沉沙井、雨水井、防蚊闸、污水井的维护清理和疏通工作, 中标单位每月10-25日定时清理，26日起，公用事业服务中心可抽查扣分；每月26-27日对下水道、绿化带灭蚊一次，如遇蚊子繁殖高峰期时，须按情况增加灭蚊次数。

3、考核验收标准和办法：

考核办法。按照百分制的考核方式，将进行月度考核督导。100-90分为优良达标，89-80分为合格，80分以下的为不合格。以90分为基数，每减少1分，扣减当月承包费的1%。

承包清理作业评分标准：

1、沉沙井每月清理一次；未按期清理的，每处扣0.3分，扣完为止；

2、下水道半年清理一次；未按期清理的，每处扣0.3分，下水道堵塞的每处扣0.5分，扣完为止；

南城区第二标段所有下水道口、沙井口、污水井、雨水井、排水沟等排水设施查检评分表

| 序号 | 检查位置 | 沉沙井内径高度（mm）D | 下水道内沉积物厚度（mm）h | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

检查日期：    年  月   日        检查人员：

每月抽查一次，每一合格点得0.2分，每次共抽查500个点。分数80分或80以上为合格，80分以下不合格。以90分为基数，每减少1分，扣减当月承包费的1%。

#### 检查监督

由南城公用事业服务中心负责对中标单位所承包的各项工作进行每月不定期检查、监督，检查采用百分制，凡达不到标准要求的，要扣减当月管理费，每分为当月管理费的1%。具体评分方法详见《南城市政环卫绿化养护评分标准》

#### 附件：

南城市政环卫绿化养护评分标准

由南城公用事业服务中心负责对中标者所承包的各项工作进行每月不定期检查、监督，按百分制进行打分。绿化养护、环卫保洁分别现场考核评分， 100—90分为优良达标， 89—80分的为合格， 80分以下的为不合格。中标单位每月管理应达到优良水平（即90分以上）。凡达不到标准要求的，要扣减当月管理费，检查分数低于90分，每减少1分，当月管理费下浮1%。检查分数在80分以下累计三次以上的，招标单位可给予终止合同处理。

具体标准如下：

（一）环卫管理：

1、道路出现未普扫的，每1000平方米扣3分；在规定时间内道路未能扫完的，每1000平方米扣2分。中标单位人员配备不足的，每少一人扣1分。每月30日前中标单位将本项目人员工资表（复印件）上交南城公用事业服务中心。

2、果皮箱未能按时清掏造成满溢、外观脏乱的，每处扣1分。

3、达不到清扫质量标准的，每项扣1分；

4、下水道堵塞的，每处扣3分；有乱张贴、乱涂鸦现象的，每处扣2分；除“四害”达不到国家规定标准的，每次扣5分。

5、如发现中标单位乱倒垃圾和杂物的，每发现一次扣2分。

6、市政道路上淤泥在7：30分前必须冲洗干净，其它时间段发现有淤泥时，应在半小时之内清洗干净，路牙边、人行道板、花池边不可有明显的泥沙、污迹，否则每发现一处扣1分。

7、中标单位所有员工在上班期间必须穿着工作服，每发现一人未穿着工作服扣1分。

8、垃圾收集专用车乱停乱放、各种垃圾车没有密闭式运输或未按指定地点倾倒垃圾的，每发现一次扣1分。

9、道路人行道旁边1米范围内有垃圾的，每三个单位扣1分，情节特别严重的，每一个单位扣1分。

10、每条人行道道板和花基每周用城市清洁车冲洗两次，每缺1次扣2分。

11、果皮箱被盗7天内未恢复的，每个扣1分。

12、每月检查预备的材料：50袋沙，洗衣粉10袋，木糠50袋，否则扣2分。

13、如遇到突发事件，接到通知后不能在20分钟内将人员到位的，每次扣5分。

14、公共汽车上落站以及周边人行道板和果皮箱按要求达不到整洁的，每发现一处扣1分。

（二）绿化管理：

1、中标单位负责辖区内的绿化有缺株不补（乔木每株扣1分，绿篱每平方米扣1分）、死苗不换（每平方米扣1分）、杂草丛生（100平方米内超过10株，每超过一株扣1分）、纸屑杂物，景区内垃圾未清理以及虫鼠为害的（含蚂蚁窝），每发现一处扣1分。

2、中标单位没有及时洒水、施肥、修剪、除虫、喷药而直接影响城市绿化景观的，乔木每株扣1分，绿篱每平方米扣1分。

3、中标单位负责辖区内绿化如有人为损坏、汽车肇事损坏、工程施工损坏（公用事业服务中心审批的除外）等，中标单位需自行照相并在三天内恢复，否则每发现一处扣一分。公用事业服务中心可协助中标单位同肇事方处理，处理费用由中标单位收取。

4、肥料未在规定的时间内按质按量施完的，每延迟一天扣1分。如发现挪用或偷盗公用事业服务中心肥料，一经查实，公用事业服务中心可单方面终止合同，并没收投标押金。

5、如因中标单位养护不到位，造成植物生长不良（如植物三分之一以上枯死或虫害，中标单位除无条件更换外，乔灌木每棵扣一分，高大乔木每棵扣3-5分，名贵乔木和古树名木每棵扣5-10分，绿篱和草坪每平方米扣一分）。

6、淋水要求：春夏天（3月至9月）如两天以上未下雨，中标单位应在第三天无条件淋水，秋冬天（10月至次年2月）每天至少淋水一次。否则每条路每缺一次扣1分。

7、在道路上修剪乔木时，不按规定穿戴工作服及安全帽、系安全带、设置安全警示“雪糕筒”等安全防护措施的，每发现一次扣1分。

8、中标单位负责辖区内绿化方面存在管理不力和其它问题，须由公用事业服务中心发出整改通知的，如在整改通知整改时间内未完成的，现场拍照，根据评分标准扣分。

环卫绿化定期检查：由区公用事业服务中心组织，每月20日—30日为定期检查时间，检查采用百分制， 100—90分为优良达标， 89—80分的为合格， 80分以下的为不合格。中标单位每月管理应达到优良水平（即90分以上），检查分数低于90分，每减少1分，当月管理费下浮1%。检查分数在80分以下累计三次以上的，招标单位可给予终止合同处理。

扣分签证有关规定:

1、扣分签证时，招标单位必须有两名以上工作人员在场。

2、中标单位在接到招标单位关于扣分签证的通知后，须在30分钟内派有关管理人员赶到现场。

3、如情况属实的，中标单位管理人员须配合招标单位工作人员签证；如中标单位管理人员否认事实，消极拒签的，招标单位工作人员可现场拍照或拍摄取证后联名签证，并可视情节严重程度给予加倍扣分。

4、如中标单位管理人员认为情况不实，有异议的，应即时要求招标单位上一级管理人员赶赴现场协调处理。

5、凡扣分签证的照片或拍摄的短片均由招标单位通过电子邮件方式传送给中标单位。中标单位 3 日内未向招标单位作出书面回复的，则视为对扣分签证没有任何异议。

七、项目清单（面积、人员配置、车辆配置）

南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（2026-2029）各标段面积统计表

| 序号 | 标段 名称 | 环卫面积 （㎡） | 绿化面积 （㎡） | 树木 （棵） | 总面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 808085.10 | 216012.10 | 3766 | 1061757.20 | A包（一标段莞太路以西区域，不包含宏远片区）：养护范围包括莞太路（含）以西区域，环卫面积808085.10平方米，绿化面积216012.10平方米，行道树3766棵（一棵树折算10平方米绿化面积），总面积1061757.20平方米，公厕21座。 |
| 2 | 包2 | 877699.6 | 70480.5 | 5737 | 1005550.10 | B包（二标段莞太路与东莞大道包围区域，不包含东莞国际商务区）：养护范围包括东莞大道-黄金路-莞太路（不含）-宏图路围合区域及宏图片区，环卫面积877699.60平方米，绿化面积70480.50平方米，行道树5737棵（一棵树折算10平方米绿化面积），总面积1005550.10平方米，公厕9座。 |
| 3 | 包3 | 1573910.50 | 289443.60 | 10780 | 1971154.10 | C包（三标段东莞大道以东区域）：养护范围包括宏伟路-绿色路-水濂景观路-科创路-蛤地路围合区域及西平片区，环卫面积1,573,910.50平方米，绿化面积289,443.60平方米，行道树10,780棵（一棵树折算10平方米绿化面积），总面积1,971,154.10平方米，公厕11座。 |
| 4 | 包4 | 82168.53 | 240027.16 | / | 322195.69 | D包（公园广场专项养护）：养护范围包括南城市民花园、百花林公园、水濂生态公园、蛤地公园、南之城广场、西平休闲公园、凯旋公园、荣福公园，环卫面积82168.53平方米，绿化面积240027.16平方米，环卫绿化总面积322195.69平方米，公厕9座。 |
| 合计 |  | 3341863.73 | 815963.36 | 20283 | 4360657.09 |  |

| 南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（2026-2029）各标段人员配置一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一标 | 二标 | 三标 | 公园 |  |
| 1 | 项目经理 | 3年以上工作经验，持有园林专业方向的中级工程师或以上职称 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 环卫主管 | 3年以上相关工作经验 | 3 | 3 | 5 | 1 |  |
| 3 | 绿化主管 | 3年以上工作经验，持有园林专业方向的中级工程师或以上职称 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 绿化技术人员 | 具有相关工作经验 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |
| 5 | 专职资料员 | 大学专科或以上学历，具有相关工作经验 | 2 | 2 | 2 | 2 | 每个标段配置1名资料员派驻中心 |
| 6 | 司机 | 持有与驾驶车辆相符的驾驶证 | 9 | 9 | 16 | 6 |  |
| 7 | 环卫工人 | 包括环卫工、机动工、上门收集工 | 101 | 110 | 200 | 16 |  |
| 8 | 绿化工人 | 具有相关工作经验 | 31 | 21 | 46 | 48 |  |
| 9 | 公厕 |  | 23 | 11 | 11 | 9 |  |
| 10 | 合计 |  | 172 | 159 | 285 | 86 |  |
| 总人数 |  |  |  |  |  | 702 |  |

| 南城市政环卫绿化养护和公厕管理项目（2026-2029）各标车辆设备配置一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 能源类型（排放） | 主要参数（≥）：总质量/整备质量/核定载质量 | 一标 | 二标 | 三标 | 公园 | 备注 |
|  |  |  |  | 数量（台） | 数量（台） | 数量（台） | 数量（台） |  |
| 1 | 湿式扫地车 | 国V及以上 | 18000KG | 1 | 1 | 2 | 0 |  |
| 2 | 湿式扫地车 | 国V及以上 | 8000KG | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | 洒水车 | 国V及以上 | 18000KG | 2 | 2 | 3 | 0 |  |
| 4 | 绿化洒水车 | 国V及以上 | 16000KG | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | 绿化洒水车 | 国V及以上 | 10000KG | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | 绿化洒水车 | 国V及以上 | 6000KG | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | 垃圾压缩车 | 国V及以上 | 18000KG | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 8 | 垃圾压缩车 | 国V及以上 | 8000KG | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | 小型高压冲洗车 |  | 实际需要，满足工作要求 | 5 | 5 | 8 | 7 |  |
| 10 | 高空作业车 | 国V及以上 | 总质量≥5500KG | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 巡查车（皮卡车） | 国V及以上 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝牌，满足市区排放需要 |
| 12 | 垃圾收集（人货车） | 国V及以上 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 蓝牌，满足市区排放需要 |
| 13 | 巡查车 （小型客车） | 国V及以上 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 手推车 |  |  | 实际需要，满足工作要求 | 实际需要，满足工作要求 | 实际需要，满足工作要求 | 实际需要，满足工作要求 |  |
| 15 | 剪草机 |  |  | 2 | 2 | 3 | 10 |  |
| 16 | 打边机 |  |  | 5 | 4 | 8 | 7 |  |
| 17 | 绿篱机 |  |  | 5 | 5 | 8 | 7 |  |
| 18 | 打药机 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 19 | 打孔机 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 20 | 油锯 |  |  | 6 | 6 | 10 | 7 |  |
| 21 | 高枝油锯 |  |  | 6 | 6 | 10 | 7 |  |
| 22 | 电动车（巡查员用） |  |  | 实际需要，满足工作要求 | 实际需要，满足工作要求 | 实际需要，满足工作要求 | 实际需要，满足工作要求 |  |
| 23 | 牛皮癣打磨机 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 24 | 尿素 |  |  | 6吨 | 2吨 | 8吨 | 7吨 | 三年养护总量 |
| 25 | 复合肥 |  |  | 30吨 | 10吨 | 40吨 | 35吨 | 三年养护总量 |

| 南城公厕明细表（包1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 公厕名称 | 备注 |
| 1 | WC4 | 沙苑市场公厕 | 包1 |
| 2 | WC7 | 宏远批发市场 公厕 | 包1 |
| 3 | WC9 | 篁村老人活动 中心公厕 | 包1 |
| 4 | WC11 | 鸿福公厕 | 包1 |
| 5 | WC13 | 周溪公厕 | 包1 |
| 6 | WC14 | 石鼓公厕 | 包1 |
| 7 | WC21 | 石鼓河边公厕 | 包1 |
| 8 | WC22 | 新基广场活动 中心公厕 | 包1 |
| 9 | WC24 | 白马塘岩公园 公厕 | 包1 |
| 10 | WC27 | 度香亭公园 公厕 | 包1 |
| 11 | WC33 | 周溪办事中心 公厕 | 包1 |
| 12 | WC34 | 步行街公交 首末站公厕 | 包1 |
| 13 | WC35 | 石鼓公交 首末站公厕 | 包1 |
| 14 | WC38 | 白马广场公厕 | 包1 |
| 15 | WC39 | 白马综合服务 中心公厕 | 包1 |
| 16 | WC40 | 富民步行街 公厕 | 包1 |
| 17 | WC45 | 周溪农民公寓 公厕 | 包1 |
| 18 | WC46 | 白马梅园路 公厕 | 包1 |
| 19 | WC47 | 宏远公厕 | 包1 |
| 20 | WC59 | 水彼涌公厕 | 包1 |
| 21 | WC60 | 石鼓河公厕 | 包1 |

| 南城公厕明细表（包2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 公厕名称 | 备注 |
| 1 | WC3 | 中心区市场 公厕 | 包2 |
| 2 | WC5 | 塘贝市场公厕 | 包2 |
| 3 | WC6 | 亨美公厕 | 包2 |
| 4 | WC10 | 中心区公厕 | 包2 |
| 5 | WC12 | 亨美公园公厕 | 包2 |
| 6 | WC15 | 袁屋边公厕 | 包2 |
| 7 | WC16 | 袁屋边池塘边 公厕 | 包2 |
| 8 | WC20 | 胜和新塘贝 公厕 | 包2 |
| 9 | WC48 | 三元里公厕 | 包2 |
| 南城公厕明细表（包3） |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 公厕名称 | 备注 |
| 1 | WC17 | 蛤地广场公厕 | 包3 |
| 2 | WC18 | 雅园公园公厕 | 包3 |
| 3 | WC19 | 西平公厕 | 包3 |
| 4 | WC23 | 雅园公厕 | 包3 |
| 5 | WC25 | 蛤地公厕 | 包3 |
| 6 | WC36 | 水濂山森林 公园公厕 | 包3 |
| 7 | WC41 | 蛤地公交 首末站公厕 | 包3 |
| 8 | WC43 | 水濂山绿道 驿站公厕 | 包3 |
| 9 | WC49 | 水濂社区广场 公厕 | 包3 |
| 10 | WC56 | 蛤地市场公厕 | 包3 |
| 11 | WC61 | 水濂公园公厕 | 包3 |
| 南城公厕明细表（包4） |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 公厕名称 | 备注 |
| 1 | WC8 | 凯旋公园公厕 | 包4 |
| 2 | WC26 | 蛤地公园公厕 | 包4 |
| 3 | WC37 | 南城市民花园 公厕 | 包4 |
| 4 | WC50 | 西平休闲公园公厕 | 包4 |
| 5 | WC51 | 南之城广场 公厕 | 包4 |
| 6 | WC52 | 水濂生态公园 公厕 | 包4 |
| 7 | WC55 | 百花林公厕 （大门） | 包4 |
| 8 | WC57 | 百花林公厕 （池塘边） | 包4 |
| 9 | WC58 | 百花林公厕 （半山腰） | 包4 |

公厕管理要求

承包方式：

1、采用总承包的方式，由中标单位承担总承包的义务和责任，即包日常维护管理（含纸巾、洗手液、绿化盆栽、樟脑、檀香、保洁工具等费用）和水电费、社会保险、风险金（不可预见费用）及税金等一切相关费用。不得转包或分包，否则没收保证金。

中标单位必须在每月10日前，缴交上月水电费给有关部门。

中标单位必须自觉遵守国家有关规定，根据劳动法及相关规定招聘员工并支付工资、与员工签订劳动合同、为员工购买社保等，如因劳资纠纷引起工人罢工、上访等，如经查实属中标单位责任，招标单位可单方面终止合同，并没收中标单位投标保证金。

中标单位必须在每年4至5月份及11至12月份期间进行化粪池的吸粪和全面清洗。

公厕管理要求

1、清扫保洁

（1） 每天早上7时前完成冲洗和清扫，全天坚持保洁，做到冲洗干净便池、便斗、厕所地面及墙面。做到无污物，无积水，全厕无粪迹、无尿迹、无乱弃置垃圾，无其他污物。

（2） 定时喷洒药物,灭杀蚊蝇等害虫，做到无蚊蝇、无蟑螂、无蛆蛹等。

（3） 纸篓无污迹、无隔夜垃圾。洗手液、纸巾等应保持持续供应且免费提供。

（4） 内外墙、屋顶及卫生责任区保持整洁，无乱张贴、涂写、刻画，无污迹、无蜘蛛网等。

（5） 厕内空气流通清新，无异味。

（6） 按照规定的时间、地点和方式清倒废弃物。

（7）保洁工人必须规范佩戴口罩、手套、按需求参加核酸检测、落实“五件套”，做好场所防疫工作、张贴场所码、安排固定人员穿着一次性隔离衣、佩戴防护面罩，对进出人员进行扫码登记、体温测量。

2、设施维护

（1） 公厕供水、供电、排水、空调、通风等设备完好。

（2） 公厕主体建筑和设施出现破损的，如墙壁、地面、洗手台、空调、门窗、便器、开关、手柄、门锁等被损坏或被盗的，必须于3日内完成修复或更换。

（3） 公厕所有的标志指示牌保持清洁完整、醒目、规范。

（4） 粪池有盖，粪便不外溢。

（5） 公厕墙壁，每年至少按原色粉刷整新一次。

3、内部管理

（1） 厕内各种工具完好、干净、整洁、摆放有序。

（2） 公厕管理制度及保洁制度按规定公示。

（3） 公厕用地范围内应保持环境整洁，任何单位和个人不得居用、堆物、搭建或作其它用途。

（4） 公厕实行免费开放，不得收费。

（5） 公厕粪便的掏吸、清运和处置，必须遵守有关规定，不得擅自处置粪便。

（6） 不得擅自关闭公厕，不得擅自设置公厕。不得擅自拆除、占用、损毁公厕。

（7） 厕内失物应交还失主，未见失主的，应交公处理。

（8） 工作人员要尊重游客和如厕人员，不得与其发生冲突。

（9） 工作人员不得擅离职守、滥用职权，徇私舞弊。工作人员工作期间必须统一穿着工作服。

（10）每座公厕的空调在每年5月至11月室外温度达28℃以上的必须开启。

（二）公交首末站管理要求

1、环卫清扫保洁的基本标准：

（1） 每日普扫一次，在早上7时前完成；

（2） 每日（雨天除外）喷洒地面一次，当天气温在30℃以上的，每天不少于两次；

（3） 地面要按期冲洗（要求每周冲洗两次），保持地面干净；

（4） 楼顶造型照明灯具要求每周清洗一次，保持晚上亮灯效果；

（5） 普扫作业要达到六净六无一通标准。六净：地面、路面、人行道净，路沿石净，公共设施净，墙基净，落水口净，果皮箱净。六无：地面、路面无积水，无果皮、烟头等废弃物，无香口糖迹、痰迹等污迹，无漏收垃圾堆，无往落水口、排水渠、绿化带、果皮箱扫倒垃圾污物，无乱张贴广告、招纸、乱涂画、乱刻写等。一通：落水口、排水渠通；

（6） 全天巡回保洁，地面、人行道、楼顶造型顶面、广告宣传栏、装饰小品等保洁率要达100%，重点保洁时间为16小时（即早上7时至晚上11时）；

（7） 果皮箱清掏应及时（每天不少于一次），外壳每天擦洗一次，保持清洁；

（8） 做好下水道沉沙井、排水渠和防蚊闸的清理和疏通工作（沉沙井、排水渠每月要清理一次，喷药灭蚊、蝇、蟑螂一次；防蚊闸每月清理一次）；

（9） 保洁人员必须着标志服（需经采购方审定）上岗；

（10） 建筑小品、装饰小品、公共设施、广告宣传栏、护栏、公共座凳等清洁无污迹、积尘、蜘蛛网、城市“牛皮癣”等;

（11） 定期消灭“四害”（蚊、蝇、老鼠、蟑螂）;

（12） 承包范围内果皮箱、防蚊闸损坏及时按原样维修，被盗后及时按原样安装好。

（13） 公共洗手间及车辆调度室设专人管理，全天清扫保洁，地面、厕位、墙面、门窗等设施及四周环境洁净，无恶臭，配备洗手液、卷纸等设备完好，除“四害”达到国家有关标准，垃圾箩无积存垃圾。

2、站内绿化养护管理的基本标准要求：

（1） 严格参照《东莞市市区道路绿化养护质量标准》，认真做好承包辖区内的绿化保养工作，包括日常的绿化淋水、杂草杂物清理、松土、施肥、修剪、造型、喷药、除虫、灭鼠、补苗等，必须每月至少修剪草坪1次，施肥1次，淋水每天1次(雨天除外)，病虫害防治要以预防为主，做到早发现、早防治，确保绿化景观效果。

（2） 做好道路及绿地内的卫生清扫保洁工作，每天实行16小时保洁，人员要落实到位，实行岗位责任制，确保绿化景观效果。

3、做好车道、人行道、公共洗手间、公共休息凳、公交乘车线路指示牌、消防设施、遮雨篷铝塑板造型及广告宣传栏设施的维护工作，如发现车道、人行道、公共洗手间、公共休息凳、公交乘车线路指示牌、消防设施、遮雨篷铝塑板造型及广告宣传栏等有损坏应及时保质保量进行修复，所需材料的品牌及色泽应与原来材料品牌相同或相近。

4、 铁制设施（包括主体结构、广告宣传栏等）至少每年进行油漆翻新一次，具体时间由甲方另行通知。

5、照明灯饰的维护管理：①照明灯饰要按甲方通知的时间按时亮灯，如发现有灯饰不亮须及时进行线路维修或更换光源，保证照明灯饰正常亮灯；②所更换的线路或光源原则上须按原有品牌产品进行更换；③每周对灯罩进行清洁。

六、检查监督：

由招标单位及公厕权属单位负责对中标者所承包公厕的各项工作进行每月不定期检查、监督，凡达不到标准要求被扣分的，要扣减当月承包款（每分扣当月承包款的1%），具体标准按《南城公厕清洁维护现场考核评分暂行标准》执行（详见附页）。

其它说明:

1、投标单位须以独立承诺函（格式自拟）的形式，承诺中标后，购买保额不低于人民币叁佰万元整的《社会公众责任险》。保险期限与合同期一致。该保险的费用须在分项报价表中体现。

2、中标单位必须接受工商、税务等部门的审批和监管，自行完善自身的经营权利和义务。

3、合同期内，在重大节假日前后或遇上级单位检查评比，或上级组织有关统一清洁大行动的，中标单位必须无条件积极配合，按要求抽调人员进行清洁保洁等相关工作，不配合的我中心有权委托第三方协助实施，所产生的费用从中标单位养护费用扣除。

4、若供应商的投标报价高于预算金额，将视为无效投标。此中标价包括该项目内所有设施、项目的日常维护、水费、设施更换安装、清洁、被盗修复以及台风、雷电、霜冻、旱灾、地震等自然灾害风险费用。如不可抗拒的灾害，由双方协商解决。

5、投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标前一天以书面形式向招标单位提出。

6、投标单位对招标单位提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。

7、投标单位承担其参加投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

8、投标单位应进行现场勘察和丈量。因投标单位未到现场勘察和丈量引起报价失误或造成施工费增加，由投标单位负责。

9、中标单位不得再分包或转包第三方，否则招标单位有权取消中标单位的中标资格并无条件终止合同，并没收中标单位合同押金。

10、“其他支出”项包括：纸巾、洗手液、绿化（含盆栽）、樟脑、保洁工具、垃圾袋、工作服、燃油费、人员智能管理系统搭建及维护费、不可预见费用等。

11、“维修费”项包括：维修水电、水龙头、镜子、门窗、瓷砖、洗手盆、便器、假天花板空调、手纸架、排气扇、灯箱牌、公厕标志牌、指示牌、所长牌、花岗岩板等以及化粪清理费。

12、“人员智能管理系统”需与数字城管系统无缝对接且信息共享，功能包括但不仅限于以下方面：电子工牌、作业人员上下班考勤记录、位置信息及运动轨迹等。

13、“粪便收集运输及处理费”项：按满溢清理。

南城公厕清洁维护现场考核评分标准

工程有限公司                            考评时间：201   年    月     日

| 项目名称 | 现场考核 |  | 扣分办法 | 现场检查扣分 | 应 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分值 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |
| 清扫保洁 ︵ 共 45分 ︶ | 22.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | - 每天早上7时前完成冲洗和清扫，全天坚持保洁，做到冲洗干净便池、便斗、厕所地面及墙面。做到无污物，无积水，全厕无粪迹、无尿迹、无乱弃置垃圾，无其他污物。 - 定时喷洒药物,灭杀蚊蝇等害虫，做到无蚊蝇、无蟑螂、无蛆蛹等。 - 纸篓无污迹、无隔夜垃圾。 - 内外墙、屋顶及卫生责任区保持整洁，无乱张贴、涂写、刻画。无污迹、无蜘蛛网等。 - 厕内空气流通清新，无异味。 - 按照规定的时间、地点和方式清倒废弃物。 | - 未达到要求每次每处扣1分。 - 未达到要求每次每处扣0.5分。 - 未达到要求每次每处扣0.5分。 - 未达到要求每次每处扣0.5分。 - 未达到要求每次每处扣0.5分。 - 未达到要求每次每处扣0.5分。 |  |  |
| 设施维护 ︵ 共30分 ︶ | 7.5 6 6 6 4.5 | - 公厕供水、供电、排水、空调、通风等设备完好。 - 公厕主体建筑和设施出现破损的，如墙壁、地面、洗手台、门窗、空调、便器、开关、手柄、门锁等被损坏或被盗的，必须于3日内完成修复或更换。 - 公厕所有的标志指示牌保持清洁完整、醒目、规范。 - 粪池有盖，粪便不外溢。 - 公厕墙壁，每年至少按原色粉刷整新一次。 | - 未达到要求每次每处扣1.5分。 - 未达到要求每次每处扣1分。 - 未达到要求每次每处扣2分。 - 未达到要求每次每处扣2分。 - 未达到要求每次扣1.5分。 |  |  |
| 内部 管理措施 ︵ 共25分 ︶ | 3 3 1.5 3 3 3.5 3.5 1.5 3 | - 厕内各种工具完好、干净、整洁、摆放有序。 - 公厕管理制度及保洁制度按规定公示。 - 公厕用地范围内应保持环境整洁，任何单位和个人不得居用、堆物、搭建或作其它用途。 - 公厕收费必须严格遵守有关规定，不得乱收费。 - 公厕粪便的掏吸、清运和处置，必须遵守有关规定，不得擅自处置粪便。 - 不得擅自关闭公厕，不得擅自设置公厕。不得擅自拆除、占用、损毁公厕。 - 厕内失物应交还失主，未见失主的，应交公处理。 - 工作人员要尊重游客和如厕人员，不得与其发生冲突。 9、 工作人员不得擅离职守、滥用职权，徇私舞弊。工作人员工作期间必须统一穿着工作服。 | - 未达到要求每次每处扣0.5分。 2、未达到要求每次每处扣1分。 3、未达到要求每次扣0.5分。 4、每发现一次扣3分。 5、每发现一次扣1分。 6、每发现一次扣3.5分。 - 发现私自留用的每次扣3.5分。 - 未达到要求每次扣1.5分。 - 未达到要求每次扣1.5分。 |  |  |
| 合计总得分（ ）＝总分（100）－合计总扣分（ ） |  |  |  |  |  |

说明：1、本项考核的扣分仅限于月度检查和平时抽查，凡有甲、乙双方签字的评分皆生效，其它评分无效。

2、扣分累计不超过该项“应得分”，即至多以扣完为止。

3、甲方对乙方的环卫保洁现场实行月度考评 (包括月检和平时抽查两部分)，其中月检占月度考评总分的90%，抽查占其总分的10%，以综合月度考评分数。按百分制打分，好（100分—90分），中（89分—80分），差（80分以下）。

4、甲方保留对本标准的修改权和解释权。

中心管理人员签名：                                   承包单位负责人签名：