东莞国际商务区综合管养项目

用户需求书

一、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起三年。 |  |
| --- | --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |  |
| 采购资金支付 | 1、按月支付承包款。（注：每月承包款＝中标价÷36个月） 2、合同生效后第二个月起每月25日前向中标人支付上月的承包款。 3、采购人对中标人的管养工作实行检查监督，若按评分标准有扣分情况，所需处罚金额从当月承包款中相应扣除。 4、因采购单位使用的是财政资金，采购单位在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门及政府相关部门的审批时间），采购单位在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购单位已经按期支付。如因财政部门审核进度问题而推迟支付时双方免责。 |  |
| 验收要求 | 验收工作由采购人、中标人依国家有关标准、行业标准、合同及有关附件要求进行。 |  |
| 联合体投标 | 是 |  |
| 是否收取履约保证金 | 是，收取比例：5%； | 说明： 合同签订后，中标人须缴纳合同总价款5%作为履约保证金，待养护期满且验收通过后15个工作日内将履约保证金无息退还给中标人。（1）中标人给采购人造成的损失超过履约担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的责任。（2）履约保证金采用银行转账方式递交至采购人指定账户，或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。（3）养护期满后且中标人无违约情形发生，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人收到中标人的退回履约保证金申请材料并经审核无误后，将履约保证金无息退还。 |
| 合同履行为期限 | 合同签订之日起三年。 |  |

二、标的需求清单及技术（参数）要求

| 东莞国际商务区市政道路车辆设备配置一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 能源类型（排放） | 主要参数：总质量≥ | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 湿式扫地车 | 国V及以上 | 8000KG | 2 |  |
| 2 | 洒水车 | 国V及以上 | 8000KG | 1 |  |
| 3 | 小型高压冲洗车 |  | 实际需要，满足工作要求 | 2 |  |
| 4 | 高空作业车 | 国V及以上 | 作业高度16米及以上 | 2 | 各专业共用 |
| 5 | 巡查车（必须配备装有定位系统） | 国V及以上 |  | 1 | 各专业共用 |
| 6 | 垃圾收集（人货车） | 国V及以上 |  | 1 |  |
| 7 | 手推车 |  |  | 实际需要，满足工作要求 |  |
| 8 | 剪草机 |  |  | 2 |  |
| 9 | 打边机 |  |  | 2 |  |
| 10 | 绿篱机 |  |  | 2 |  |
| 11 | 打药机 |  |  | 1 |  |
| 12 | 打孔机 |  |  | 2 |  |
| 13 | 油锯 |  |  | 6 |  |
| 14 | 高枝油锯 |  |  | 3 |  |
| 15 | 电动车（巡查员用） |  |  | 实际需要，满足工作要求 |  |
| 16 | 牛皮癣打磨机 |  |  | 2 |  |
| 17 | 尿素 |  |  | 3吨 | 三年养护总量 |
| 18 | 复合肥 |  |  | 9吨 | 三年养护总量 |
| 19 | 日常养护施工车 | 国V及以上 | 车身颜色黄色、配备警示灯 | 1 | 交通设施用 |
| 20 | 轻型货车1台（载重不少于0.5吨） | 国V及以上 |  | 1 | 市政道路及其他附属设施零星养护 |
| 21 | 防撞车 |  | 实际需要，满足工作要求 | 1 |  |
| 车辆要求使用不超过五年内的车辆，首次上牌日期起算 |  |  |  |  |  |

| 东莞国际商务区市政道路人员配置一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 标段人员数量 | 备注 |
| 1 | 项目经理 | 3年以上工作经验，具备市政公用工程专业二级建造师及以上 | 1 | 各专业共用 |
| 2 | 环卫主管 | 3年以上相关工作经验 | 1 |  |
| 3 | 绿化主管 | 3年以上工作经验，持有园林专业方向的中级工程师或以上职称 | 1 |  |
| 4 | 各专业巡查员 | 具有相关工作经验，年龄小于法定退休年龄，工作年限大于两年 | 2 | 各专业共用 |
| 5 | 专职资料员 | 大学专科或以上学历，具有相关工作经验 | 2 | 每个标段配置1名资料员派驻中心 |
| 6 | 司机 | 持有与驾驶车辆相符的驾驶证 | 5 |  |
| 7 | 环卫工人 | 包括环卫工、机动工、上门收集工 | 23 |  |
| 8 | 绿化工人 | 具有相关工作经验 | 7 |  |
| 9 | 技术负责人 | 具备工程类相关专业中级或以上工程师 | 1 | 各专业共用 |
| 10 | 专职安全员 | 具有相关工作经验，主管交通设施养护安全 | 1 |  |
| 11 | 专业养护工人 | 具有相关工作经验，日常负责交通设施养护 | 2 |  |
| 12 | 专业养护工人 | 具有相关工作经验，日常负责市政道路、其他附属设施及消防栓设施零星养护 | 6 |  |
| 13 | 高处作业 | 持有安监或应急管理部门颁发特种作业操作证 | 2 |  |
| 14 | 电工作业 | 持有安监或应急管理部门颁发特种作业操作证 | 3 | 各专业共用 |
| 15 | 合计 |  | 57 |  |

第一区域 国际商务区

第一部分  东莞国际商务区路灯及照明设施养护

1、中标人负责日常养护设备的维修及调试工作，并确保24小时都有在岗人员负责维护工作，中标人应合理安排日班和夜班工作人员。

2、中标人在养护期间要确保路灯照明设施完好和照明效果，在规定的亮灯时间内，保证路灯照明设施的正常运行和亮灯率在98%以上。如发现亮灯率不达标的，采购人有权要求中标人按每次5000元的标准支付违约金。

3、中标人自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定节日（含元旦、春节、五一、国庆等）及上级部门检查，必须无条件服从采购人和有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。如在迎检活动中，由于养护工作不到位造成迎检所在项目不合格，扣减当月养护费的50%，如累计有二次迎检工作因养护不到位造成迎检所在项目不合格的，采购人有权单方面终止合同，并要求中标人按合同总价款3%支付违约金。

4、中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服、反光衣和安全帽等，在高空作业同时要佩戴安全带，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外或中标人员工触犯法律、法规造成的一切经济损失和法律责任由中标人负责，概与采购人无关。如发现未按要求做好安全措施的，采购人有权要求中标人按每次1000元的标准支付违约金。

5、中标人必须有照明设施维护管理经验，并拥有养护所需的维修专用车、维修工具、对讲机等相应的机械设备及工具。

6、中标人应按养护内容，为实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、购买员工劳动保险手续和办理暂住证等手续并安排好下属人员的住宿，不得住宿简易房、临时搭建房等，如发现有工人入住宿简易房、临时搭建房的情况，采购人有权要求中标人按每次2000元的标准支付违约金。

7、其它用电设施的用电要求：其它用电设施如广告、节日灯饰及其它非用于路灯照明设施的用电未经采购人同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理，除扣减当月养护费的50%外，并按规定对中标人予以处理，当月考评档次为差，情节严重者，采购人有权单方面终止合同。若经采购人同意接驳的线路，中标人必须积极配合。

8、喷漆翻新及清洗：灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面每年喷漆翻新一次；灯杆、灯罩、箱体、设备表面每半年清洗一次。如未按要求和计划完成的，采购人有权要求中标人按每次5000元的标准支付违约金。

9、日常维护：含灯杆、灯具、电箱、高低压电力电缆（含电缆管道）及其他电气设施日常维护、损坏更换、被盗修复，以及物联网智能路灯控制系统的管理及系统主控制中心、路灯智能控制电箱等相关软（硬）件设备的更新与维修服务，确保系统正常运行及承担正常运行所需的相关费用。灯杆、灯具、电箱及其他设施无论何时都不能漏电，否则采购人有权要求中标人按每次5000元的标准支付违约金，如因漏电发生事故，一切责任及造成的损失由中标人负责；设施表面要及时清除乱写画、乱张贴，脱漆、颜色褪变等要及时翻新，保持设施的清洁美观，否则采购人有权要求中标人按每处500元的标准支付违约金。

10、设备设施维护检测：按供电部门有关规定，春秋两季定期常规检查箱变、配电箱、控制箱、电缆、灯具各一次，重大节日（元旦、春节、五一、国庆）前两周之内常规检查电缆、灯具共四次；电缆每年绝缘测试一次；箱变每年预防性试验检测一次，并向采购人提交东莞市供电部门认可的检测报告，检测费及检测结果涉及的病害和缺陷所需的维修费、元件更换费均由中标人承担。如未按要求和计划完成的，采购人有权要求中标人按每次5000元的标准支付违约金。

11、配件的更换要求：配件的更换必须按照各照明项目的竣工图和设计的主要技术数据资料的要求更换灯具及照明设施配件（若竣工图资料和设计的主要技术数据资料不符时，以设计的主要技术数据资料为准），否则采购人有权要求中标人按每处2000元的标准支付违约金(注：所有配件的更换必须按照原品牌或同等级品牌进行更换，确实无法匹配的需经采购人同意)；中标人要有相应的灯具、灯泡、电源、电缆等配件的库存，若发现没有的，采购人有权要求中标人按每次3000元的标准支付违约金。合同期满后，采购人、中标人双方必须对原养护的路灯照明设施进行全面检查验收，确保移交工作顺利完成。

12、在合同期内，因国家建设需要征用或者采购人因管理需要调整中标人养护地段时，中标人应配合国家政策、规定或采购人的管理要求调整养护内容，因此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。

13、在合同期内，中标人因各种原因造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。如采购人在前述情形中实际承担了责任的，中标人同意无条件赔偿采购人的一切损失，包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。

14、中标人无故停止工作，采购人有权按损失程度扣减养护费,并要求中标人支付合同总价款3%的违约金。若一个月内无故停工连续3天或累计达5天的，中标人除需要支付合同总价款3%违约金外，采购人有权单方面终止合同。

15、实行路灯照明设施户籍手册，中标人要做到每个照明设施都要有记录。如未按要求进行户籍资料记录的，采购人有权要求中标人按每次3000元的标准支付违约金。

16、中标人应在次月15日前向采购人提交上月养护记录，以便采购人进行监督。

17、实施过程中中标人必须根据承包合同中的各项条款，履行各项职责。如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致养护质量达不到标准的，除采购人有权要求中标人按每次10000元的标准支付违约金外，当月考评档次为差，并责令限期整改。整改后养护质量仍达不到标准的，采购人有权单方面终止合同，并要求中标人按合同总价款3%支付违约金。

18、由于管理不善造成照明设施漏电而导致人员伤亡的，一切责任及造成损失由中标人负责，概与采购人无关。

19、中标人上岗操作专职、专业人员必须持证上岗并具有从事照明设施维护工作经验，上岗前一定要做好工作规程及安全工作的培训。

20、每逢节假日如元旦、春节、五一、国庆及市(街道)政府要求的特殊时期，采购人需要在主要路口、路段安装的灯饰，中标人应积极配合并按采购人的要求施工、管理，所需费用作为增加工程量另计。

21、中标人必须按采购人设定的时间亮灯和关灯，需变更亮灯或关灯的时间必须征得采购人的同意，坚决杜绝白天无序亮灯（规定要求和维修需要除外），一经发现，视情节轻重，采购人有权要求中标人按每次1000-5000元的标准支付违约金。

22、中标人应建立每日巡查制度和设立群众投诉电话，形成日常管理的相关资料（如巡查台账、月报、维修记录等），发现问题要及时记录和检修，保证故障修复及时率为100%。因各种原因损坏或被盗的设施，必须在12小时内或采购人根据实际情况设定的时间内修复。若因实际情况不能按时修复的，需及时上报采购人，经同意后方可延时修复。如未按要求完成的，视情节轻重，采购人有权要求中标人按每次2000-10000元的标准支付违约金。

23、养护工作不到位，被市(街道)领导批评或被市民投诉，经核实情况属实的，视情节轻重，采购人有权要求中标人按每次1000-5000元的标准支付违约金；造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同，并要求中标人按合同总价款3%支付违约金。

24、中标人需安装人员智能管理系统，并要与数字城管系统无缝对接且信息共享，功能包括但不限于以下方面：电子工牌、作业人员上下班考勤记录、位置信息及运动轨迹等。

25、服务期内，采购人有权根据灯光行业主管部门及其他部门等相关文件规定对中标人投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，中标人在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从，相关接入信息化平台的硬件设施投入费用由中标人负责。

26、中标人要建立健全突发性事故应急预案，认真落实应急措施。

27、根据东莞市应急部门发布的三防应急响应等级和气象部门的天气预警，中标人要建立极端天气应急管理机制，安排人员24小时值守，对养护地段的安全隐患点进行全面排查，做好防范和抢险物资准备。同时要按照采购人要求成立一支应急队伍，服从采购人和政府三防指挥机构的统一指挥和调度，并要做好台风前、中、后的相关工作。

28、中标人必须无条件配合做好考评、检查、活动保障工作，加强养护服务工作，在检查期间及重大活动保障期间所产生的费用全部由中标人负责。

29、人员、设备配置要求：

（1）人员配置要求：拟投入人员不少于5人，其中持有安监或应急管理部门颁发特种作业操作证(高处作业)的不少于2人，持有安监或应急管理部门颁发特种作业操作证(电工作业)的不少于2人（一人同时持有上述两证的作一证计算）。

（2）设备配置要求：至少配置1辆16米或以上高空作业车（与环卫绿化等其他专业共用）和1辆巡查汽车（与环卫绿化等其他专业共用）及1辆防撞车。

30、中标人必须在中标后一个月内，购买保额不低于人民币叁佰万元整的《社会公众责任险》（与环卫绿化等其他专业共用），保险期限与合同期一致。

31、检查考核：

采购人对南城路灯及照明设施养护质量每月进行不定期检查和定期检查，不定期检查考核标准按“养护质量目标”约定执行，定期检查考核标准按《南城路灯及照明设施养护月度考核评分表》标准执行，采购人并保留对《南城路灯及照明设施养护月度考核评分表》标准的解释权和修改权。

南城路灯及照明设施养护月度考核评分表

考评时间：     年  月  日

| 项目名称 | 现场考核 |  | 扣分办法 | 应得分 | 检查 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总分 | 检查方法及评分依据 |  |  |  |  |
| 南城路灯及照明设施养护项目 | 100 | - 按采购人设定的时间亮灯和关灯，需变更亮灯和关灯的时间必须征得采购人的同意，坚决杜绝白天无序亮灯。 | 发现未按规定时间亮灯和关灯或擅自变更亮灯和关灯时间的，每次扣1分；发现白天无序亮灯的（规定要求和维修需要除外），每次扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | - 在规定的亮灯时间内，保证路灯照明设施的正常运行和亮灯率在98%以上。 | 发现亮灯率不达标的，每次扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | - 落实安全生产措施，按要求为上岗工人配置统一的工作服、反光衣和安全帽等，在高空作业同时要佩戴安全带。 | 发现未按要求做好安全措施的，每次扣2分。 | 8 |  |  |
|  |  | 4、配件的更换必须按照各照明项目的竣工图和设计的主要技术数据资料的要求更换灯具及照明设施配件，并要有相应的灯具、灯泡、电源、电缆等配件的库存。 | 发现未按要求更换灯具及照明设施配件的，每处扣1分；发现没有相应的灯具、灯泡、电源、电缆等配件库存的，每次扣1分。 | 8 |  |  |
|  |  | 5、建立每日巡查制度和设立群众投诉电话，形成日常管理的相关资料（如巡查台账、月报、维修记录等），发现问题要及时记录和检修，保证故障修复及时率为100%。因各种原因损坏或被盗的设施，必须在12小时内或采购人根据实际情况设定的时间内修复。 | 发现未按要求每日巡查的，每次扣2分；发现未在规定时间内按要求完成修复的（征得采购人同意延时修复除外），每次扣5分。 | 15 |  |  |
|  |  | 6、按招标文件和合同要求，做好灯杆、灯罩、箱体、设备表面的清洗和翻新工作以及电箱、电缆、灯具的常规检查工作。 | 未按要求和计划完成的，每次扣2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 7、照明设施及其他设备要保持完好（包括灯杆、灯具、箱变、控制箱、接线井等）。 | 发现不完好的（出现脱漆或颜色明显褪变、损坏、工作不正常等），每处扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 8、及时清除照明设施表面的乱写画、乱张贴。 | 发现现场存在乱写画、乱张贴的，每处扣1分。 | 8 |  |  |
|  |  | 9、灯杆、灯具、电箱及其他设施无论何时都不能漏电。 | 发现有漏电的，每次扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 10、箱变外要有投诉电话和危险警示标示，并按规定箱变、配电箱、控制箱等电箱箱门要锁好。 | 发现箱变无投诉电话和危险警示标示的，每处扣1分；发现电箱未按规定锁好门的，每处扣1分。 | 8 |  |  |
|  |  | 11、实行路灯照明设施户籍手册，要做到每个照明设施都要有记录。 | 未按要求进行户籍资料记录的，每次扣3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 12、养护质量群众满意情况。 | 养护工作不到位，被市(街道)领导批评或被市民投诉，经核实情况属实的，每次扣2分。 | 4 |  |  |
| 合计实得分（ ）= 总分（ 100 ）- 合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、定期检查时间为每月10日-13日，按百分制打分，分“好”（100分—90分）、“中”（89分—80分）、“差”（80分以下）三个档次。检查打分属“好”的为优良达标，不扣减当月养护费；属“中”的为合格；属“差”的为不合格。中标人每月管理应达到优良水平（90分以上），检查分数低于90分的，每减少1分，当月养护费下浮2%，属“差”的累计达三次的，采购人有权单方面终止合同，并要求中标人按合同总价款3%支付违约金。

2、出现下列情况任何一项，当月考评档次为差：

（1）未经采购人同意，擅自接驳线路。

（2）组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致养护质量达不到标准。

第二部分  南城国际商务区物业综合管养项目交通设施养护

东莞国际商务区范围内市政道路长约11.79公里，道路上交通设施主要有交通标线10417平方米、各类护栏4579米、各类交通指示牌401块、不锈钢止车柱1467支及其它交通附属安全设施一批。上述的交通安全设施需进行日常巡查保养、检测、应急抢修、修复、更新及设置等，包括但不限于：公路交通标志、公路交通标线、护栏以及其它交通安全附属设施。

一、养护要求

1、养护项目部（与环卫绿化等其他专业共用）配置要求：中标人须在中标通知书发出之日起五个工作日内在服务地区（或半小时内能到达养护范围的区域）设立项目部，采购人有权前往中标人项目部，对投入本项目养护场地、人员、设备、履约能力进行核查，如发现与投标时提供的资料不一致，属于虚假响应，并将移交政府采购监督管理部门处理。

（1）配备养护项目部足够的办公场所、养护加工厂房、电话服务热线，提供每周7×24小时养护服务。

（2）配备日常巡查养护、应急抢修、交通设施施工专业队伍，至少包括项目经理1名（与环卫绿化等其他专业共用）、技术负责人1名、专职安全员1名、起重操作员1名、电工1名。养护期内项目经理、技术负责人须长驻养护项目部，合同履行期间，中标人不得随意更换项目经理、技术负责人、现场主要技术人员，如有特殊情况需更换的，应及时上报采购人并附上相应人员的简历、学历证明、资格证明等资料，经采购人审核同意后方能更换。

（3）配备至少日常养护巡查车辆（与环卫绿化等其他专业共用）（车身颜色黄色、配备警示灯）1台，日常养护检修升高车辆（车身颜色黄色、配备升降平台）1台，日常养护施工车辆（车身颜色黄色、配备警示灯）1台，以上车辆必须是年检合格、车容车况良好，因东莞市大城区实行货车限行规定，如以上属于限行的车辆需向公安机关办理通行证。

（4）配备足够的养护、应急抢修等各类工具，交通护栏、标志牌、标线等原材料及备用件，以保证日常养护、应急抢修、更换的及时性。

2、交通设施养护服务要求

（1）每天对养护范围内的道路交通标志、交通标线、安全护栏、隔离栅以及交通安全设施附属设施一次日常巡查及养护，国家法定的四大节假日：五一、十一、元旦、春节及雷雨天气加密巡查，确保交通安全设施完好，做好巡查维护记录。

（2）日常巡查配备：应配置司机1名、专业工程师1名、安全员1名、专业养护人员2名，专业巡查车（车身颜色黄色、配备警示灯）1辆。

（3）每季度对养护范围内的道路交通标志、交通标线、安全护栏、隔离栅以及交通安全设施附属设施进行安全检测，及时消除安全隐患、处理存在的故障和问题。

（4）日常巡查中发现安全隐患及故障，要即时做好安全围闭措施及设置警示标志，消除安全隐患，安排专业维修人员及时抢修。

（5）日常巡查中发现粘贴在交通设施上的“牛皮癣”、“小广告”要及时清

（6）日常巡查中发现交通安全设施不完善，影响交通秩序的情况，要及时向采购人反映，并书面提出详细的整改建议、方案。

（7）在养护、维修、应急抢修中，因设施损坏，需更换设施、配件、材料、破路开挖线槽或顶管、敷设管线施工的，需经采购人审核批准后实施，并按采购人要求如期完成。

（8）接到故障通知，中标人专业维修人员必须在半小时内到达现场做好安全围闭措施及设置警示标志，消除安全隐患，及时进行抢修，确保12小时内修复、更换有故障交通安全设施。

（9）应急抢修（险）

1）遇突发事件和台风暴雨等恶劣天气时，中标人必须加强巡查，每天安排专人通宵值班，并保持通信24小时畅通，应急抢修专业队伍随时候命。

2）接到抢修（险）通知后，中标人必须在半小时内赶到现场进行抢修（险）工作，消除安全隐患，及时修复损坏的交通设施。

3）中标人必须无条件接受采购人以及有关部门组织的抢修（险）任务和突击性任务，并服从采购人的安排和调遣。

（10）设施需完善、更换，中标人按照采购人的要求，编制施工图、施工预算，经采购人审核批准后按标准规范完善、更换，在规定的时间内完成，完成后编制竣工图验收报告及相关照片，由采购人组织有关部门验收。

（11）中标人必须依据道路养护工作规范，结合业务工作需求，制定养护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立日报、周报、月报的台帐管理机制，落实各项养护工作事项。

（12）中标人必须自觉接受采购人以及有关部门的监督管理，必须无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

（13）中标人应严格管理养护工作人员，严格遵守采购人工作要求。

（14）其它要求

★1）中标人须就本养护项目购买保额不低于人民币叁佰万元整的《社会公众责任险》（与环卫绿化等其他专业共用），保险期限与合同期一致。 （投标人须提供单独承诺函加盖投标人公章）

2）在合同期内，中标人自行购买《社会公众责任险》。在合同期内，因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关，因此发生的所有费用均由中标人承担，采购人有权直接从中标人的人身财产损害事故保障金中扣除，不足部分有权向中标人追偿。

3）本养护项目严禁转包，一经发现，采购人有权终止合同。

4）养护作业时，应严格遵守现行有关规范及法律法规，落实安全生产措施，养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，之后才能进场养护；必须对作业人员进行上岗前的安全教育和技术培训；进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

5）在养护作业时，必须按相关规范进行养护，注意自身及过往行人车辆安全。

6）合理安排养护作业时间，原则上应避免交通繁忙时段，特别上下班高峰时段。交通繁忙路段，建议夜间养护作业。

7）养护作业时，因需封闭较长路面道路，需与交警部门协商，制订交通疏导方案，对路面交通进行监控，避免造成交通阻塞。

3、养护作业质量要求和保证

（1）中标人必须按照现行《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》、《城市道路交通隔离栏设置指南》、《交通分隔栏》、《公路养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》等相关公路养护规范、标准及有关法律法规进行施工，确保工程质量。如中标人的养护作业与有关规范要求不相符，采购人有权要求返工，中标人必须服从并承担相关责任和费用。

（2）中标人派出的养护人员必须具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本项目所需货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力完成交通安全设施养护工作。

（3）中标人应建立并实施符合项目各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得项目工作受到影响，造成责任事故或经济损失的，概由中标人承担。

（4）签订合同前，中标人应向采购人提交本项目的质量保证资料供采购人审查、批准、备案。

（5）中标人自觉和随时接受采购人、监理单位以及有关部门的监督管理，严格执行现行有关规章制度，按时、按标准规范、按要求完成采购人所安排的交通安全设施养护任务。

（6）采购人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质保手册，质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。

（7）双方可定期举行质保会议，并确定适当的工作联系方式，以确保养护质量。

（8）对于隐蔽项目，待项目具备覆盖、掩盖条件，中标人经自检合格后24小时内通知采购人参与验收，采购人接到通知后48小时内组织验收；验收合格后，采购人在验收记录上签字方可进行隐蔽和继续养护作业；验收不合格，中标人要在双方约定时间内返工，完成后再重新验收。如采购人在接到通知后48小时内无故不组织验收或验收合格后不在验收记录上签字的，可视为采购人已批准，中标人可继续养护作业。

（9）中标人在本项目中使用的材料、机械设备必须经国家认可的技术检验部门检测合格，有关硬件、设备、材料按相关的国标、行业标准和产品说明书为准。

（10）项目所需材料、设备到达现场前，中标人应提交设备材料清单和供应计划。到场后，中标人应及时通知采购人按相关规定进行共同清点和检查；对不符合要求的材料和设备，中标人应负责更换，并承担相关的费用。

（11）中标人对养护现场已进行详细考察，完全了解养护现场的状况及环境要求。并不能因上述原因对采购人索赔。

4、进度

（1）对采购人安排的养护作业、应急抢修（险）、设施完善任务，中标人须在采购人规定的合理时间内组织实施。若有特殊原因需延迟，须征得采购人批准后方能延迟时间。

（2）人员配置要求：根据现场养护、应急抢修（险）的难易，落实措施，保证充足的劳动力。

5、安全文明

（1）中标人在进行养护作业时，必须严格遵守现行《公路养护安全作业规程》等有关规范及法律法规，落实安全生产措施，养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施后才能进场养护作业，必须对养护作业人员进行上岗前的安全教育和技术培训，进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，养护作业车辆应配置警示标志、警示灯，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行规范的要求，养护车辆在进行养护作业时必须时刻亮着安全警示灯。

（2）在进行养护作业时，中标人必须按相关公路养护规范，注意操作安

（3）中标人应合理安排养护作业时间，原则上应避免交通繁忙时段。

（4）中标人须自行解决安全作业问题，如由于中标人自身原因发生任何事故，对自身及其它第三方造成任何伤害，中标人承担相关法律责任和负责事故处理及一切费用。

（5）中标人必须按相关规定做到文明养护作业，养护作业过程中产生的淤泥垃圾等，须及时清理，不能污染环境。

6、保修期

（1）验收合格之日起6个月为保修期。

（2）在保修期内，中标人在接到采购人通知（包括电话、传真、微信）后 30分钟之内应派遣专业的技术人员到养护现场，履行其保修义务或养护工作。

（3）在保修期结束前，采购人对养护项目进行全面性能检查并通知中标人，中标人负责对检查中发现的问题，应无条件予以及时处理和解决，费用由中标人承担。

（4）中标人未能执行采购人的指示在合理时间内修补缺陷时，采购人有权雇用其他人来完成这项工作，其费用从应付给中标人的款项中扣除。

（5）在保修期内由中标人养护的道路设施，由于被盗、修复而涉及的相关费用由中标人负责。

二、交通安全设施产权保护

中标人要积极协助配合采购人做好交通安全设施产权保护工作。在日常巡查中发现占用、破坏设施产权行为的，应及时上报采购人，并做好记录（包括文字、相片或视频等材料），同时协助采购人做好设施产权索赔工作。

三、实行综合考评：

1、采购人对中标人的日常巡查、应急抢修（险）、养护作业、验收结算、设施产权保护执行情况、其他养护工作配合情况及服从管理情况实行不定时、不定人检查，实行月度综合考评，采取打分形式，考评采取百分制，分为优［100－90）、良［90-80）、中［80-60）、差［60以下）。

2、考评等级属优或良的为达标，不扣减当月巡查养护费；属中的，日常巡查养护费罚4000元；考评为差的，当月日常巡查养护费罚8000元；考评为差的累计达2次/年，采购人有权单方面终止合同；

3、考评细则

日常管理考评：（50分）

（1）需设立项目管理人员架构，未按要求设置的扣4分；

（2）需制订管理制度（巡查养护制度、应急抢修制度、管理人员岗位职责、文明施工制度等），未按要求设置的扣4分；

（3）养护期内项目经理、技术负责人必须长驻养护项目部，本项得分8分，未经采购人同意，擅自离开岗位，每发现一次扣2分，扣完本项分数为止；

（4）巡查维护车辆按要求配置警示标志、警示灯、车身注有“交通设施养护”字样及投诉电话、车容车况良好，本项得6分，未符合要求的，每次扣2分，扣完本项分数为止；

（5）按要求做好巡查养护记录，保证交通设施完好、正常运行，本项得分8分，每发现一次未按要求记录的扣2分，扣完本项分数为止；

（6）巡查养护人员必须穿戴统一反光衣，本项得分为6分，未按要求穿戴的，每发现一人扣1分，扣完本项分数为止；

（7）接到故障通知，专业维修人员必须在30分钟内到达现场做好安全围闭措施及设置警示标志，清除安全隐患，及时进行抢修，确保12小时内修复、更换有故障交通安全设施，本项得分10分，未达到要求的，每发现一次扣2分，扣完本项分数为止；

（8）国家节假日、雷雨天气加密巡查养护，本项得分4分，未按规要求的，每发现一次扣2分，扣完本项分数为止；

现场施工管理（50分）

（1）应急抢修（险）：遇突发事件和台风暴雨等劣天气，安排专人24小时值班并保证电话畅通，应急抢修（险）专业队伍随时候命，按到抢修（险）通知，必须在30分钟内赶到现场进行抢修（险）工作，必须无条件接受采购人组织的抢修（险）任务和突击性任务，服从采购人的安排和调遣，本项得分10分，每发现一次达不到要求的扣2分，扣完本项分数为止；

（2）按国家标准进行养护，确保养护质量，本项得分10分，每发现一次未按国家标准进行养护的扣2分，扣完本项分数为止；

（3）安全文明：养护现场必须按《公路养护安全作业规程》要求做好安全防护措施，养护作业产生的淤泥垃圾等须及时清理，不得污染环境，本项得分10分，每发现一次违反规定的扣2分，扣完本项分数为止；

（4）养护进度：养护任务必须在采购人规定的合理时间内完成，本项得分10分，每发现一次超期的扣2分，扣完本项分数为止；

（5）交通安全设施产权保护：积极协助采购人做好交通设施产权保护工作，发现占用、破坏设施产权行为的应及时上报采购人，并做好记录（包括文字、相处或视频），本项得分10分，每发现一次未满足要求的扣2分，扣完本项分数为止；

4、考评方法、细则采购人可根据招标文件和工作实际情况进行调整，解释权归采购人所有。

第三部分  东莞国际商务区市政道路环卫绿化

一、服务范围及服务内容

1.服务范围

项目环卫绿化管养总面积246693.77平方米 (环卫面积190620.6㎡，绿化面积56073.13㎡)如上述概况与实际情况有出入，以实际情况为准。

2.服务内容

2.1环卫保洁：范围内所有环卫保洁以及道路边线向外延伸2米范围（含“三边三地”等）也需中标人进行清理保洁，环卫保洁包括：服务范围内双向主车道、辅道、人行道、立交桥、人行天桥、隧道、地下通道及非机动车道等的清扫、保洁、冲洗、洒水以及绿化带、背景林等清理保洁；沿路雨水井口、排水明渠及有排水孔且具有活动盖板的暗渠口的清掏；护栏（桥栏）、桥墩的清洁、果皮箱的清洁和维护、维修及城市“牛皮癣”的清理；保洁范围内乱张贴、乱涂画等的清理；大件垃圾清理、建筑垃圾清理；将产出的垃圾运到指定的垃圾处理场（厂）处理，并支付承包期间所耗水费（含污水处理费）、设施维护费、垃圾处理费等。环卫保洁项目全范围执行一级清扫保洁标准。

2.2绿化管养：绿化管养包括：绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫，草地铺沙平整，植物老化的复壮（经核实，绿植受虫害侵食严重或出现老化等情况，需进行绿植的更换；更换的品种包括但不限于：大叶红草、满天星、鸭脚木、银边草等；更换绿植方案需征求采购人意见），要求及时清理死苗，一周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果等。

二、服务要求

（一）环卫管养要求

环境卫生质量要求:

1、城市道路、广场、步行街清扫保洁的质量要求：

（1）日间，一至四级清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合下表规定。

表1城市道路路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮、纸屑、塑膜及其他杂物 （件/500平方米） | 烟蒂 （个/500平方米） | 污水、污渍 （平方米/500平方米） | 尘土量 （千克/500平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤2 | ≤1 | 无 | ≤5 |
| 二级 | ≤3 | ≤2 | 无 | ≤10 |
| 三级 | ≤4 | ≤4 | 无 | ≤15 |
| 四级 | ≤6 | ≤5 | 0.5 | ≤25 |

（2）夜间保洁时，一级清扫保洁道路的路面垃圾杂物（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）每500平方米不超过4件，二至四级清扫保洁道路的路面垃圾杂物每500平方米不超过8件。

2、交通护栏、灯杆保洁质量要求：

（1）交通护栏无明显积尘、无明显污迹；

（2）灯杆无明显积尘、无明显污迹。

3、道路两侧休闲椅、广告牌、路牌等设施的清理应符合以下要求：

（1）道路两侧休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等无明显积尘、无明显污迹；

（2）道路两侧广告牌、路牌、邮筒、读报栏、站亭等设施无污迹、积尘。

4、人行天桥的保洁应符合以下要求：

（1）人行天桥应与所连接的道路保洁质量标准相同，人行天桥桥面应无明显垃圾，注意清理口香糖渣等污垢，做到桥面见本色，阶梯、扶手、栏杆应干净整洁，无乱张贴、乱涂写；

（2）人行天桥雨篷应定期进行清理，确保无暴露垃圾。

5、地下人行通道的保洁应符合以下要求：

地下人行通道应与所连接的道路保洁质量标准相同，地下人行通道地面、阶梯、扶手应干净，注意清理口香糖渣等污垢，做到地面见本色，两侧墙面无乱张贴、乱涂写。

6、车行隧道的保洁应符合以下要求：

（1）车行隧道的路面应干净，无积存污水和垃圾；

（2）隧道两壁应无明显污物；

（3）隧道进出口保洁质量应与所连接路段保洁质量标准相同。

环卫保洁作业要求：

1、一级区域

（1）景观道路、重要道路

①清扫作业：机动车道机械化清扫率达到100%，每日清扫次数不少于2次；非机动车道及人行道实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：机动车道使用机械化车辆辅以人工保洁方式进行保洁，非机动车道、人行道实行人工保洁作业，保洁时间18小时。

③清洗作业：机动车道使用高压冲洗车进行冲洗作业，冲洗次数不少于1次/日；路沿石冲洗使用小型冲洗车作业，冲洗次数不少于1次/日；人行道冲刷除尘采用手推式扫（洗）地机进行洗刷或高压水枪进行洗刷，不少于1次/日，果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④洒水喷雾降尘作业：主干道洒水次数不少于4次/日，辅道洒水次数不少于2次/日，喷雾降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤绿化带、树池、背景林清理作业：宜采用鼓风机或低压冲水枪进行清理，配合人工保洁，保洁时间不少于12小时。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周：遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

（2）繁华商业步行街

①清扫作业：实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：使用小型机械化车辆辅以人工保洁方式或采取人工保洁方式作业，保洁时间18小时。

③清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业，每日冲洗次数不少于1次；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④洒水喷雾降尘作业：喷雾降尘不少于4次/日，鼓励采用固定式喷雾机进行喷雾降尘，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤绿化带、树池清理作业：宜采用人工作业方式进行清理，清理次数不少于3次/日。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍；实行上门收集垃圾，每日上门收集垃圾不少于3次。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

（3）市、镇街（园区）中心广场

①清扫作业：实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：采取人工保洁方式作业，保洁时间18小时。

③清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业, 每日冲洗次数不少于1次；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④洒水喷雾降尘作业：喷雾降尘不少于4次/日，鼓励采用固定式喷雾机进行喷雾降尘，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤绿化带、树池清理作业：宜采用人工作业方式进行清理,清理次数不少于2次/日。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理,正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

2、二级区域

（1）一般城市道路、国道、重要省道、重要县道

①清扫作业：机动车道机械化清扫率达到95%以上，不能机械化作业区域采用人工清扫作业，每日清扫次数不少于2次；非机动车道及人行道实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：机动车道使用机械化车辆辅以人工保洁方式进行保洁，非机动车道、人行道实行人工保洁作业，保洁时间16小时。

③清洗作业：机动车道使用高压冲洗车进行冲洗作业，冲洗次数不少于1次/2日；路沿石冲洗使用小型冲洗车作业，冲洗次数不少于1次/2日；人行道冲刷除尘采用手推式扫（洗)地机进行洗刷或高压水枪进行洗刷，不少于1次/2日，果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④洒水喷雾降尘作业：主干道洒水次数不少于3次/日，辅道洒水次数不少于1次/日，喷雾降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤绿化带、树池、背景林清理作业：宜采用鼓风机或低压冲水枪进行清理，配合人工进行保洁，保洁时间不少于12小时/日。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

（2）一般商业街

①清扫作业：实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：使用小型机械化车辆辅以人工保洁方式或采取人工保洁方式作业，保洁时间16小时。

③清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业，冲洗次数不少于1次/2日；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④洒水喷雾降尘作业：洒水次数不少于2次/日，喷雾降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤绿化带、树池清理作业：宜采用人工作业方式进行清理，清理次数不少于1次/日。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍；实行上门收集垃圾，每日上门收集垃圾不少于2次。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

（3）村（社区）群众广场、一般城市公园

①清扫作业：实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：采取人工保洁方式作业，保洁时间16小时。

③清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业，每周冲洗次数不少于3次；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④洒水喷雾降尘作业：喷雾降尘不少于2次/日，鼓励采用固定式喷雾机进行喷雾降尘，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

⑤绿化带、树池清理作业：宜采用人工作业方式进行清理,清理次数不少于1次/日。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理,正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

3、三级区域

（1）一般省道、一般县道、乡村公路

①清扫作业：机械化清扫率达到90%以上，不能机械化作业区域采用人工进行清扫作业，每日清扫次数不少于1次；人行道实行人工清扫，每日清扫次数不少于1次。

②保洁作业：机动车道使用机械化车辆辅以人工保洁方式进行保洁，人行道实行人工保洁作业，保洁时间12小时。

③清洗作业：机动车道使用高压冲洗车进行冲洗作业，冲洗次数不少于1次/3日；路沿石冲洗使用小型冲洗车作业，冲洗次数不少于1次/3日;人行道冲刷除尘采用高压水枪进行洗刷，不少于1次/月，果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④洒水作业：洒水次数不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水。

⑤绿化带、树池、背景林清理作业：宜采用人工对白色垃圾进行清理，保洁时间不少于8小时/日。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于1次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理,正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

（2）村（社区）中心区域及居住区巷道

①清扫作业：采用人工进行清扫作业，每日清扫次数不少于2次.

②保洁作业：实行人工保洁作业，保洁时间16小时。

③清洗作业：使用高压水枪对明显污渍进行冲洗作业，冲洗次数不少于3次/周；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏滑洗频次不少于1次/周。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④绿化带、树池清理作业：宜采用人工对白色垃圾进行清理，保洁时间不少于8小时/日；

⑤果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次1日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑥沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理,正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

4、四级区域

位于远离居住区、企事业单位和公共场所的人流量、车流量较少的道路，无排水管道、路沿石及人行道未硬化等简陋道路。

①清扫作业：实行人工清扫，清扫次数不少于1次。

②保洁作业：实行人工保洁作业，清理白色垃圾，保洁时间8小时。

③清洗作业：使用高压水枪对明显污渍进行冲洗作业,冲洗次数不少于2次/月；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于2次/月。所有作业冲洗时前面要使用遮挡板，以免洒沾到市民身上。

④绿化带、树池、背景林清理作业：采用人工对白色垃圾进行清理，保洁时间不少于6小时/日；

⑤果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于1次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑥沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周：遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

垃圾收集点保洁要求:

1、垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2~3m内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

2、垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。垃圾房内外墙面、垃圾亭等建筑设施不得有明显积灰、污物。

3、厨余垃圾的收集，必须用设有明显标志、能防止污染打散的密封容器。

4、蝇、蚊孽生季节，垃圾收集站（点），应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

5、生活垃圾应全部实行容器收集，且执行垃圾分类收集。

6、中标人应按规定将分类收集的垃圾实行分类运输，将不同种类的垃圾分类运输至采购人指定的各个地点。

7、工业垃圾、建筑垃圾、危险废物不得混入生活垃圾。

8、垃圾收集容器内的垃圾无满溢和散落，并定时清洗箱体。

9、地面（含天桥、地道）清扫的垃圾应及时收集到采购人指定地点，不遗漏，不得堆放在路边。

10、服务期内，采购人会逐步实施街道撤桶，中标人应根据采购人关于垃圾收运的要求配合做好上门收集垃圾工作，范围从主干道开始，逐渐覆盖全域范围。

“牛皮癣”清理质量标准要求:

1、清除乱张贴类“牛皮癣”标准：

（1）必须清除彻底、无残留。有色张贴物的颜料不能残留在或渗入附着物表面，有胶张贴物不能有残留胶，原有胶体残留痕迹要清理干净；

（2）基底无损伤，包括明伤、掉漆、明显划痕等；

（3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到张贴物。

2、清理乱涂写（刻画）类“牛皮癣”标准：

（1）基底恢复原貌，无残留物或者残留痕迹；

（2）沟缝干净，无残留物或残留痕迹；

（3）基底无损伤，漆面、有机玻璃面、喷绘布面等基底无划痕、无掉漆、无变色、不失原有光泽；

（4）块状瓷面、大理石面与原材质一致；

（5）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到乱涂写（刻画）物。

3、清理乱张挂类“牛皮癣”标准：

（1）无残留物或者残留痕迹；

（2）基底或原附着物无损伤；

（3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不见残旧破烂的张挂物；高空电线、墙面上的牛皮癣也要清理干净。

4、涂刷覆盖效果标准：

（1）涂刷用料与被涂刷物基底材质相同或接近；

（2）色泽相同或接近，色彩与原底色吻合；

（3）刷痕自然，无漏刷、无流淌，地面干净、界线齐平。

5、清洗剂使用标准：

（1）符合国家环保部颁布的《环境标志产品技术要求水性涂料（HJ2537-2014）》外墙涂料执行标准；

（2）对人畜不造成损害，对“牛皮癣”附着物不构成物理或化学破坏。

智慧化管理要求:

本项目环卫服务部分要求中标人使用东莞市环卫作业智能化管理系统平台，通过计算机应用软件、无线网络、定位等多种信息化手段，将环卫管理的指挥、作业、监管等要素统一融合在智能化管理系统这个平台上，实现管理过程精细化，监控治理实时化，事件处理规范化，以及完善的考核制度。其中，采购人提供平台及使用权限，并协调平台建设运营单位将人员、车辆定位设备信息接入平台。中标人需采购项目所属人员、车辆所需的智能化管理硬件设施，并将设备信息接入智能化管理平台，实现人员、车辆可视化管理。采购人、中标人均可通过智能化管理系统实时查看人员情况、车辆运行情况等，及时发现和处理突发情况，采购人可按照东莞市环卫作业智能化管理系统平台人员、设备在线情况以及车辆设备作业里程数等数据作为当月考核依据。

服务许可证要求:

中标人需在签订合同后一个月内申请业务行政主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》。

（二）绿化管养要求

绿化养护质量标准按东莞市绿化养护一级标准及有关文件进行管理。主要为：

1.质量要求

中标人要按照采购人要求制订完善的区域网格化管理方案，每个区域落实小组长专人专岗管理及巡检制度，并配备工种齐全和相对稳定的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，绿地总体景观较好。

2.园林植物

2.1乔木养护管理到位，树冠完整，严禁出现“断头树”情况（特殊情况征得采购人同意除外）。行道树每年修剪不少于1次（二级标准）/2次（一级标准），其他乔木则按照实际情况修剪（优先修剪存在安全隐患的树木）。

2.2绿篱、花灌木养护管理到位，株型完整，开花正常，无病虫害。造型灌木修剪每年不少于6次（二级标准）/12次（一级标准）。

2.3草坪及地被植物养护管理到位，修剪合理，无病虫害，杂草及时清理，对黄土裸露的区域按实际情况进行及时处理。

2.4巡查发现死苗，立即组织进行清理，中标人须在3天内完成更换（征得采购人同意后方可延长更换时间）。苗木补植面积超过200平方米的，补植方案需经采购人审核同意后方可实施。

2.5做好病虫害防治工作，根据病虫害的种类选用合适的药剂进行治理；喷药后一小时内如出现下雨情况，需及时补喷；药剂使用应及时、适量，要达到治理效果，化学农药的使用应符合相关行业规定的要求，同时注意防治红火蚁和鼠害。

3.绿地环境整洁

保持绿地完整，乔木树杆无乱张贴、涂鸦、乱挂乱拉、无钉拴刻画等现象。绿化养护产生的垃圾应实行袋装且及时清运，严禁裸露堆放在路面，做到垃圾不过夜，上午收集的垃圾需在12点前清运完毕，下午需在19点前清运完毕,19点后产生的垃圾需在23点前收集及清运完毕。若绿化垃圾车停靠在道路上进行绿化垃圾装载时，尾后必须放置反光警示牌或其他警示标志，保证作业安全。

4.施肥

一年内进行不少于2次施肥工作（按照现场实际安排），以达到生长效果。中标人需在施肥前向采购人提交施肥计划，采购人将到场监督。该次施肥的购肥发票应交给采购人备案，购肥发票反映的肥料用量作为评定中标人有否按约定履行施肥义务的依据，如中标人拒交相关购肥发票的，采购人有权拒付当期养护费用。

5.淋水

（1）淋水应及时、适量，要求每周至少全面淋水1次（二级标准）/2次（一级标准），施肥或补植后需加强淋水；

（2）淋水的时间应在采购人规定的时间内进行，使用洒水车淋水时，不能在交通繁忙时段（交通繁忙时段指7时至9时，17时至19时）进行；在雨季中应根据天气情况适当调节淋水工作，但桥底下绿化必须确保每日淋水；

（3）特殊情况下，如在干旱季节期间或在采购人的要求下，中标人须无条件服从配合，以增加洒水车数量或增加洒水频次、延长洒水时间等方式，对项目内的绿化进行包括但不限于除尘、淋水等相关工作；

6.绿化任务安排

突击性的任务、重大活动、节假日期间及上级布置的重要任务时，中标人应服从采购人安排，能按时、按标准、按要求完成分配的任务，认真做好绿化养护相关工作，保持绿地干净整洁，景观效果达到最佳状态。

三、人员配置要求

环卫保洁人员和绿化养护人员不得在本项目重复备案，在服务期内，必须保证人员数量，不得出现混用等情况；如有重复备案，按人员缺岗处理。

（一）环卫保洁人员配置要求

| 序号 | 人员种类 | 数量（人） | 工时要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环卫保洁项目负责人 |  |  |
| 2 | 环卫保洁主管 |  |  |
| 3 | 清扫保洁人员 |  |  |
| 4 | 环卫作业车辆人员 |  |  |
| 5 | 环卫保洁管家 |  |  |
| 6 | 环卫保洁资料员 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 说明 | 在明确清扫保洁人员时，需明确工人工时要求，以便于督促中标人履行清扫保洁责任。 |  |  |

1.中标人投入本项目的环卫专业管理队伍：环卫保洁项目负责人   名（具有大专或以上学历）、环卫保洁管家   名（具有大专或以上学历）、环卫保洁主管   名、清扫保洁人员  名，环卫作业车辆人员   名、环卫保洁资料员  名（具有大专或以上学历）等共计   人。备注：中标人在本项目“采购需求”要求的机动作业车辆数量上增加机动作业车辆的，需根据增加车辆的数量同步增加司机的数量。岗位排班不少于以下配置5:00-10:00（   个岗位）、14:00-17:00（   个岗位），10:00-14:00（   个岗位），17:00-21:00（   个岗位）、21：00-23：00（   个岗位），如需调整岗位排班，须经采购人同意进行。

2.本项目须投入人员数量不少于以上清单，如遇相关人员数量不足的情况，中标人应根据实际所需增加。如国家政策发生改变时，按新的国家政策执行。同时，中标人应当与劳动者订立书面劳动合同（或劳务合同），并为员工购买特定工伤保险及必要的商业险等相关保险。

3.中标人配备的环卫保洁项目负责人须具有三年或以上项目管理经验，且具有环卫管理、安全管理、劳动关系协调、消杀防控等相关专业技能知识和项目服务经验；环卫保洁主管须并具备环卫管理、安全事故应急管理、垃圾分类、消杀防控等相关专业技能知识和项目服务经验。司机须具有驾驶证并符合交通管理部门的相关要求。中标人需向采购人提供本项目所有人员职务名单及资质证、上岗证、身份证和工作证复印件；中标后，于服务期开始前10日内将上述人员证书原件送采购人核验。中标人需投入本项目的保洁人员优先以项目周边居住为主，人员的食宿问题由中标人自行解决。此外须配备一名材料员负责和采购人对接项目的相关往来文件。

4.在履行期间，投入本项目的所有人员须专职服务本项目，不得中途减少人员数量从事本项目以外的工作，如相关人员有变更应及时向采购人办理变更备案手续，否则作违约处理（更换人员的数量和标准不得低于投标文件的标准）。备案人员不得在两个或两个以上不同的项目中同时任职，如在不同项目备案资料中发现有关人员的资质证、上岗证有重复备案欺骗采购人情形的，按中标人违约处理，向采购人按重复备案或减少的人数，环卫保洁项目负责人每人按人民币7000元的标准在当月服务费中进行扣除；环卫保洁主管、环卫保洁资料员、环卫作业车辆人员岗位每人按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除；清扫保洁人员每人按人民币3000元的标准在当月服务费中进行扣除。中标人应在5个工作日内补齐所缺人员。中标人投入的清扫保洁人员按照采购人要求安装人员管理系统，并将系统数据接入采购人指定的数字平台，确保对人员作业情况进行监管。

5.拟投入本项目的人员必须在18周岁或以上。

（二）.绿化管养人员配置要求

| 序号 | 人员种类 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专职人员： |  |  |  |
| 1 | 绿化养护工人 |  |  |
| 2 | 绿化管养安全管理人员 |  |  |
| 3 | 绿化管养项目负责人 |  | 园林绿化相关专业大专或以上，具有园林绿化相关专业职称 |
| 4 | 绿化管养项目主管 |  |  |
| 5 | 绿化管养专职资料员 |  |  |
| 非专职人员： |  |  |  |
| 1 | 技术人员 |  | 具有园林绿化相关专业职称 |
| 2 | 大型乔木修剪人员 |  |  |

1.中标人投入本项目的人员队伍：（1）专职人员：绿化养护工人    人，绿化管养安全管理人员    名，绿化管养项目负责人    名（园林绿化相关专业大专或以上，具有园林绿化相关专业职称），绿化管养项目主管     名，绿化管养专职资料员不少于    名。（2）非专职人员：技术人员不少于     名（具有园林绿化相关专业职称），大型乔木修剪人员不少于    人。（备注：1、园林绿化相关专业指：园林、园艺、观赏园艺、风景园林、园林设计、园林规划、植物保护等。2、本项目须投入人员数量不少于以上清单，如遇人员不足的情况，采购人有权根据实际情况，要求中标人增加人员。）

2.服务期开始前10日内（最终时间以采购人通知为准）将上述人员具有的相关证件原件送采购人核验，复印件盖公司公章送采购人备案。在履行期间，投入本项目的专职人员须专职服务本项目，不得中途减少人员数量从事本项目以外的工作，如人员有变更应及时向采购人办理变更备案手续，否则作违约处理（更换人员的数量和标准不得低于投标文件的标准），按照附件《          绿化管养扣罚标准》执行。

3.非专职人员须积极配合采购人的工作安排，在必要时驻点或进场施工。

4.中标人必须按采购文件要求及投标承诺配备足额人员专用于本项目。服务期间，中标人必须因应作业量的增加而相应增加作业人员以满足作业的需要，确保作业质量。

5.采购人有权对中标人投入的专职绿化工人使用信息化管理手段，确保对人员作业情况进行监督。

四、设备配置要求（最低配置要求）

（一）环卫保洁设备配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 数量 | 司机定员 | 跟车工定员 | 作业里程要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路扫路车 |  |  |  |  |  |
| 2 | 小型扫路车 |  |  |  |  |  |
| 3 | 多功能洗扫车 |  |  |  |  |  |
| 4 | 洒水车 |  |  |  |  |  |
| 5 | 环卫道路高压清洗车 |  |  |  |  |  |
| 6 | 环卫后压式垃圾运输车 |  |  |  |  |  |
| 7 | 平板收集车 |  |  |  |  |  |
| 8 | 巡查车 |  |  |  |  |  |
| 9 | 小型高压冲洗车 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电动三轮冲洗车 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电动三轮保洁车 |  |  |  |  |  |
| 12 | 反光工衣、手套、雨衣、铁铲、铁锹、竹扫、塑料扫、垃圾斗、锄头等 |  | / |  |  |  |
| 说明 | 针对扫路车、洗扫车、洒水车、清洗车等中重型车辆，应明确： ①每日作业里程要求，如道路扫路车作业时速一般为10-15公里/小时，每日按8小时工作时间计算，则每日作业里程不超过120公里； ②根据采购里程数核定车辆配置数，本作业里程参考依据市场主要车辆数据计算，实际操作中也可根据实际车辆技术条件确定作业里程计算标准。 |  |  |  |  |  |
| 注：本项目须投入设备数量不少于以上清单，如遇相关设备不足的情况，采购人有权根据实际所需要求中标人增加，中标人投入的机械设备在服务期开始前10日内（最终时间以采购人通知为准）要经采购人验收认定（更换设备的数量和标准不得低于投标文件的标准）。 |  |  |  |  |  |  |

1.中标人拟投入本项目的机动作业车辆至少包括：总质量吨或以上道路扫路车   台（湿式扫路车）、总质量吨或以上多功能洗扫车   台、总质量吨或以上小型扫路车   台（湿式扫路车）、核定载质量吨或以上洒水车   台、总质量吨或以上环卫道路高压清洗车   台、环卫后压式垃圾运输车   台、平板收集车   台、巡查车   台以及配备相关小型设备（上设备表的第   项至第   项为小型设备）。

2.中标人拟投入本项目的机动作业车辆使用（在投标截止之日起计）年限：中标人拟投入本项目的机动作业车辆使用（在投标截止之日起计）年限：洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车及环卫道路高压清洗车不超过5年。中标人投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。中标人投入的车辆设备及工具在服务期开始前10日内（最终时间以采购人通知为准）要经采购人验收认定，相关证照复印件交采购人备案。若中标人不能按时提供本合同约定的人员及机械设备的，采购人有权解除合同，违约责任由中标人负担。在履行期间，中标人应保证上述车辆设备及工具不得减少并能正常使用；如有破损，中标人应及时维修或补足，且上述车辆设备和工具只能用于本项目，未经允许不得擅自移用其他项目或撤离，否则，按中标人违约处理，中标人应按重复备案或减少车辆设备工具的件（台）数，小型设备每件（台）按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除、机动作业车辆每件（台）按人民币15000元的标准在当月服务费中进行扣除。中标人应在5个工作日内补齐所缺车辆设备或工具。

3.中标人须按照采购人要求配备能协助采购人对项目进行监管的记录仪，记录仪由环卫保洁项目负责人在工作时间佩戴，并自觉接受采购人的监督。

4.中标人拟投入的车辆需统一安装车载定位监控设备并接入数字城管环卫管理子系统，以及需在驾驶室内安装视频监控、盲区雷达等设备，并将系统接入采购人指定的数字平台，要求专人负责系统的运作，安排人员对系统进行监控，供采购人随时查看车辆运行状态，工作过程所有功能处于工作状态，同时按要求统一标识（字样以采购人要求为准），由此产生的费用由中标人承担。若上述车辆未按要求安装或上述车辆在作业过程中未开启设备，致使采购人无法通过有关系统查阅车辆运行轨迹的，上述情况，每发现一台（次），按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（二）绿化管养设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 |  | 核定载质量10吨或以上，后配防撞包 |
| 2 | 绿化用密闭式垃圾清运车 |  | 总质量3吨或以上，行车过程须做好密闭措施 |
| 3 | 巡查车 |  | 管理专用车，需纯电动 |
| 4 | 升降工作车 |  |  |
| 5 | 剪草机 |  |  |
| 6 | 修边机 |  |  |
| 7 | 打孔机 |  |  |
| 8 | 绿篱机 |  |  |
| 9 | 高枝剪 |  |  |
| 10 | 油锯 |  |  |
| 11 | 高压手推式打药机 |  |  |

1.中标人投入本项目的机械设备：配备核定载质量10吨或以上洒水车   台（采购人核验前需后配防撞包），绿化用密闭式垃圾清运车   台（总质量3吨或以上，行车过程须做好密闭措施）、巡查车   台（管理专用车，需纯电动）、升降工作车   台、剪草机   台、修边机   台、打孔机   台、绿篱机   台、高枝剪   把、油锯   把、高压手推式打药机   台，鼓励采用纯电动小型作业机械。【备注：本项目须投入设备数量不少于以上清单，如遇相关设备不足的情况，采购人有权根据实际情况要求中标人增加。如在项目实施过程中，中标人需变更机械设备，须报采购人审批，采购人审批通过后方可变更（更换设备的数量和标准不得低于投标文件的标准）。】

2.服务期开始后，洒水车、扫路车、垃圾清运车须符合交警部门的相关要求和规定统一喷涂标段标识（字样以采购人要求为准）。

3.中标人投入洒水车、扫路车、垃圾清运车需统一安装车载定位监控设备并具备接入数字城管平台的条件，以及需在驾驶室内安装视频监控、盲区雷达等设备（要求视频监控可以看到作业车辆外部作业情况）。在采购人需要时能将监控设备接入采购人指定的数字城管平台，中标人有专人负责系统的运作，安排人员对系统进行监控，供采购人随时查看车辆运行状态，工作过程所有功能处于工作状态，由此产生的费用由中标人承担。若上述车辆未按要求安装或上述车辆在作业过程中未开启设备，致使采购人无法通过有关系统查阅车辆运行轨迹的，将向中标人发出整改通知书。

4.中标人拟投入本项目的作业车辆（绿化用密闭式垃圾清运车、洒水车）使用（在投标截止之日起计）年限不超过5年。中标人投入专用的车辆设备及工具的相关证照复印件须交采购人备案。中标人投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。

5.中标人须承诺在项目承包期内为投入本项目的车辆办理好所有相关手续以确保项目顺利进行；

6.中标人须按照采购人要求配备能协助采购人对项目进行监管的记录仪，记录仪由绿化管养项目负责人在工作时间佩戴，并自觉接受采购人的监督。

7.中标人必须按采购文件要求及投标承诺配备充足的设备专用于本项目。服务期间，中标人必须因应作业量的增加而相应增加作业车辆和作业机械、工具等以满足作业的需要，确保作业质量。

8.在合同履行期间，中标人应保证上述车辆设备及工具不得擅自减少，且优先服务于本项目；未征得采购人同意下，不得将专用车辆（洒水车、扫路车及巡查车）擅自用于其他项目，同时，确保车辆设备能正常使用；如有破损，中标人应及时维修或补足，否则作违约处理（按照附件《           扣罚标准》执行）。

五、项目管理要求

1.环卫保洁质量、绿化管养质量要符合国家、省市现行的相关政策文件。保洁及养护质量应达到各时期主管部门制定的养护标准，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的要求。

2.中标人必须服从采购人具体的检查验收方法、内容、程序等；管理人员要做到24小时手机开机，工作时间内中标人要安排管理人员值班、巡视，并定期和不定期对养护及保洁人员进行检查考核。

3.项目负责人要落实岗位责任制，须专职全面负责本项目。制定相应日常工作的各种管理制度，如工人管理制度、车辆管理制度、作业持证上岗制度等，以此加强日常巡查。如发现他人在环卫保洁、绿化管养范围内乱倾倒垃圾的行为，中标人应配合做好有关制止工作，并向属地执法部门报告；若在日常管理中，发现项目负责人存在履职不尽责、工作不到位的情况，采购人有权要求中标人更换项目负责人，以满足项目管理需求。

4.中标人应按照采购人要求做好每天的养护、保洁、用水、用油等记录并存档，且须于次月3号前上报采购人（延迟上报须经采购人同意），上报资料须完整无缺、如实反映，不得弄虚作假。

5.中标人根据本合同所承担的管理养护及保洁内容、按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险等手续。

6.中标人薪酬待遇中基础工资、高温补贴、岗位津贴、加班费等不得低于有关文件规定，如有新规定，按最新规定执行。中标人支付给员工的基础工资（不含加班工资、高温补贴等）不低于当年东莞市最低工资标准的基础上上浮10%或以上作为计算员工最低工资标准的起点（若中标人的投标文件有工资比例相关承诺，则以中标人承诺的工资为准），以保障员工的合理报酬。最低工资标准发生变化的，应相应作出调整。同时要求中标人按照广东省及东莞市的规定，按时足量发放高温补贴及加班工资，不得以物资替代。中标人无正当理由不得擅自扣减工人工资，造成集体上访、并产生不良影响的，采购人可视情况有权终止合同，并根据事件所产生的后果，由中标人负全部责任。

7.如发生原有项目人员接收及新项目人员移交的情况，办理人员移交及接收的程序必须符合《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等有关规定。如由于人员移交和接收原因所引起的一切责任、纠纷及损失由中标人承担。

8.鼓励以机械化代替人工工作，中标后实际工作过程中，如中标人提出采用机械化替代人工作业方案或优化方案结构的，可达到相当于或更加优于人工作业效果，可对现场工人数量进行调整，经采购人同意后方可实施。

9.服务期间，中标人必须按规定为员工购买商业保险等保险，特别要购买保洁绿化工人人身意外伤害和死亡保险。任何因中标人原因或其他不可预见因素造成第三方的人员伤亡或财产损失等一概由中标人负责解决，并承担相关一切的经济责任和法律责任（包括治安、交通、防火等安全案件、劳资纠纷事件等）。

10.中标人应为本项目购买保额不低于300万元的“社会公众责任险” (与环卫绿化等其他专业共用)，保险期限应与本项目服务期一致，保险发票复印件须提交采购人备案。

11.中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成保洁作业及绿化养护的交接工作。交接期间所需费用由中标人承担。

12.中标人应做好内部管理工作及员工素质培训，严格要求与监督员工做好安全措施和安全操作，特种岗位须符合安全生产作业要求并持证上岗，避免在服务期间发生意外事故。中标人及其工作人员在服务期间发生经济纠纷、意外事故或安全责任事故而产生的一切经济责任和法律责任由中标人承担。

13.中标人在合同期间自觉接受采购人、广大市民、新闻工作者以及有关部门的监督管理。

14.中标人配合采购人做好环卫保洁及园林绿化宣传、监督工作，教育市民遵守有关园林绿化管理及环卫保洁规定工作。

15.中标人变更名称、地址、法定代表人的，应当自变更后7日内书面通知采购人。

16.服务期内，若发生特殊情况须延长处理时间的，中标人须将有关情况反馈采购人并提出延期申请，经采购人同意后，方可延长处理时间，并不扣取中标人相关服务费及考评分值。

17.中标人须编制绿化养护实施方案，列明保证质量、安全、文明施工的措施；中标人应根据采购人确认的实施方案编制养护计划，必须按时按质完成此项计划。中标人须次月1号前向采购人提交本月绿化养护出勤记录和下月绿化养护计划（包括出勤人员、设备投入安排、出勤时间、现场负责人联系方式等）。

18.中标人必须承担好绿化养护范围内的所有绿植保护工作，凡是绿植因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，必须于事后24小时内开展恢复工作。严禁出现养护绿地被擅自占用或破坏的现象，凡是属于中标人巡查、处理不及时导致绿地被擅自占用或破坏，且影响较大的，一经责任认定，当月考核评分为80以下，并按相关条款扣除当月养护费用。

19.中标人必须按时按要求协助完成东莞市12345政府服务热线诉求拟办单、信访和数字城管相关案件。

20.服务期内，采购人有权根据绿化或环卫行业主管部门及其他部门等相关文件规定对中标人投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，中标人在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从，相关接入信息化平台的硬件设施投入费用由中标人负责。

21.服务期内，中标人不得在未征求采购人同意的情况下，擅自将乔、灌木进行过度修剪。

22.服务期内，中标人必须无条件配合采购人使用绿化或环卫行业主管部门推行的所有数字化管理软件，和配合采购人进行日常监督的设备，如记录仪，相关硬件设施投入费用由中标人负责。

23.中标人需制定区域管理制度、巡查制度、工人安全生产奖励制度等相关制度，并落实小组长专人专岗进行管理。

24.中标人须确保项目新入职的一线环卫及绿化作业人员应在上岗前进行一次健康检查，确定身体无职业禁忌后方可上岗，中标人每年为本项目员工至少提供一次免费体检。

六、安全生产要求

1.中标人每月组织安全教育培训，并每天做好安全作业交底工作，教育环卫保洁、绿化管养工人作业期间应注意安全及施工文明，确保不出现安全事故；中标企业负责人必须严格履行第一责任人责任，定期督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，以及组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，并形成台账记录以备检查。

2.路面作业人员必须统一穿着带反光标志的工作服（按《东莞市城市管理和综合执法局视觉识别系统》等相关文件或有关部门相关要求），并为上岗工人购买统一工作服、反光袖套及肩灯等安全防护用具；路面作业时必须落实警示标志及防护措施。

3.中标人自行解决户外安全问题，工人上下班不得乱穿马路、作业车辆不得逆向行驶或出现人货混载的情况。

4.在城市主、次干道，快速路上作业时，未经允许严禁在交通繁忙时段（交通繁忙时段指7时至9时，17时至19时）进行。涉及占机动车道作业的，需报采购人审批，在征得交警部门同意下开始占道作业的准备。在占道作业开始前，作业人员必须披戴具有反光标志的背心、肩灯，并应在距离作业点正、反方向分别不少于80m和150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志，同时专职安全员必须旁站，在做好一切安全作业措施后，须征得采购人同意下方可开展工作，占道作业结束后，须将现场撤场情况向采购人汇报。

5.截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树枝时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。如需高空作业和占道施工的应先报备，待相关部门审批同意后才可施工，施工时专职安全员必须旁站。

6.洒水车、垃圾清运车、高空作业车等在机动车道行驶的作业车辆需统一安装右侧盲区探测雷达，同时相关作业车辆需要配合采购人要求完善相关安全防护装置以及措施。

7.规范开展高空作业工作，高空作业要使用升降车，不得站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪，要严格执行“双报备”、高处作业做到“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护）。道路树木修剪作业时要做好安全防护措施，占道作业时要做好警示标志及雪糕筒的摆放。

8.项目部或集中安排工人宿舍的要落实防火、安全用电、安全用气等措施，配足性能良好的消防器材，日常开展安全隐患排查。

9.在各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全、防护措施，确保人员及财产的安全，发生安全生产事故的，必须及时上报。

10.在进行养护作业时，必须认真负责，注意安全操作。如因中标人操作不当、管理疏漏等各种原因造成中标人职工、雇员或任何其他人人身或财产损害的，中标人应承担全部责任。（包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

11.中标人签订合同前应提交企业安全生产责任承诺书。

12.在供电、通讯等各类管线或设施近旁作业时，应划定保护区域，采取必要的保护措施，以保障作业人员、管线以及设施安全。在高压电线、电塔附近作业时，应特别注意安全，避免工人触电，必要时应及时征求采购人的意见，并请供电部门配合。

13.中标人日常需积极清理立交桥桥墩缝隙中的杂株或攀附在桥墩上的爬藤植物，以保证桥梁结构安全。

14.在进行绿化垃圾、保洁垃圾装载时，要做好警示标志及雪糕筒的摆放，确保作业安全。

15.合同履行期间，如发生安全生产事故的，中标人应在事故发生后立即向采购人报告，并在1天内提交事故初步报告（含事故时间、地点、伤亡情况、原因初步分析）；逾期报告或瞒报的，采购人有权没收履约保证金，并追究中标人违约责任（采购人按照相关要求设定具体上报时间）。

七、应急要求

建立、健全突发性事故应急预案，遇到险情养护责任人应在第一时间将事故概况上报项目管理单位，并按照应急预案，迅速排除安全隐患。

1.中标人应按照采购人要求分别成立一支不少于   人的清扫保洁临时应急队伍和一支不少于   人的绿化管养临时应急队伍（上述两支应急队伍人员不得重复），其中清扫保洁临时应急队伍需预备足量沙袋、木糠、洗衣粉、反光警示锥、油锯、切割机、斧头、牵引绳等应急处置物资与机具；绿化管养临时队伍需预备足够的雪糕筒，不少于6把油锯及高枝油锯等应急物资与机具。

2.组建的临时应急队伍作业司机、作业人员年龄须在55周岁以下。特殊情况，如需协助救险救灾工作，须服从采购人和政府相关部门的统一指挥和调度。

3.如遇强台风、特大暴雨等不适应上路作业时段时，中标人可以不安排人员上路作业，但必须落实24小时值班值守制度，应急队伍需做好应急抢险准备。（1）在接到恶劣天气预警信息后，中标人需组织人员对道路雨水口周边垃圾进行清扫；若发现作业区域存在大面积淤泥，需根据采购人要求及时清理、冲洗污染路面，如影响交通安全的，应立即组织清理；同时，组织人员对新种植树木、倾斜严重的树木、受病虫害侵蚀严重的树木、道路风口处树木以及其它存在安全隐患的树木进行加固、支撑，并做好枯枝、下垂枝的清除工作；（2）在恶劣天气预警信号解除后，中标人应立即组织人员上路巡查，在确保安全的情况下，及时清扫路面积水、排淤堵等，若影响交通的，应立即组织清扫；同时及时清理倒伏树木，断枝等，若影响交通的，应立即组织清理。

4.对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化损害，应在12小时内完成现场清理和恢复交通（延迟完成清理须经采购人同意），并在采购人根据实际情况设定的时间内恢复绿化原状。

5.如遇突发事件（道路污染、车辆机油和运输物撒漏等现象），中标人必须采取应急措施科学处理，在确保安全情况下及时清理现场并冲洗路面；如在作业期间发现化学物品、危险物品后立即报告相关部门处理；如监督辖区内施工单位的撒漏问题，督促协助撒漏方及时清理余泥、垃圾和废弃物，发现不配合且情节恶劣的应及时告知采购人，并报告相关部门处理。

6.中标人必须无条件配合做好考评、检查、活动保障工作，加强环卫保洁、绿化养护服务工作，在检查期间及重大活动保障期间所产生的费用全部由中标人负责。

八、其它要求：

1.在合同期内，因政府部门规划建设及政策变化等原因需调整服务范围或者提前终止合同时，中标人应服从大局，由此造成的经济损失，采购人不负违约责任。若在服务期间如遇国家建设需要征用或采购人管理需要调整绿化或环卫保洁面积的，采购合同双方应以实际面积为准结算合同价款。

2.采购人应按合同规定时间分别对环卫、绿化服务检查打分，并根据评分结果按合同约定分别向中标人支付承包费。

3.中标人要严格遵守国家劳动法以及省、市有关规定，切实保障员工工资、福利和保险等合法权益。

4.中标人应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有任何违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任。

5.由于承包范围内的绿化、环卫设施被盗或损坏或操作不当而导致他人死伤或造成其他损失的，由中标人负责赔偿和承担一切责任。

6.服务期内，若中标人的保洁服务、绿化养护效果未达到采购人要求的标准，中标人须无条件服从采购人的要求增加设备及人员，直至达到采购人要求的环卫保洁质量标准、绿化养护标准为止。

7.中标人需按《中华人民共和国劳动法》等法律要求保障员工的合法权益。

8.在项目实施过程中，中标人须根据采购人要求开展有关优化工作，由此产生的费用由中标人负责。

9.中标人应遵守法律、法规、规章或其他相关规范性文件的规定，并承担其因违法违规所引起的全部经济损失和法律责任。

10.环卫服务方面：

（1）中标人在实施本清扫保洁服务项目之前，应向采购人提交完整、可行、详细的道路和公共场所清扫保洁服务组织实施方案，该方案应包括资源的合理配置、环卫车辆及环卫设备的配备、扫路车和洒水车的类型、各路段的人员配备及人员详细情况、达到环境卫生质量标准所需的工作时间、作业流程、机扫作业要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案、迎检预案等内容。方案应获得经采购人认可后方可组织实施。

（2）采购人应配合中标人做好环卫保洁卫生宣传监督工作，教育市民遵守有关环境卫生管理规定，配合搞好道路卫生清洁工作。

（3）采购人有权对中标人进行随时检查，如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严，环卫保洁方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致环卫保洁质量达不到规定标准，中标人在接到采购人的书面通知后，在规定时间内必须整改，否则采购人有权要求中标人按考核办法中的规定相应扣除当月服务费，当月考核评分为80分（不含80分）以下，同时还按合同约定的标准扣减环卫保洁服务费。

（4）中标人根据所承担的保洁内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住证等有关手续，安排好属下人员的住宿和教育管理工作。

（5）中标人应每月将上一个月员工工资及加班费发放情况提交采购人备案，以便采购人检查。

（6）中标人与员工解除或终止劳动关系，必须依照劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件的规定向员工支付经济补偿金、赔偿金及其他应当支付的款项。

（7）如因中标人不及时清扫或清扫不彻底等原因而发生交通事故或其他意外事故，致任何第三人人身或财产受损的，中标人应承担全部责任。如采购人在前述情形中实际承担了赔偿责任的，中标人同意无条件赔偿采购人的一切损失（包括但不限于采购人已赔偿的费用、采购人为向中标人追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

（8）服务期内，采购人有权根据绿化或环卫行业主管部门及其他部门等相关文件规定对中标人投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，中标人在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从。

11.绿化管养方面：

（1）在符合供水规划和技术条件下，采购人可协助中标人按实际需要办理绿化管养专用给水口，人工费、材料费、水费等由中标人支付。

（2）项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，例如临时场地租用，临时用电电源接入，与采购人沟通协调等相关事宜，以便于采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由中标人承担。

（3）中标人按实际要求配足作业人员，配员不能低于该路段的最低配员标准。说明：招标文件要求的作业人员数量配置为最低要求，中标人在确认中标资格后须将作业人员相关资料(包括人员名单、已聘用人员劳动合同及保险证明、新聘用员工资料等)提交采购人备案。

九、保密要求

1.项目实施过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2.未经中标人事先书面同意，采购人不得将由中标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

十、整改通知书由采购人下发，中标人收到后应在24小时内书面承诺完成整改的措施和时间，加盖公司公章后交回采购人备案，若未按要求落实整改的，则按整改事项违约处理。如中标人认为情况不实，有异议的，可在24小时内向采购人申请复核。

十一、项目部、城管服务工人驿站要求

1.本项目作业范围一公里内建立一个项目部，项目部规格正规，不得采用简易搭棚等，办公场所与仓库、工人居室分开。项目部内设电脑、彩色打印机、消防器材等设备，项目管理架构、安全生产制度、内部管理制度等规章制度上墙。

2.本项目的项目部（办公场所）在签订合同后10日内要经采购人验收认定，产权证明复印件或租赁合同复印件交采购人备案。在履行期间，项目部只能用于本项目，未经采购人允许不得擅自挪用作其他项目或撤离，项目部变更地点应及时向采购人办理变更备案手续，否则，向中标人发出整改通知书。

3.中标人须承诺接手项目服务范围内的工人驿站，并负责驿站及相关配套设施的维护运营，保证驿站相关功能正常使用，在合同期满后，移交下一个中标单位。

十二、考核办法

1、由采购人及街道城管委办公室人员负责对中标人所承包的各项工作进行每月不定期检查（现场扣分见附件）、监督，凡达不到标准要求的，要扣减当月管理费，每1分为承包款的1%，直至扣完当月承包款为止。

2、月度评分

3、另外中标人需每月按照采购人要求做好台账、报表等资料，资料上交给采购人时间为次月5日前，逾期未交相关资料，需扣罚5000元/月。

4、履约检查

（1）采购人对项目服务单位提供的人员、车辆工作情况进行检查，当检查发现中标人所属从业人员或作业工时比合同要求不足时，按不足人数（工时数）扣除相应的月度承包款项。每少一个工人的就扣除当月承包款的1%，直至扣完当月承包款为止。

（2）当检查发现中标人提供的道路机械化清扫、洒水、冲洗、降尘等作业里程较合同要求不足时，按不足公里数扣除相应的月度承包款项。每台车不足公里数的就扣除当月承包款的1%，直至扣完当月承包款为止。

5、扣分签证有关规定:

（1）扣分签证时，采购人必须有两名以上工作人员在场。

（2）中标人在接到采购人关于扣分签证（见附件）的通知后，须在30分钟内派有关管理人员赶到现场。

（3）如情况属实的，中标人管理人员须配合采购人工作人员签证；如中标人管理人员否认事实，消极拒签的，采购人工作人员可现场拍照或拍摄取证后联名签证，并可视情节严重程度给予加倍扣分。

（4）如中标人管理人员认为情况不实，有异议的，应即时要求采购人上一级管理人员赶赴现场协调处理。

（5）凡扣分签证的照片或拍摄的短片均由采购人通过电子邮件方式传送给中标人。中标人 3 日内未向采购人作出书面回复的，则视为对扣分签证没有任何异议。

6、如被国家通报关于环卫绿化黑点问题的扣20分（即扣除当月合同款的20%），被省通报关于环卫绿化黑点问题的扣10分（即扣除当月合同款的10%），被市通报关于环卫绿化黑点问题的扣5分（即扣除当月合同款的5%）。

7、遇各类检查时，若中标人不能及时调动相关人员及设备做好迎检工作的，南城公用事业服务中心可即时介入调度，所产生的费用，中标人须无条件接受并支付相关费用或由南城公用事业服务中心在环卫绿化管养的费用里直接扣除。

8、按照现状或上一合同期移交的苗木清单，对绿化苗木及设施进行抽样检查，若发现有数量、规格、质量、品种等不符现象，且有损原状或损坏采购人利益的，中标人要按原状恢复。

9、中标人在服务期开始后一个月内根据招标文件的要求及投标文件的承诺做好服务技术方案和质量实施方案，向采购人提交本年度养护工作计划，并于每月25日前提交当月自查报告、安全生产工作记录。年度工作计划和月工作实施方案经采购人审核修改后实施。中标人要按工作进度填写好每月养护工作的相关记录资料，作为考评依据。

10、服务期内，若中标人的养护质量优秀、管理到位的，采购人可根据相关规定对中标人给予奖励。

附件1：

南城公用事业服务中心现场（不定期检查）

扣分处理表

NO：

时间： 年 月 日 时 分

地点：

管养单位类别：社区； 市政道路管养单位

扣分事由：

应扣分数：

贴照片 双方签名确认：监督人： 责任人：

南城公用事业服务中心 社区（公司）

备注：1、扣分标准以双方所签合同为准

- 每月的扣分以月度为单位，每月累总以后从承包管理费用中当月扣除。

年   月   日

附件2：

绿化管养扣罚标准

| 序号 | 检评项目 | 范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 扣罚标准 （元） | 扣罚金额 |
| 01 | 乙方未在规定时间内提交每月日常养护资料或有关资料。 | 当月累计达两次或以上的 | 2000 |  |
| 02 | 乙方向甲方提交的资料不齐或弄虚作假的。 | 每次 | 5000 |  |
| 03 | 乙方工人必须严格遵守交通法律法规，如发现有工人乱穿马路。 | 每人次 | 2000 |  |
| 04 | 发现工人没有穿工衣、反光衣或配备肩灯等上路作业。 | 累计三次或以上 | 1000 |  |
| 05 | 检查发现因乙方养护不当导致植物老化、枯死的，乙方需在一周内补植回与原来规格相近的植株，若未按时完成，且未经甲方同意延误工期的。 | 每处 | 2000 |  |
| 06 | 甲方将不定期抽查本项目作业车辆数量，若发现乙方配备的车辆设备数量少于合同约定数量的。 | 每台 | 2000 |  |
|  | 甲方将不定期抽查本项目的作业车辆数量，若发现乙方配备的车辆设备服务于其他项目的。 | 每台 | 10000 |  |
| 07 | 乙方作业车辆必须严格遵守交通法律法规，如发现有作业车辆逆向行驶或人货混载的。 | 每次 | 5000 |  |
| 08 | 乙方未按相关规定占道作业的。 | 每次 | 5000 |  |
| 09 | 发生一般交通事故，且事故认定为主要责任的。 | 每次 | 5000 |  |
| 10 | 整改事项必须按时整改并书面回复，未按要求整改及回复的。 | 每次 | 2000 |  |
| 11 | 甲方将不定期抽查本项目的人员数量，若发现乙方配备的人员数量少于合同约定数量的。 | 每人 | 2000 |  |
|  | 已备案专职人员不得在两个或两个以上不同的标段中同时任职，如在不同标段备案资料中发现有关人员的毕业证、资质证（职称证）、上岗证有重复备案情形的。 | 每人 | 2000 |  |
| 12 | 乙方未经甲方同意，变更项目负责人、技术人员及备案工作车辆的。 | 每人、每辆 | 2000 |  |
| 13 | 未按合同落实项目部（办公场所）的相关要求。 |  | 5000 |  |
| 14 | 东莞市12345政府服务热线诉求拟办单和数字城管相关案件不能按时处理或处理不达标的。 | 每宗 | 1000 |  |
| 15 | 绿化垃圾应实行袋装且及时清运，未按时清运的。 | 每袋 | 300 |  |
| 16 | 发现乙方未按规定时间段在机动车道上作业的。 | 每次 | 2000 |  |
| 17 | 乙方未能每月组织安全教育培训和职业病防治培训，并做好安全作业交底工作的。 | 每次 | 2000 |  |
| 18 | 合同开始履行后，乙方未按要求为本项目购买保额不低于300万元的“社会公众责任险”的，按人民币10000元的标准在当月服务费中进行扣除；合同开始履行后次月仍未按要求为本项目购买的，从次月起每日按人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，当月该项违约最高不超过当月养护费。 |  |  |  |
| 19 | 乙方未能承担好绿化养护范围内的所有绿植保护工作，凡是绿植因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，未能事后24小时内开展恢复工作的。 | 每处 | 3000 |  |
| 20 | 因乙方在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故未造成乙方人员伤亡的。 | 每次 | 5000 |  |
| 21 | 因乙方在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成3人以下（不含3人）重伤的。 | 每次 | 10000 |  |
| 22 | 因乙方在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤的，且非负主要责任的，按人民币50000元的标准在当月服务费中进行扣除。 | 每次 | 50000 |  |
| 23 | 若乙方未按甲方要求完成应急任务，受到上级批评并造成恶劣影响的。 | 每次 | 100000 |  |
| 24 | 若乙方因修剪不及时，导致树木出现遮挡交通指示牌及路灯等情况的。 | 每处 | 500 |  |
| 25 | 检查发现企业负责人未定期督促、检查本单位的安全生产工作，或未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，或发现相关台账记录不全、弄虚作假的。 | 每次 | 2000 |  |
| 26 | 若乙方购买苗木（种类或规格）与甲方要求的不符，并未征得甲方的同意下，擅自进行补种的。 | 每次 | 1000 |  |
| 27 | 养护工程管理系统中下发的相关任务未能按时处理或处理不达标的。 | 当月累计达两次或以上的 | 1000 |  |
| 28 | 乙方未按投标文件中的拟投入本采购包的人员配备情况承诺事项的，从项目开始之日起，按每人每日人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，若开始后十五日内仍不配齐，甲方不支付当月的养护费。 | 每人每日 | 1000 |  |
| 29 | 乙方未按要求及规范进行作业的。 | 每次 | 3000 |  |
| 30 | 若发现乙方在上下班高峰期进行路上作业，经核查情况属实的 | 每次 | 6000 |  |
| 31 | 若发现乙方在路上装载绿化垃圾未用警示标志押尾，或发现绿化垃圾清运车存在撒漏风险，或未按要求做好密封处理。 | 每次 | 3000 |  |
| 32 | 若发现乙方淋水不足导致绿化存在枯萎等情况 | 每处 | 500 |  |
| 33 | 若发现乙方在未征求甲方同意的情况下，擅自将乔、灌木进行过度修剪 | 每次 | 3000 |  |
| 34 | 若发现绿化管养项目负责人未在招标文件规定的工作时间内从事非本职工作 | 每次 | 1000 |  |
| 35 | 若未在甲方规定时间内完成城市部件摸排工作（征得甲方同意延长排查时间除外） | 每次 | 5000 |  |
| 36 | 若未按时完成信息化设备的维修工作（征得甲方同意延长维修时间除外） | 每次 | 500 |  |
| 甲方保留对本扣罚标准的修改权和解释权。 |  |  |  |  |

第四部分  东莞国际商务区市政消火栓管养

一、基本要求：

1、负责对南城街道的室外市政道路消火栓进行日常巡查及维修保养，需及时完成合同约定的消火栓巡查维修等工作内容，一年内进行质保（非人为及不可抗力造成的损坏或质量问题，中标人必须免费予以技术服务、维修及配件更换，人为引起的情形除外），同时，按照供水和消防等部门要求，做好重大活动和应急保障等相关处理工作，在重大节日及举办其他大型活动前开展专项保养，检查时应做好测试记录。

2、配备专职人员，建立市政消火栓电子档案，如实记录市政消火栓设置地点、坐标、数量、编号、规格、分布以及检查、损坏、维修、保养等情况，建立健全检查、维护和管理制度，动态更新维护保养记录，确保设施完好，水量、水压符合要求。

3、每年定期整理好市政消火栓日常维护管理工作相关材料（如维护报告、维护保养记录表、维保工单、维保工作照片等）供采购人审核。

4、向社会公布二十四小时故障报修电话，发现市政消火栓拆除、损坏或者接到报修电话的，应及时通知辖区消防救援机构，且在四十八小时内进行维修、更换或者补装。

5、未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

二、服务要求：

1.1日常巡查及油漆翻新：

1.1.1每月负责对南城的室外市政道路消火栓进行全面巡查一次，检查内容包括：

（一）确保消火栓完好有效，无部件缺损现象；

（二）无油漆剥落、生锈现象；

（三）保持消火栓开关、闷盖开启灵活，无锈死、漏水现象；

（四）消火栓是否通水；

（五）消火栓是否有独立阀门，阀门是否开启灵活，无锈死、漏水现象，阀门井盖是否完好；

（六）消火栓及周边和阀门井内清污及清除杂物；

（七）每月整理巡查报告并报送招标人（包括纸质版及盖章扫描版），报告内容需说明消防栓检查情况，巡查照片需带有水印（时间、地点、消防栓编号）。

1.1.2每年定期油漆消火栓至少一次、每年两次定期清污及清除杂物。

1.2投标单位应充分考虑其它一切相关税收和费用，进场材料应具备合格证书及厂家检测报告，符合国家相关标准。

1.3日常维修

投标人须定期对市政道路消火栓的运行情况进行检查，并试放水，发现损坏，及时维修更换。定期检查不少于每月一次，检查的结果应当报送招标人。

根据每月的巡查情况，按照室外消火栓安装图集（国标图集《室外消火栓安装01S201》）、《给水与排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》等规范要求，对发现室外市政道路消火栓存在故障及时进行维修，并且定期对室外市政道路消火栓进行保养，具体工作如下：

（1）市政道路消火栓设施巡查（含当前路段是否按间距设标志消火栓，消火栓当前情况（锈蚀、开关、出水、阀门井等）并纸质记录、整理上报等工作的日常检查）

（2）配件被盗损坏（包括盖帽、正盖、侧盖、丝扣等）：在巡查过程中发现配件被盗马上组织人员补上；

（3）维修更换：在开关试水过程中，发现消火栓打开、关闭困难影响消火栓使用功能等，马上组织人员对消火栓进行维修或更换。

（4）迁移改动：在巡查过程中，发现原有的个别消火栓位置不合理（包括：消火栓太靠近建筑物导致影响消火栓使用功能；消火栓经常被覆盖或被遮掩影响使用；原有消火栓在路口易被车辆撞击），对上述消火栓迁移到合理的位置。

（5）定期外观翻新，每年至少一次对南城市政道路消火栓进行外观翻新，重新上油、编号。

（6）在巡查过程中发现的一切故障须维修或更换部件的，中标人须向招标人上报巡查情况，对发现问题作出解决方案并提交招标人，最终由招标人确认方案是否实行。

（7）消火栓维修涉及的停水申报及一切费用由乙方负责。

（8）按规范要求编制维修报审资料与签证资料，按期完成并报送采购人审核。中标人对故障消火栓维修做好登记报审工作，包括详细记录故障消火栓的具体位置、维修时间、故障原因、采取措施维修前后照片等具体情况。报审资料与签证资料是消火栓维修的基础资料，是消火栓维修资金使用情况与支付维修款的重要依据。

（9）中标人应按照东莞市市政消火栓管理办法规定和消火栓维修标准，组织开展消火栓的维修，确保作业程序规范，作业质量可控。维修质量应符合《中华人民共和国消防法》、《东莞市市政消火栓管理办法》以及国家部委和本市颁发的其他有关规范、规程。随时接受采购人的检查，为检查提供便利条件。如施工与规范要求不相符处，或者采购人或有关部门提出修改意见，须按要求返工修改，并承担因自身原因导致返工、修改的费用。

（10）中标人在本项目的实施中，必须向采购人提供所选用的设备、材料及产品的质量合格证明及检验证明等，市政消火栓应当是经国家消防产品质量检测机构检测合格的产品。

（11）中标人应加强文明作业和安全作业管理，落实安全生产管理责任制，加强作业人员安全教育，加强作业现场安全检查和管理，认真落实文明作业各项保障措施，减少作业对市民出行的影响。

三、人员及设备要求

（一）本项目中人员要求：

（1）投标人拟派的管理人员须是本单位职工，未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）项目负责人要求：年龄应小于法定退休年龄，工程管理专业或相关专业，工作年限不少于两年。

（3）技术负责人：年龄应小于法定退休年龄，工程管理专业或给排水专业等相关专业，工作年限大于两年。

（4）技术及管理人员:具体数量根据工作内容自行配备。

（5）巡查、维修技术作业工人配备要求：根据实际维修设施量，投标人需配备一定数量的一线巡查、维修作业工人，要求年龄小于法定退休年龄，工作年限大于两年，具体数量根据工作内容自行配备。

（二）本项目中设备要求：

本项目中设备要求（但不仅限于）详见下表。

| 设备名称 | 配置要求 | 数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 巡查车（必须配备装有定位系统） | 满足现场工作量需求 | 按照实际工作量 |
| 工程车 | 满足现场工作量需求 | 按照实际工作量 |
| 挖掘机 | 满足现场工作量需求 | 按照实际工作量 |
| 冲击电钻 | 满足现场工作量需求 | 按照实际工作量 |
| 砂轮切割机 | 满足现场工作量需求 | 按照实际工作量 |

#### 附件：南城市政道路消火栓日常维修保养现场考核评分表

（仅供参考）

考评时间：20   年  月  日

| 消火栓日常维修保养现场考核 |  |  | 扣分办法 | 应得分 | 检查扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 项目 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |  |
| 100 | 日常巡查 | 日常巡查、校验、检修、保养等记录及时、清晰、完整，符合规范要求，每月初将上个月的巡查记录及时提交 | 未按时向采购人提交定期的日常巡查记录，每月扣5分。 | 10 |  |  |
|  |  | 定期将巡查的路段及巡查照片发上微信工作群，日常巡查时车辆必须开启定位系统 | 未按时向采购人提交定期的日常巡查记录，日常巡查时无故未开启GPS定位系统的，每次扣2分 | 10 |  |  |
|  | 故障响应 | 故障响应时间符合标准及合同要求 | 故障响应时间超过1小时的，每次扣5分；在故障期间未按规定进行报告处理的每次扣5分。 | 20 |  |  |
|  |  | 故障抢修完成情况符合标准及合同要求 | 故障维修完成情况不理想，每次扣5分。 | 20 |  |  |
|  | 日常维护 | 每月提交需要维修消火栓的报审资料（包括工程量及估价） | 以采购人日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次/项漏报扣3分。 | 10 |  |  |
|  |  | 报审批复后及时进场修复，并及时提交修复后的工程量签证资料 | 维修完成情况不理想，验收不合格，每次扣5分。 | 20 |  |  |
|  | 其他情况 | 消火栓因未接通供水管道而未能通水的，需作出解决方案并提交招标人 | 未按时向采购人提交方案的，每月扣5分。 | 10 |  |  |

说明：每两个月维修保养结束后，根据考核评分给予支付费用，每两个月按照百分制进行考核，考核分数60分以下的，减扣该两个月25%服务款，考核分数60分以上至80分，减扣该两个月15%服务款，考核分数80分以上至95分，减扣该两个月5%服务款，考核分数在95分以上，不减扣服务款。中标人连续2个考核出现低于60分的情况下，除减扣违约金外，采购人有权提出中止合同。

监督方（盖章）:                          承包方（盖章）:

监督人员签名：                           承包单位责任人签名：

日期：20   年   月   日

第五部分  南城国际商务区物业综合管养项目市政道路及其他附属设施零星养护

（一）概况

1、养护范围

南城国际商务区市政道路里程约11.79公里，在履约期间，采购人有权根据工作要求对养护范围进行适当调整，中标人须无条件配合。

| 南城国际商务区市政道路明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起点地名 | 止点地名 | 道路等级 | 里程 (公里) | 备注 |
| 1 | 红绿路 | 宏图路 | 莞明路 | 支路 | 0.31 |  |
| 2 | 亨信路 | 三元路 | 环城西路 | 次干路 | 2.15 |  |
| 3 | 广元一路（原规划一路） | 宏图路 | 东莞大道 | 支路 | 0.92 |  |
| 4 | 广元二路（含纬一路） | 宏图路 | 东莞大道 | 支路 | 0.81 |  |
| 5 | 东启路（原规划二路） | 宏图路 | 东莞大道 | 次干路 | 0.98 |  |
| 6 | 莞明路（原规划四路） | 三元路 | 环城西路 | 次干路 | 2.23 |  |
| 7 | 东莞中心公园南路 | 宏图路 | 东莞大道 | 支路 | 0.94 |  |
| 8 | 至正一街 | 宏图路 | 亨信路 | 支路 | 0.17 |  |
| 9 | 东莞中心公园北路 | 宏图路 | 东莞大道 | 支路 | 0.91 |  |
| 10 | 涵德街 | 宏图路 | 莞明路 | 支路 | 0.31 |  |
| 11 | 文澜街 | 亨信路 | 莞明路 | 支路 | 0.08 |  |
| 12 | 万新一街（含原海关路和经五路南段） | 莞明路 | 东启路 | 支路 | 0.58 |  |
| 13 | 万新二街 | 万汇三街 | 东启路 | 支路 | 0.36 |  |
| 14 | 万汇一街 | 亨信路 | 东莞大道 | 支路 | 0.56 |  |
| 15 | 万汇二街 | 亨信路 | 莞明路 | 支路 | 0.24 |  |
| 16 | 万汇三街 | 亨信路 | 莞明路 | 支路 | 0.24 |  |

2、养护内容

（1）按照《城市道路养护技术规范》、《东莞市道路养护精细化指引》等有关标准、规范对上述养护范围内的市政设施进行日常巡查和及时维护，维护项目主要包括但不限于：

①市政道路路基、沥青路面、水泥混凝土路面、微表处预防性养护以及上述养护维修完成后须恢复的井盖、标线等；

②市政道路人行道日常巡查，人行道道板砖修复，人行道车止石（球）、路缘石更换安装及修复，人行道无障碍路口改造，人行道市政通讯井盖修复，人行道应急抢修工作等；

③桥梁、公园及广场、公厕及垃圾站等其他附属设施零星维修；

④数字城管相关工作。

（2）按规定、规范和要求开展路产路权保护、安全应急培训演练、养护调查统计、养护竞赛和培训、养护迎检工作等。

（3）招标和投标文件约定，以及采购人要求涉及道路养护的其他事项。

（二）服务期限

2026年3月1日至2029年2月28日

（三）市政道路及其他附属设施零星养护要求

1. 总体要求

（1）中标人必须按《公路养护技术标准》、《公路养护安全作业规程》、《城市道路管理条例》、《城市道路养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《东莞市道路养护精细化指引》、安全生产法律法规及采购人的要求等有关规定、规范要求进行施工，确保各项人行路面完好、平整，畅顺。施工前后必须进行拍照丈量。完工后，将施工资料进行归档整理，必须有完整的施工前、中、后照片，并递交采购人归档。

（2）市政道路及其他附属设施养护工作要以人为本，及时维修和处理各种病害和问题，保证人行道、车道等安全畅通。中标人应严格执行《东莞市人民政府办公室关于印发<关于健全群众求助快速响应机制 构建响应政府的实施方案>的通知》（东府办[2020]62号）文件要求，遵守快速响应机制，落实“半小时联系，一小时抵达”要求，实现24小时快速响应。通过市政道路养护工作，不断提高市政道路服务水平，避免由于市政道路养护不到位影响群众出行和群众投诉。采购人原则上以累计投诉量作为评价中标人养护绩效指标。本合同投诉量统计口径均为12345政府服务热线、阳光热线问政的投诉合计（采购人有权根据工作需要调整投诉统计口径）。

（3）中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及消防设施，养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时，现场一定要做好安全防护后才能进场施工，进场后做好现场文明施工工作；同时中标人必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。

2. 技术要求

（1）巡查：

①中标人应本着全面、细致、负责的原则，坚持定人、定路段、定内容的工作方法，对路基、路面及沿线相关设施、养护工程施工情况、第三方占用损坏道路行为以及路道和周边影响道路安全的其他情况进行全面巡查。

②巡查频率为主干路每天巡查1次，次干路每2天巡查1次，支路每3天巡查1次，人流密集区域路段应提高巡查频率，每逢节假日、雨季和台风暴雨等灾害性天气，应加强巡查频率。及时发现市政道路新出现的影响安全的各类病害（如坑槽、下沉等），详细记录病害发生的具体位置及破损程度（主要工程量）。发现有影响通行（漏撒物等）应及时清除。对于发现严重影响通行安全的问题时，应及时向上级汇报。

③巡查人数不得少于2人（含司机）（与环卫绿化等其他专业共用）。巡查人员在进行巡查工作时，必须穿着安全标志反光衣，携带工具包（配置米尺、巡查记录本）等用品。

④对巡查发现的问题应认真填写记录，巡查记录应准确、详细。记录内容应包括时间、天气、路段、位置、部位、问题描述、巡查人等，附上现场照片并加以说明。

⑤中标人应加强对巡查人员的培训，使其熟练掌握巡查的内容和方法，并配备必要的设备和车辆。中标人应对巡查发现问题建立及时处理机制，确保隐患得到及时处治。

⑥中标人应根据采购人的要求，将巡查情况上报采购人，并要求处置病害隐患问题。中标人须按照现行《城市道路养护技术规范》等道路行业相关标准规范和采购人的工作要求如实填写《巡查记录》、拍摄道路路况相片等，并对上述资料实行建档管理，按采购人要求移交。

⑦中标人在进行道路巡查作业时，须自觉严格遵守现行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《广东省安全生产条例》、《公路养护安全作业规程》等相关安全法律法规及行业标准规范，确保巡查作业安全，并尽量减少对道路交通的影响。发生安全事故时，中标人必须启动应急预案采取措施减少人员伤亡和事故损失，保护事故现场，同时按有关规定向相关职能部门和采购人汇报，并在24小时内向采购人提交安全事故书面报告。

（2）日常维修保养：

①日常保养工作应合理的安排工作时间，必须每日进行巡查，接收群众投诉，发现问题要及时记录、上报和处理。

②日常养护工作应避免在交通繁忙时间进行，养护前中标人应根据实际情况安排好当天的养护工作量，当天的工作量应当天完成，不能遗留作业面，需每天及时清理养护废料，如遇特殊情况，需延长（迟）养护时间的，中标人可报请采购人批准。

③所有市政道路及其他附属设施因各种原因被损坏或被盗的，一般在12小时内修复（经采购人审核同意后），涉及抢险（修）等情况的，应在半小时内到达现场，2小时内做好围蔽警示。如遇特殊情况，需延长（迟）修复时间的，中标人可报请采购人批准。

（3）安全文明措施

①在进行养护作业时，应严格执行《公路养护安全作业规程》，养护作业现场应设置明显反光安全标志和采取有效的安全防护措施，做好文明施工和交通疏导工作，进入养护维修作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，夜间作业时需设置警示灯，养护作业车辆应配置警示标志、灯具，车身两侧应注有“南城市政”字样，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准《道路作业交通标志》GA182及《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）。

②养护维修现场设置专职人员指挥、疏导交通，及时维护安全标志。

③所有临时活动的标志牌须按临时标志牌预制压块构造图的设计，配置砼压块。

④施工中所用的各种标志、标牌、隔离墩、彩色围闭钢板、安全带均应定期维护、翻新、保证设施处于良好状态。

（4）人行道及其他附属设施的养护及修复质量按照《城市道路养护技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路养护技术标准》、《东莞市道路养护精细化指引》等现行相关规范、标准及要求执行。

（5）非本项目养护用电未经采购人以及有关部门的同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理，并按规定对中标人予以处理，情况严重者，采购人有权单方面终止合同。

（6）本合同终止时，中标人必须向采购人移交全部档案资料。

（7）中标人需执行国家质量监督检验检疫总局于2009年5月25日发布的《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）强制性国家标准、交通运输部发布的《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2005），并认真做好文明安全施工和临时施工的工作：

（8）中标人负责做好施工现场围挡公益广告设置，工地围挡公益广告的风格应有统一规划、设计，不得随意混搭，并与周围的城市景观风貌、历史文化相融合。公益广告的宣传点位、形式、风格、尺寸等，具体参照《（东宣字〔2020〕1号）关于进一步加强工地围挡公益广告发布和管理工作的通知》的要求执行：

3. 协调

中标人应在实施保养计划前，协助采购人向相关部门做好协调工作。

4. 后续服务

中标人应协助采购人按要求做好路况统计、数字城管、投诉处理等工作。自觉接受采购人、监理单位（如有）以及有关部门的监督管理，严格执行相关规章制度，必须无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性任务、迎检、培训、竞赛、检查、评比等，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。

5. 其他要求

（1）中标人应根据采购人的要求，参与市政道路保养现场调查，编制养护维修计划、预算。对于合同清单中未列入的养护维修项目，中标人应该提供施工图纸以便采购人审查计划和管理养护维修项目。

（2）中标人应根据招标文件规定的内容和要求，在规定时间完成养护任务。若有特殊原因（天气等），经采购人批准后可以延迟修复时间。

（3）在养护质保期内，出现质量及被盗问题，中标人应无条件进行返工。

（4）中标人组织人员对上月施工完毕并验收合格的养护维修项目编制结算资料，报南城财政分局审查，办理结算手续。

（5）中标人须为本项目购买公众责任险(与环卫绿化等其他专业共用)，公众责任险的最低投保金额不低于300万元/年，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：3‰。中标人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。

（6）中标人必须对每道工序施工前、中、后进行照相和摄像，图像资料必须有近景图、远景图以及背景图，并在养护维修完成时与施工资料一并递交给采购人（含电子文档）。图像资料一式两份必须要监理签名确认，一份采购人保存，另一份作为结算资料。如中标人在养护维修完成后未能提供上述资料，由此造成项目无法验收和结算的责任应由中标人负责。

（7）中标人需安装电子定位智能监控管理系统，人员、车辆设备等需接入智能化管理系统并提供端口和查阅权限给采购人，以便采购人可随时查阅数据。

（8）合同期内，在重大节假日前后或遇上级单位检查评比，或上级组织有关统一整治大行动的，中标人必须无条件积极配合，按要求调配人员开展整治工作，若存在不配合的情况，采购人有权委托第三方协助实施，所产生的费用从中标人养护费用中扣除。

（9）根据《城市道路管理条例》等法律法规及规章制度，中标人须遵守执行采购人制定的路政巡查工作要求，做好巡查道路的路产路权保护工作。如发现有破坏、损坏路产路权等行为的，应立即予以制止，并同时通知采购人和有关部门。

（10）中标人应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，为员工购买保险手续和办理居住登记等，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。中标人应严格遵守国家法律、法规，协助做好社会治安综合管理工作，员工有违法乱纪的行为，中标人应承担一切经济责任和法律责任。

（11）中标人派出的养护服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同养护范围及维修项目有关的规范、技术指标及安装工艺等，有足够能力完成养护维修工作。

6. 出现下列情况的，采购人将履约保函金额转为现金存入保证金账户（如中标人采用现金方式存入市财政局账户作为履约保证金的，采购人将向市财政局申请提取该保证金），用于赔偿业主的损失。

（1）中标人违约，将工程转包或将主体工程分包。

（2）由于中标人自身原因造成进度严重滞后、质量缺陷、安全文明施工不符合要求的，经业主三次警告而没有明显改观；或因中标人管理不善造成严重的质量事故或重大的安全事故。

（3）没有在规定的时间内提交完整的交工资料、办理结算的。对于中标人没有在规定的时间内办理交工结算，业主除动用其保函（或保证金）外，将根据已有的资料进行单方面结算，并将中标人的养护项目余款上缴国库。

（4）拖欠民工工资，或对民工的诉求、情绪不及时平息处理，造成民工围攻业主或闹事的。

（5）违反招标文件和合同文件中动用履约保函（或履约保证金）条款的。

（6）由于中标人巡查不到位、施工操作不规范、施工质量缺陷、安全文明施工不符合要求等原因，导致项目自身工人或第三方损失或经济损失的，且中标人拒不支付赔偿的。

7. 按《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》（东建〔2006〕7号）的规定，中标人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的企业基本帐户，保证每月准时、足额发放工人工资，并在工地现场的公示栏上及时公布。中标人每次申请支付养护维修款前，必须将当月的工人工资支付情况报表及劳务分包合同、班组与工人签订的劳动合同和上月工资发放签收表及发放照片同时上报采购人，否则暂停支付工程款。由于中标人未支付（包括未足额支付和未及时支付）工人工资所造成的一切后果由中标人承担，采购人将同时追究中标人的违约责任。

（四）报价要求

1、采用投标下浮率报价，下浮0%~100%，如：“下浮1%”。

2、公布的分部分项综合单价不包含措施项目费、安全防护、文明施工措施费、材料检验费、预算包干费及税金等等，按计价规范进行结算，定额参照《广东省市政工程综合定额 （2018）》等执行。

3、合同总价包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。

4、中标人应以人民币为结算单位。

（五）资格要求

1、投标人须具有国家建设主管部门颁发有效期内的市政公用工程施工总承包三级或以上（含三级）资质证书。

2、投标人须具备国家建设主管部门颁发有效期内的《安全生产许可证》

（六）人员、设备、设施、场地、材料及交通要求

1、中标人至少须配备以下人员：

①项目负责人1名（具备市政公用工程专业二级建造师及以上）(与环卫绿化等其他专业共用)

②技术负责人1名（具备工程类相关专业中级或以上工程师）

③资料员1人(与环卫绿化等其他专业共用)

④养护工人不少于4人

根据采购人工作要求，如上述人员无法按时完成工作任务，中标人应及时调配和补充相关人员。其中项目负责人原则上由投标文件中承诺的项目负责人担任，无充分理由不得更换项目负责人。如需更换项目负责人，须报采购人批准后方可更换，且在合同服务期内更换次数不得超过3人次。

2、中标人至少须配备以下设备：发电机2台，巡视车1辆(与环卫绿化等其他专业共用)、轻型货车1台（载重不少于0.5吨），上述车辆均需安装定位智能监控管理系统并配备必须的施工工具，人员、车辆设备等需接入定位管理系统并提供端口和查阅权限给采购人，以便采购人可随时查阅数据。中标人对上述设备可提出更优的替代方案，经采购人同意可进行变更。根据采购人工作要求，如上述设备无法按时完成工作任务，中标人应及时调配和补充相关设备。以上车辆和设备，属自有的应提供购置发票，租赁的应提供租赁合同和《机动车行驶证》。

3、中标人须在南城范围内（或半小时内能到达养护范围的区域）设置满足本项目工作、生产的场地(与环卫绿化等其他专业共用)。本项目工程施工而需要的一切临时用地，包括中标人施工时所用的临时便道或现场出入道路、预制场地、堆料场地等临时设施的占地等，中标人应尽量在采购人提供的范围内合理安排，可以免费使用；超出采购人养护范围以外的任何临时用地均由中标人自费租用，采购人只视可能尽量协助中标人办理手续。

4、为完成养护工程施工所需的全部材料和设备，原则上由中标人自己负责采购、验收、运输和保管。所有材料、设备和工艺应随时接受采购人的检验，所有工厂生产的用于本合同工程的材料，在用于工程之前必须向采购人提交合格的质量证明书，并满足合同约定的质量标准。

5、若采购人经检验或复验证明，中标人拟用于本合同项目的材料或设备不符合合同的规定，中标人应在采购人规定的时间内，将这些材料或设备从现场搬走，对使用该材料或设备的永久工程应拆除重建。如果中标人在规定的时间内不按上述规定执行，则采购人有权雇用其他人员来执行该项工作，发生的一切费用由采购人从应付给中标人的任何金额中扣除。

6、采购人有权拒绝中标人提供的不合格材料或工程设备，并要求中标人立即进行更换。采购人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由中标人承担。

7、采购人发现中标人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求中标人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。中标人还应承担由此带来的一切损失。

8、采购人认可的相关政府部门或其它第三方机构有权对项目的所有部位及其施工工艺、工程设备和材料进行检查和检验。中标人应为上述人员的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或其它地方进行察看和查阅施工原始记录。中标人还应按试验人和采购人认可的人员指示，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品，提交试验报告和测量成果，完成上述人员要求进行的其它检查和检验工作。

9、为保证道路交通安全及运输畅通，中标人必须在与市政、交通和交警等部门的协商下采取足够的交通引导措施，以防止施工期间出现道路堵塞。

10、中标人应制定施工材料运输计划，尽量避开现有道路交通高峰时的运输活动，在对泥土、砂石、混凝土、散装水泥等材料的运输时要采取密封措施，严防散落而污染路面以致发生事故；对运载钢材、木材等长件材料的车辆，不得超宽或触地行驶。

11、中标人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。因中标人运输造成的事故和施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由中标人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

（七）质量保证

1、中标人应建立并实施符合项目各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得养护项目工作受到影响或造成责任事故的，概由中标人承担。

2、在合同生效5天内，中标人应向采购人提交其本项目的方案质量保证手册，供采购人审查、备案。

3、采购人及采购人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质保手册，质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。

4、双方可定期举行质保会议，并确定适当的工作联系方式，以便于本节内容的落实。

5、中标人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，采购人可以随时发出指示，要求中标人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和工期延误由中标人承担。

6、采购人将不定期进行现场检查，采购人检查发现中标人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，中标人应负责自费返工并接受违约处理。

7、养护工程质量达不到规定标准的部分，采购人有权要求拆除和重新施工，直到符合规定标准为止。所有拆除和重新施工的费用均由中标人承担，工期不予顺延。

（八）验收

1、中标人应按照但不限于《城镇道路养护技术规范》、《公路养护技术标准》、《公路技术状况评定标准》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路交通标志和标线设置规范》、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路交通安全设施设计细则》等规范要求施工，随时接受采购人的检查，为检查提供便利条件。如施工与规范要求不相符处，须按采购人要求返工修改，并承担因自身原因导致返工、修改的费用。对于工程量较大和技术复杂的项目，采购人将委托有资质的第三方检测单位进行检测，并根据检测报告进行组织验收。

2、对于隐蔽项目，待项目具备覆盖、掩盖条件，并经自检合格后24小时内书面通知监理单位参与验收，监理单位接到通知后48小时内组织验收；验收合格后，监理单位在验收记录上签字方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，中标人在限定时间内返工后重新验收。

3、道路养护项目所需材料、设备到达现场前，中标人应提交设备材料清单和供应计划，到场后，双方与采购人共同对设备进行初步清点。设备的到货清点包括但不限于：测量沥青混凝土温度、材料出厂检验合格证。

4、道路养护项目具备验收条件，中标人按国家有关规定及采购人要求，向采购人提供完整资料和验收报告。对采购人或有关部门提出的修改意见，中标人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

5、项目验收，以国家颁发的最新的验收规范、检验标准且不限于如下标准：《城镇道路养护技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路养护技术标准》、《公路技术状况评定标准》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路交通标志和标线设置规范》、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路交通安全设施设计细则》，按双方签字认可的为准，对有关硬件、设备、材料按相关的国标、行业标准和产品说明书为准。

6、本项目使用的材料、机械设备必须经国家认可的技术检验部门检测合格，项目验收前必须满足下列条件：符合《城镇道路养护技术规范》、《公路养护技术标准》、《公路技术状况评定标准》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路交通标志和标线设置规范》、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路交通安全设施设计细则》等规范要求，现有的缺陷已全部纠正，试运行期满。

7、中标人在验收合格后在5日内向采购人提交标准的项目验收资料和竣工图（含电子文档）。假如双方不赞成项目验收结果或验收手段，任何一方都可能将检验结果提交给国家指定的技术监督部门再作检查，双方提出的任何索赔都应依据合同和权威部门签发的证书而定。验收合格后10个工作日内提供结算资料。

8、中标人在本项目的实施项目中，必须向采购人提供所选用的设备、材料及产品的质量合格证明及检验证明等。

（九）保修期：

1、保修期从验收通过之日起六个月。

2、在保修期内，由采购人检查发现的或由采购人会同中标人检查发现的工程缺陷，中标人无条件予以修补或返工，使工程按合同所要求的条件（正常磨损除外）。

3、中标人未能执行采购人的指示在合理时间内修补缺陷时，采购人有权雇用其他人来完成这项工作，其费用从养护费用中扣除。

4、在保修期内由中标人养护的道路设施，由于被盗修复而涉及的相关费用由中标人负责。

第二区域 东莞中心公园一二期

一、项目概况

东莞国际商务区中心公园基本情况：项目总用地面积约22.1万平方米，管养方面包括绿化养护、环卫保洁、水体养护、安全保卫、设施设备维护、新基河示范段管养及水质环境专项保障等多元内容。其中，中心公园一期项目合同期为三年（自2026年3月1日起至2029年2月28日止）,预算17196942.87元（含新基河示范段管养及水质环境专项保障服务）；中心公园二期即将建设完成，预计2026年7月1日开园（服务期限：2026年7月1日起至2029年2月28日止，32个月），预算13236810.09元。东莞中心公园一二期预算30433752.96元。

项目总体人员及设备配置要求：

| 东莞国际商务区综合管养项目(东莞中心公园一二期综合管养)人员配置一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 人员数量 | 备注 |
| 1 | 项目经理 | 统筹负责全园区的综合管理工作，包括安全、工程、环境各板块 | 1 | 有三年以上工作经验 |
| 2 | 项目主管 | 协助项目经理开展全园区的项目管理工作，包括安全、工程、环境各板块，按照采购人要求按时完成任务 | 1 | 有三年以上工作经验 |
| 2 | 安全主管 | 负责协调管理全园区日常安全工作，需确保安全工作的正常进行。 | 1 | 有三年以上工作经验 |
| 4 | 安全领班 | 协助管理全园区日常安全工作， 需确保安全工作的正常进行。 | 1 | 有三年以上工作经验 |
| 4 | 客服专员 | 具有相关工作经验，负责处理公园内各项投诉、建议、报事报修等事宜，同步处理相关财务数据 | 1 | 有三年以上工作经验 |
| 5 | 讲解员 | 负责公园内详细讲解及展厅讲解、日常财务、行政管理、客户服务与投诉处理工作。 | 3 | 有一年以上工作经验 |
| 6 | 维修技工 | 负责公园内设施设备的维修养护、按时完成园内的零星维修，听从上级工作安排 | 2 | 有三年以上工作经验 |
| 7 | 水电工 | 要求有3年及以上工作经验、专业电工技术（须有初级或以上电工证），由公园管理。水电工及维修人员要常驻在公园，负责按时完成园内的零星维修，听从上级工作安排 | 2 | 有三年以上工作经验 |
| 8 | 保安员 | 所有负责区域内的24小时保安护卫、安防值班及公共秩序管理，包括停车场管理、机动巡逻、风险预警等 | 27 | 队员年龄在18至45岁 |
| 9 | 保洁员 | 包括管理范围内的清洁卫生、垃圾(包括非生活垃圾)的收集、清运，以及四害消杀、白蚁防治等 | 28 | 有三年以上工作经验 |
| 10 | 绿化员 | 管理范围内的绿化养护工作，包括植物病虫害防治、乔木修剪（涉及高空作业）、灌木、草坪等的修剪养护 | 17 | 有一年以上工作经验 |
| 11 | 合计 |  | 84 |  |

| 东莞国际商务区综合管养项目(东莞中心公园一二期综合管养)设备配置一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 手推车 | 实际需要，满足工作要求 |  |
| 2 | 电动高压冲洗车 | 3 |  |
| 3 | 电动三轮清运车 | 3 |  |
| 4 | 湖面清洁船 | 1 |  |
| 5 | 两轮电动摩托车 | 4 |  |
| 6 | 多功能道路电动清扫车 | 3 |  |
| 7 | 油锯 | 4 |  |
| 8 | 打边机 | 2 |  |
| 9 | 枯叶吹风机 | 2 |  |

东莞国际商务区中心公园一期需求内容：

（东莞国际商务区中心公园一期）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期：自合同签订之日起3年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,（一）按东莞市财政局南城分局的相关规定办理支付。 （二）付款方式 1、按月支付承包款。（注：每月承包款＝中标价÷36个月） 2、合同生效后第二个月起每月25日前向承包管理方支付上月的承包款。 3、招标单位对中标单位的管养工作实行检查监督，详见《附件1-4》，若按评分标准有扣分情况，所需处罚金额从当月承包款中相应扣除，具体费用支付见各板块内容评分情况据实支付。 4、每期款项支付时，中标人应在接到甲方开票通知后10个工作日内向甲方提交相应金额的正式发票；如中标人未能按照约定提供相应金额的正式发票,可视为中标人自愿放弃该期项目款，由此产生的责任和损失由中标人自行承担。 5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门及政府相关部门的审批时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。款项支付如因财政分局等政府部门审核进度问题而推迟支付时双方免责。 |
| 验收要求 | 1期：1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 2、在验收时，投标人应向采购人提供服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。 3、由采购人对服务的质量和数量及其他进行检验。如发现质量和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。 4、根据合同每月开展服务质量考核。 |

2.技术标准与要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、主要服务内容： 对中心公园一期范围内多项服务内容的发包委托： 为不断提高城市绿化档次，使绿地整洁美观，树木花草茂盛，充分发挥其绿化、净化美化环境的效果，对中心公园一期范围内的综合管养（包含但不限于安保服务、消防安全、公园公共秩序维护、绿化管养、卫生保洁、新基河延伸轴管养保洁、水域保洁、公园强弱电维护、智能化系统维护、消防系统维护、垃圾清运、园区消杀、时花摆放及更换、4栋建筑物的维护管理、公厕与淋浴间保洁管养及厕所用品购置、护树桩、石材、强弱电系统、给排水系统、水闸、直饮水机等设施设备的维护； 东莞国际商务区中心公园范围内的“东莞生态笔记”、“公园日记”、休闲水吧、文化书吧、淋浴间、接待中心、党建活动中心、科普平台、娱乐健身等建筑、设施的维护管理。 二、项目管理要求 （一）项目管理团队要求 1.中标供应商不得随意更换项目核心团队人员（项目经理、安全专职管理人员）及主管等中层及以上服务人员。若更换，相关资历、能力等不得低于原服务人员，且更换人员在得到采购单位同意确认后，跟班至少一周，方可正式交接更换。 2.在保证以下每个分项人员总数都不减少的情况下，中标供应商可以提出优化岗位配置方案，经采购人确认后实施。采购人有权对岗位进行调整，中标供应商须无条件满足。服务人员总体要求见下表：核心团队岗位配置表（全天候随时响应岗位） 项目经理; 安全主管; 讲解员; 维修技工; 水电工. 1; 1; 3; 1; 1. 其他服务岗位配置表 保洁员; 绿化员; 保安员. 不少于13人 （6:00—23:00两班倒）; 不少于8人 （6:00—23:00两班倒）; 12 （24小时两班倒）. 东莞国际商务区中心公园人员配置： 序号; 岗位名称; 运营职责; 负责区域. 1; 项目经理; 统筹负责全园区的综合管理工作，包括安全、工程、环境各板块，按照采购人要求按时完成任务; 全部区域. 2; 安全主管; 负责协调管理全园区日常安全工作， 需确保安全工作的正常进行。; 中心公园一期（后续可与二期灵活调配）. 3; 讲解员; 负责公园内详细讲解及展厅讲解、日常财务、行政管理、客户服务与投诉处理工作。 日常每日需有至少两名讲解员在岗负责2#、3#场馆运营，有公务接待需求时增加1名接待组织人员。; 中心公园一期（后续可与二期灵活调配）. 4; 维修技工; 负责公园内设施设备的维修养护、按时完成园内的零星维修，听从上级工作安排。; 中心公园一期（后续可与二期灵活调配）. 8; 水电工; 要求有3年及以上工作经验、专业电工技术（须有初级或以上电工证），由公园管理。水电工及维修人员要常驻在公园，负责按时完成园内的零星维修，听从上级工作安排。; 中心公园一期（后续可与二期灵活调配）. 9; 保安员; 实行所有负责区域内的24小时保安护卫、安防值班及公共秩序管理，包括停车场管理、机动巡逻、风险预警等。; 中心公园一期（后续可与二期灵活调配）. 10; 保洁员; 包括管理范围内的清洁卫生、垃圾(包括非生活垃圾)的收集、清运，以及四害消杀、白蚁防治等。; 中心公园一期（后续可与二期灵活调配）. 11; 绿化员; 管理范围内的绿化养护工作，包括植物病虫害防治、乔木修剪（涉及高空作业）、灌木、草坪等的修剪养护。; 中心公园一期（后续可与二期灵活调配）. (二)项目管理要求 1.本项目合同由中标供应商和采购人签署。 2.中标供应商必须服从采购人管理，组织协调好管理养护工作，以保证高质量完成招标任务。 3.中标供应商必须在服务起始时间前一个星期进场点算将要接收的环卫绿化等设施，以确保交接期间的卫生质量。 4.园内不提供住宿安排，相关工作人员标准要符合采购人的管理要求，中标供应商车辆在公园内作业必须遵守公园的交通管理规定，安全驾驶。 5.中标供应商必须随时接受采购人、上级管理部门以及其他相关部门的监督、检查和指导，按时、按标准、按要求完成所分配的工作，建立突击应急方案。 6.由于不可抗力（如台风、暴雨导致的内涝及意外等）的原因损害道路卫生、绿化、相应设施及时花等情况的，中标供应商应做好防台风、雷电、旱灾、霜冻、地震等工作，台风前加强防御措施，加固护树设施，以增强抵御台风能力。台风吹袭期间在确保安全的情况下，迅速清理倒树断枝，疏通道路，台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，使绿化景观尽快恢复；在容易出现霜冻天气，提前对绿化做好防冻措施，如因台风、雷电、旱灾、霜冻、地震或其它意外造成树木倒塌或折断造成人员伤亡或车辆损失等，由中标单位根据国家规定自行处理，招标单位不负任何责任。12级风力以下或降雨量300mm以下灾害，所有绿化损坏由中标单位无条件恢复。出现水浸的，中标单位必须在水退时将淤泥用水冲洗干净。 7.合同期内，中标供应商必须根据承包合同中的各项条款履行各项职责， 如发现中标供应商组织措施不当、计划不落实、管理不严，导致保洁、绿化质量达不到规定标准的，情况严重的，采购人将依据相关规定对中标供应商进行处罚。 8.中标供应商应根据本合同所承担的清洁、养护、绿化、维修等后勤工作， 按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续和办理居住证等手续，安排好上岗人员住宿和教育管理工作。 9.在进行保洁、养护、维修作业时，中标供应商必须认真负责，并按相关法律法规注意安全操作，如发生任何意外，中标供应商负责事故处理、赔偿等的一切费用。 10.中标供应商应严格遵守国家法律，法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标供应商员工有任何违法乱纪行为，中标供应商承担一切经济责任和法律责任。 11.中标供应商应遵守法律、法规相关规定，因以上原因使合同性质发生变化，采购人不负赔偿责任。 ★12.如在项目实施过程中，因相关政策标准发生变化，采购人需重新招标的，经双方协商同意，中标供应商应配合解除本项目合同，相关费用按实际服务时间据实结算，待新的中标供应商入场后，中标供应商应按釆购人要求的时限完成交接并退场。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】 ★13.供应商须提供承诺，若中标，在项目完成（服务期满）后、不再续签合同时主动离岗，听从采购单位安排，积极主动配合采购单位和新的服务单位做好工作交接，不得无故推诿。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】 ★14.供应商须以独立承诺函（格式自拟）的形式，承诺中标后，购买保额不低于人民币叁佰万元整的《社会公众责任险》。保险期限与合同期一致。该保险的费用须在分项报价表中体现。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】 ★15.合同期内，在重大节假日前后、暴风雨后或若遇上级单位检查评比，或上级组织有关统一清洁大行动，供应商必须无条件积极配合，按要求抽调人员进行清洁保洁等相关工作，采购单位不增加任何费用，不配合的采购人有权委托第三方协助实施，所产生的费用从中标单位养护费用扣除。 ★16.供应商服务期间，如因供应商责任产生的任何意外事件造成人员伤亡，所有责任均由供应商承担，并承担相关赔偿费用。 ★17.供应商必须按国家有关规定按时支付环卫、绿化、安防、工程、讲解员等相关服务人员的工资和有关福利待遇，并于每月月底前将工人工资发放登记表（复印件）上交到南城公用事业服务中心。供南城公用事业服务中心工作人员对其进行检查、监督。如供应商出现恶意拖欠工人工资的，甲方有权单方面终止合同，并没收乙方履约保证金。 三、项目服务方案要求 （一）工作内容及工作量 序号; 项目; 管养内容; 工作量; 其他要求. 1; 保安服务; 保安服务; 中心公园一期; 对公园提供24 小时安全保卫、秩序维护、护林防火、消防安全、应急事件的协助处置等以及采购单位临时交待的其他事项。. 2; 绿化管养及卫生保洁服务; 园区保洁; 37897㎡; 1、全园内绿化部分的保洁，及时清理绿化区域的垃圾及枯枝落叶等。2、园内所有园道、绿道、广场、木桥、栈道等及可视范围内的垃圾清理、清洗。每周至少冲洗一次，有污渍的地方随时冲洗干净。3、公园内所有设施及建筑物保洁（建筑物、办公区、淋浴间、路灯、庭院灯、草坪灯、桌、椅、坐凳、雕塑、标示（识） 牌、亭、垃圾桶等）。注：包含但不限于以上项目。. 园区绿化; 70525㎡; 全园内草地、乔木、灌木的灌溉、修剪、补植、施肥、病虫害防治等。重点：1、花卉类植株的养护及补植、更换； 2、绿化区域名贵乔灌木的重点养护，包含因台风造成的乔灌木死亡要及时补植。 注：包含但不限于以上项目。. 乔木管养; 2342 株; 编制园区内乔木品种管养表，根据园区内乔木品种进行有针对性的绿化管养，包括大型乔木高空修剪作业等. 园区消杀及有害生物防治; 105933㎡; 1、对全园区、园内设施等消杀（除四害）； 2、全园内所有病虫害、薇甘菊、菟丝子等防治。 注：包含但不限于以上项目。. 红白蚁; 70525㎡; 对全区范围内的红白蚁进行专项消杀及生物防治. 垃圾清运; 1项; 每天清运公园内的所有垃圾，保证园内环境干净整洁无异味。垃圾按要求清运到附近指定垃圾中转站。 注：包含但不限于以上项目。. 湖面保洁; 27778㎡; 园区水域所有垃圾打捞。 注：包含但不限于以上项目。. 公厕保洁管理; 4座; 公厕保按《东莞市城市管理局公共厕所管理办法》等相关文件和指引做好日常保洁工作。 注：包含但不限于以上项目。. 时花更换布置; 1项; 1、出入口摆花（面积 100 平方米）： 一年至少更换6次； 2、节假日及活动摆花（面积 100平方米），视具体活动而定； 3、建筑物周边及室内石摆花（面积约100平方米）：一年更换6 次。 （采购单位可根据实际情况进行调整，以现场实际摆放时花次数、品种、数量、规格为准） 注：包含但不限于以上项目。. 3; 公园公共设施维修维护; 公园设施维护; 1 项; 对园区目前所有塑胶跑道、石材、木凳、木板、扶手、护树桩、直饮水机、给排水系统、硬件设施及软件维护等地进行维修、保养。如有损坏需第一时间派维修工人进行零星修缮（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目. 公园水、电系统维护维修; 1 项; 含：所有箱式变电站、消防系统、路灯照明、绿化灌溉设施、公厕、办公楼、监控室等水、电设施维护维修（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目. 公厕维护维修; 1 项; 公厕内水、电设施维护，包含但不限于水电线路维修、冲水设施、洗手池、马桶、水龙头、厕所玻璃更换等（含 耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目。. 公园照明系统维护维修; 1 项; 含园区路灯、庭院灯、高杆灯、草坪灯等（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目. 绿化用水系统维护维修; 1 项; 公园内抽水泵、绿化用水管网及接水口维护（含耗材及更换配件），保证绿化浇灌作业正常进行；及时维修漏水管线及接口，杜绝水资源浪费。 注：包含但不限于以上所有项目。. 园栏麻绳、标识牌系统、儿童游乐设施等维护维修内所有护; 1 项; 护栏麻绳、标识牌系统、标识贴、儿童游乐设施等维护维修（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目。. 智能化设施设备维护维修; 1 项; 全园区弱电工程智能化系统维修及保养：含全园区监控系统、公共广播系统、灯光照明系统、信息发布系统、门禁系统等（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目。. 公园水闸维护; 1 项; 包括但不限于公园所有出海口堰闸的除锈防腐、止水胶条的更坏等修缮工程（含耗材及更及更换配件）。注：包含但不限于以上所有项目。. 园内车辆维修维护及保养; 1 项; 园内所有二轮、四轮电瓶车、冲洗水车、接待用车、工程维修用车等维修维护及保养，车辆配件有损坏应及时维修或更换。 注：包含但不限于以上所有项目。. 4; 节日氛围营造; 节日装饰物品; 1项; 国庆、春节国旗、灯笼节日氛围. 节日活动人员支援费用; 1项; 配合重大节日活动，如五一、中秋、国庆、春节，预计支援20人进行活动秩序维护及现场卫生. 时花布置; 600㎡; 主出入口、次出入口各一处摆放，一处100m², 约200元/m²,每年6次. 新基河专项管养; 新基河示范段管养; 1项; 新基河示范段(经一路桥-纬七路)的运营管理(含环卫、 绿化、水面养护管理及工程维护等)工作，将以上总面积12906.78平方米区域(绿化面积6152.75平方米， 环卫面积3372.19平方米，水域积3381.84平方咪)的管理工作纳入东莞国际商务区理项目进行统一管理。. 5. 新基河段水质环境专项保障; 1项; 雨后清淤：含中心公园水域清淤泥：清理水域范围内淤泥等；东莞大道沉砂池：清理东莞大道沉砂池淤泥及渣土。（园区路面、新基河 下游栈道、路面， 人工保洁、设备工 具使用、垃圾清理）. 注：1.水电费划扣：本项目涉及的所有水电费均由中标单位定期支付，投标人投标报价时应予以充分考虑。 2.本项目所述的公共设施维修维护仅限于报价清单明细中提到的耗材及更换配件，以合同签订的耗材及配件清单为准，不包括项目的新增内容及达到报废条件需要更换的内容。新增或更换的新的设施设备中标供应商按政府程序向采购人申报后，可另行采购。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

东莞国际商务区中心公园二期需求内容：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期：自合同签订之日起32个月。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 2期：支付比例100%,（一）按东莞市财政局南城分局的相关规定办理支付。 （二）付款方式 1、按月支付承包款。（注：每月承包款＝中标价（东莞国际商务区中心公园二期部分的费用）÷32个月） 2、合同生效后第二个月起每月25日前向承包管理方支付上月的承包款。 3、招标单位对中标单位的管养工作实行检查监督，详见《附件1-4》，若按评分标准有扣分情况，所需处罚金额从当月承包款中相应扣除，具体费用支付见各板块内容评分情况据实支付。 4、每期款项支付时，中标人应在接到甲方开票通知后10个工作日内向甲方提交相应金额的正式发票；如中标人未能按照约定提供相应金额的正式发票,可视为中标人自愿放弃该期项目款，由此产生的责任和损失由中标人自行承担。 5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门及政府相关部门的审批时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。款项支付如因财政分局等政府部门审核进度问题而推迟支付时双方免责。 |
| 验收要求 | 2期：1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 2、在验收时，投标人应向采购人提供服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。 3、由采购人对服务的质量和数量及其他进行检验。如发现质量和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。 4、根据合同每月开展服务质量考核。 |

2.技术标准与要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、主要服务内容： 对中心公园二期范围内多项服务内容的发包委托： 为不断提高城市绿化档次，使绿地整洁美观，树木花草茂盛，充分发挥其绿化、净化美化环境的效果，对中心公园二期范围内的综合管养（包含但不限于安保服务、消防安全、公园公共秩序维护、绿化管养、卫生保洁、水域保洁、公园强弱电维护、智能化系统维护、消防系统维护、垃圾清运、园区消杀、时花摆放及更换、2栋建筑物的维护管理、公厕与淋浴间保洁管养及厕所用品购置、护树桩、石材、强弱电系统、给排水系统、水闸、直饮水机等设施设备的维护； 二、项目管理要求 （一）项目管理团队要求 1.中标供应商不得随意更换项目核心团队人员（项目主管）及主管等中层及以上服务人员。若更换，相关资历、能力等不得低于原服务人员，且更换人员在得到采购单位同意确认后，跟班至少一周，方可正式交接更换。 2.在保证以下每个分项人员总数都不减少的情况下，中标供应商可以提出优化岗位配置方案，经采购人确认后实施。采购人有权对岗位进行调整，中标供应商须无条件满足。服务人员总体要求见下表：核心团队岗位配置表（全天候随时响应岗位） 项目主管; 客服专员; 维修工; 水电工; 安全领班. 1; 1; 1; 1; 1. 其他服务岗位配置表 保洁员; 绿化员; 保安员. 不少于16人 （6:00—23:00两班倒）; 不少于9人 （6:00—23:00两班倒）; 15 （24小时两班倒）. 东莞国际商务区中心公园二期人员配置： 序号; 岗位名称; 运营职责; 负责区域. 1; 项目主管; 协助项目经理开展全园区的项目管理工作，包括安全、工程、环境各板块，按照采购人要求按时完成任务; 全部区域. 2; 安全领班; 协助管理全园区日常安全工作， 需确保安全工作的正常进行。; 中心公园二期（可与一期灵活调配）. 3; 客服专员; 负责处理公园内各项投诉、建议、报事报修等事宜，同步处理相关财务数据; 全部区域. 4; 维修技工; 负责公园内设施设备的维修养护、按时完成园内的零星维修，听从上级工作安排。; 中心公园二期（后续可与一期灵活调配）. 5; 水电工; 要求有3年及以上工作经验、专业电工技术（须有初级或以上电工证），由公园管理。水电工及维修人员要常驻在公园，负责按时完成园内的零星维修，听从上级工作安排。; 中心公园二期（后续可与一期灵活调配）. 6; 保安员; 实行所有负责区域内的24小时保安护卫、安防值班及公共秩序管理，包括停车场管理、机动巡逻、风险预警等。; 中心公园二期（后续可与一期灵活调配）. 7; 保洁员; 包括管理范围内的清洁卫生、垃圾(包括非生活垃圾)的收集、清运，以及四害消杀、白蚁防治等。; 中心公园二期（后续可与一期灵活调配）. 8; 绿化员; 管理范围内的绿化养护工作，包括植物病虫害防治、乔木修剪（涉及高空作业）、灌木、草坪等的修剪养护。; 中心公园二期（后续可与一期灵活调配）. (二)项目管理要求 1.本项目合同由中标供应商和采购人签署。 2.中标供应商必须服从采购人管理，组织协调好管理养护工作，以保证高质量完成招标任务。 3.中标供应商必须在服务起始时间前一个星期进场点算将要接收的环卫绿化等设施，以确保交接期间的卫生质量。 4.园内不提供住宿安排，相关工作人员标准要符合采购人的管理要求，中标供应商车辆在公园内作业必须遵守公园的交通管理规定，安全驾驶。 5.中标供应商必须随时接受采购人、上级管理部门以及其他相关部门的监督、检查和指导，按时、按标准、按要求完成所分配的工作，建立突击应急方案。 6.由于不可抗力（如台风、暴雨导致的内涝及意外等）的原因损害道路卫生、绿化、相应设施及时花等情况的，中标供应商应做好防台风、雷电、旱灾、霜冻、地震等工作，台风前加强防御措施，加固护树设施，以增强抵御台风能力。台风吹袭期间在确保安全的情况下，迅速清理倒树断枝，疏通道路，台风后及时进行扶树、护树，补好残缺，使绿化景观尽快恢复；在容易出现霜冻天气，提前对绿化做好防冻措施，如因台风、雷电、旱灾、霜冻、地震或其它意外造成树木倒塌或折断造成人员伤亡或车辆损失等，由中标单位根据国家规定自行处理，招标单位不负任何责任。12级风力以下或降雨量300mm以下灾害，所有绿化损坏由中标单位无条件恢复。出现水浸的，中标单位必须在水退时将淤泥用水冲洗干净。 7.合同期内，中标供应商必须根据承包合同中的各项条款履行各项职责， 如发现中标供应商组织措施不当、计划不落实、管理不严，导致保洁、绿化质量达不到规定标准的，情况严重的，采购人将依据相关规定对中标供应商进行处罚。 8.中标供应商应根据本合同所承担的清洁、养护、绿化、维修等后勤工作， 按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续和办理居住证等手续，安排好上岗人员住宿和教育管理工作。 9.在进行保洁、养护、维修作业时，中标供应商必须认真负责，并按相关法律法规注意安全操作，如发生任何意外，中标供应商负责事故处理、赔偿等的一切费用。 10.中标供应商应严格遵守国家法律，法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标供应商员工有任何违法乱纪行为，中标供应商承担一切经济责任和法律责任。 11.中标供应商应遵守法律、法规相关规定，因以上原因使合同性质发生变化，采购人不负赔偿责任。 ★12.如在项目实施过程中，因相关政策标准发生变化，采购人需重新招标的，经双方协商同意，中标供应商应配合解除本项目合同，相关费用按实际服务时间据实结算，待新的中标供应商入场后，中标供应商应按釆购人要求的时限完成交接并退场。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】 ★13.供应商须提供承诺，若中标，在项目完成（服务期满）后、不再续签合同时主动离岗，听从采购单位安排，积极主动配合采购单位和新的服务单位做好工作交接，不得无故推诿。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】 ★14.供应商须以独立承诺函（格式自拟）的形式，承诺中标后，购买保额不低于人民币叁佰万元整的《社会公众责任险》。保险期限与合同期一致。该保险的费用须在分项报价表中体现。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】 ★15.合同期内，在重大节假日前后、暴风雨后或若遇上级单位检查评比，或上级组织有关统一清洁大行动，供应商必须无条件积极配合，按要求抽调人员进行清洁保洁等相关工作，采购单位不增加任何费用，不配合的采购人有权委托第三方协助实施，所产生的费用从中标单位养护费用扣除。 ★16.供应商服务期间，如因供应商责任产生的任何意外事件造成人员伤亡，所有责任均由供应商承担，并承担相关赔偿费用。 ★17.供应商必须按国家有关规定按时支付环卫、绿化、安防、工程、讲解员、运营等相关服务人员的工资和有关福利待遇，并于每月月底前将工人工资发放登记表（复印件）上交到南城公用事业服务中心。供南城公用事业服务中心工作人员对其进行检查、监督。如供应商出现恶意拖欠工人工资的，甲方有权单方面终止合同，并没收乙方履约保证金。 三、项目服务方案要求 （一）工作内容及工作量 序号; 项目; 管养内容; 工作量; 其他要求. 1; 保安服务; 保安服务; 中心公园二期; 对公园提供24 小时安全保卫、秩序维护、护林防火、消防安全、应急事件的协助处置等以及采购单位临时交待的其他事项。. 2; 绿化管养及卫生保洁服务; 园区保洁; 62377㎡; 1、全园内绿化部分的保洁，及时清理绿化区域的垃圾及枯枝落叶等。2、园内所有园道、绿道、广场、木桥、栈道等及可视范围内的垃圾清理、清洗。每周至少冲洗一次，有污渍的地方随时冲洗干净。3、公园内所有设施及建筑物保洁（建筑物、办公区、淋浴间、路灯、庭院灯、草坪灯、桌、椅、坐凳、雕塑、标示（识） 牌、亭、垃圾桶等）。注：包含但不限于以上项目。. 园区绿化; 42223㎡; 全园内草地、乔木、灌木的灌溉、修剪、补植、施肥、病虫害防治等。重点：1、花卉类植株的养护及补植、更换； 2、绿化区域名贵乔灌木的重点养护，包含因台风造成的乔灌木死亡要及时补植。 注：包含但不限于以上项目。. 园区消杀及有害生物防治; 104600㎡; 1、对全园区、园内设施等消杀（除四害）； 2、全园内所有病虫害、薇甘菊、菟丝子等防治。 注：包含但不限于以上项目。. 红白蚁; 42223㎡; 对全区范围内的红白蚁进行专项消杀及生物防治. 垃圾清运; 1项; 每天清运公园内的所有垃圾，保证园内环境干净整洁无异味。垃圾按要求清运到附近指定垃圾中转站。 注：包含但不限于以上项目。. 湖面保洁; 399.73㎡; 园区水域所有垃圾打捞。 注：包含但不限于以上项目。. 公厕保洁管理; 3座; 公厕保按《东莞市城市管理局公共厕所管理办法》等相关文件和指引做好日常保洁工作。 注：包含但不限于以上项目。. 时花更换布置; 1项; （采购单位可根据实际情况进行调整，以现场实际摆放时花次数、品种、数量、规格为准） 注：包含但不限于以上项目。. 3; 公园公共设施维修维护; 公园设施维护; 1 项; 对园区目前所有塑胶跑道、石材、木凳、木板、扶手、护树桩、直饮水机、给排水系统、硬件设施及软件维护等地进行维修、保养。如有损坏需第一时间派维修工人进行零星修缮（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目. 公园水、电系统维护维修; 1 项; 含：所有箱式变电站、消防系统、路灯照明、绿化灌溉设施、公厕、办公楼、监控室等水、电设施维护维修（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目. 公厕维护维修; 1 项; 公厕内水、电设施维护，包含但不限于水电线路维修、冲水设施、洗手池、马桶、水龙头、厕所玻璃更换等（含 耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目。. 公园照明系统维护维修; 1 项; 含园区路灯、庭院灯、高杆灯、草坪灯等（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目. 绿化用水系统维护维修; 1 项; 公园内抽水泵、绿化用水管网及接水口维护（含耗材及更换配件），保证绿化浇灌作业正常进行；及时维修漏水管线及接口，杜绝水资源浪费。 注：包含但不限于以上所有项目。. 园栏麻绳、标识牌系统、儿童游乐设施等维护维修内所有护; 1 项; 护栏麻绳、标识牌系统、标识贴、儿童游乐设施等维护维修（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目。. 智能化设施设备维护维修; 1 项; 全园区弱电工程智能化系统维修及保养：含全园区监控系统、公共广播系统、灯光照明系统、信息发布系统、门禁系统等（含耗材及更换配件）。 注：包含但不限于以上所有项目。. 公园水闸维护; 1 项; 包括但不限于公园所有出海口堰闸的除锈防腐、止水胶条的更坏等修缮工程（含耗材及更及更换配件）。注：包含但不限于以上所有项目。. 园内车辆维修维护及保养; 1 项; 园内所有二轮、四轮电瓶车、冲洗水车、接待用车、工程维修用车等维修维护及保养，车辆配件有损坏应及时维修或更换。 注：包含但不限于以上所有项目。. 4; 节日氛围营造; 节日装饰物品; 1项; 国庆、春节国旗、灯笼节日氛围. 节日活动人员支援费用; 1项; 与一期合并使用. 时花布置; 600㎡; 主出入口、次出入口各一处摆放，一处100m², 约200元/m²,每年6次. 注：1.水电费划扣：本项目涉及的所有水电费均由中标单位定期支付，投标人投标报价时应予以充分考虑。 2.本项目所述的公共设施维修维护仅限于报价清单明细中提到的耗材及更换配件，以合同签订的耗材及配件清单为准，不包括项目的新增内容及达到报废条件需要更换的内容。新增或更换的新的设施设备中标供应商按政府程序向采购人申报后，可另行采购。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

东莞国际商务区中心公园一二期相同需求内容

1.主要商务要求

| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：履约保证金金额为：合同金额的5% 履约保证金账户：采购人指定账户（单位基本账户） （或提交《政府采购履约担保函》） |
| --- | --- |
| 其他 | 其他，1.本项目服务费采用全包干制，包括但不限于人员工资福利、养老保险、医疗保险、失业保险、机械费、车辆维护费、保洁和管养材料费、农药施肥材料费、乔、灌木防护材料费、工具费、灌溉设施及公厕设施维修费、水电设施维护材料费、垃圾清运、公厕吸粪、湖岸沿线垃圾清理、安全责任赔偿、通胀风险、利润、管理费、水电费、税金等一切费用。在本项目服务期内，由于不可抗力（如台风、暴雨导致的内涝等）因素导致的树木死亡的补植费用、或其它意外造成树木倒塌或折断造成人员伤亡或车辆损失等赔偿费用均由中标单位承担。 2.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标中提出的综合单价或总价为依据。 3.其他所有费用均计于投标总价中，不再单独计费。中标供应商不得在合同履行期间向采购单位提出任何额外收费要求。投标人报价必须预计并承担东莞市年度最低工资标准提高、油价调整等一切不确定性因素带来的风险，应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标。如果投标人对某项报价进行保留或未计，则有可能被视为不响应招标文件。 4.除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。 5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况， 任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 6.投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 7.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 8.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 |

2.技术标准与要求

（一）保安服务

1、工作要求

（1）投标人拟投入保安人员（含主管）不得少于  26个岗位；轮休3人，合计29人

（2）队员年龄在18至45岁；

（3）自愿从事保安工作，爱岗敬业，乐于奉献。有较强的工作责任心，敢于同违法犯罪分子作斗争。服从管理，听从指挥，有良好团队精神；

（4）保安人员上岗必须持有保安证，值班期间需要时刻佩戴在身上；

（5）至少配备安全主管 1  名，领班 1 名，配合公园管理及维护园内秩序。

2、具体服务内容

（1）承担东莞国际商务区中心公园内全天候二十四小时 安全保卫、秩序维护、消防安全、 应急事件的协助处置等以及采购单位临时交待的其他事项。

（2）包括但不限于公园范围内景区（点）、管理中心、园路、广场、停车场（点）、水体周边的巡逻管理；

（3）维持公园内秩序，公共设施看管，全天候公园安全保障；

（4）亮化设施、消防设施、等智能化系统的控制；

（5）不允许危险物品进入公园，控制公园公有物品进出；

（6）对公园内的各类紧急情况进行控制和处理；

（7）维护园内的正常治安秩序，引导园内车辆按章行驶、规范停放确保交通畅顺；

（8）负责检查和收缴火种工作，保护植物、防止火灾，积极参加抢险救灾工作；

（9）制止园内乱搭建、乱张贴、乱摆卖；清理园内流浪乞讨、算命、假僧人、非法集会各类违法组织，维护正常管理秩序；

（10）保护公共财产安全，保障工作人员及游客人身、财产安全；制（防） 止抢劫偷盗、打架斗殴、勒索敲诈等各类案件的发生；

（11）维持公园出入口及周边的正常秩序，制止噪音扰民、商业经营活动、骑行、遛猫狗等违反公园管理规定的行为；

（12）中标供应商必须定期组织保安员业务、安全生产、防火培训及体能训练，落实文明管理服务的措施，为广大市民提供文明的服务；

（13）队长及保安员人选由中标供应商推荐，经采购单位挑选后确定，采购单位有权提出更换，并无条件执行；

（14）中标供应商必须服从采购单位及东莞国际商务区中心公园管理机构管理，组织做好保安服务工作，及采购单位和东莞国际商务区中心公园管理机构临时安排的其他工作。

（15）园内公共设施、设备及场所安全管理工作；

（16）公园管理范围内水、电及消防设施的安全管理工作；

（17）公园管理范围内交通、车辆的行驶及停泊管理工作；

（18）消防安全防范工作；

（19）公共秩序的维护工作，安全监控、巡视等安保工作；

（20）进园游客的服务与管理；

（21）人流疏导；

3、监控服务内容和范围：

（1）中标供应商需派有上岗证的专人在监控室实行 24小时值班，严密监控，发现情况立即处理和报告；

（2）制定监控系统值班等管理制度，指定经培训合格的人员参加监控系统值班，该类人员不得随意更换；

（3）监控服务要求：

①值班人员应熟悉公园整体地理环境及监控范围，熟练操作、维护使用监控系统设备；

②因工作原因或其它特殊情况需调阅监控录像的，要取得公园管理相关主管部门的许可，其他任何个人无权调阅。

③所有监控录像需保存一个月，对重大事件进行收集存档。

4、消防、突发事件、自然灾害应急处理服务内容与范围：

（1）切实做好公园范围内的防火、防盗、防暴、防灾害工作，保证公园的安全秩序与良好的游园环境；

（2）建立完善的各项应急救援方案（如：火警、爆炸、投毒、非法集会、其它破坏、盗窃、防恐措施等），以书面的形式报公园管理中心备案，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。确保公园范围内无火灾及重特大治安、交通、刑事等事件发生。

（3）构建疫情防控预案，并能够提前准备好防疫物资，根据项目实际运营情况为工作人员提供足量防疫消耗品，包括口罩、消毒液、防护服、测温枪等，投标人根据人员情况将该物资纳入投标报价预算。其他安全物资根据项目实际情况进行采购，并纳入到投标报价中。

（4）投标人中标后应制定对园区范围内防恐事件的应急方案及配置相应的设施设备，防恐措施具体需配备包括防暴盾牌20个、警棍15条、防刺背心15套、防暴叉15套、防暴头盔15个、防刺手套 15副。在合同期内，经检查发现以上6项，每有一项数量不满足要求，每次扣款 1000元人民币，根据工作需要，中标供应商必须无条件增加调配。

★（5）投标人应承诺中标后：在合同签订后并正式开始履行合同前的 15 个日历日内配齐以下设备清单中的设备，并保证所有设备正常使用，逾期未配备的按照：[未到位设备×100 元×逾期天数（日历日）]扣除相关费用，具体设备清单如下：

安全生产物资：

| 序号 | 设备名称 | 数量及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护用具 | 保证 60%岗位配备（警棍、防割手套、盾牌、手电筒等） |
| 2 | 保暖衣服、反光背心 | 按公园岗位需求各配备15套 |
| 3 | 两轮巡逻电瓶车 | 23台及以上电动巡逻摩托车 |
| 4 | 照相设备 | 配备数码照相机2台，摄像装备1台 |
| 5 | 不锈钢铁马 | 80个 |
| 6 | 对讲机、雨具 | 基本保证每个岗位配备 1 套（对讲机不得少于 20 套）全园保持使用 4G 终端系统，雨具每人配备一套 |
| 7 | 急救医疗箱 | 4个 |
| 8 | 礼宾杆 | 50套 |
| 9 | 拉杆 | 一米线栏杆隔离带伸缩带礼宾杆警戒线隔离线柱加厚不锈钢排队护栏50根 |
| 10 | 擦鞋机 | 1台 |
| 11 | 轮椅 | 2个 |
| 12 | 无线监控摄像头 | 用于安全保障物资应急使用，需至少5个 |
| 13 | 测温仪 | 10把 |
| 14 | 执法记录仪 | 8个 |
| 15 | 观光车 | 用于安全巡逻及观光接待，至少2辆 |
| 16 | 其他安全防疫物资 | 口罩、消毒液等 |

微型消防站物资：

| 序号 | 物品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 勤俭MFZ/ABC5型15具 |
| 2 | 消防栓板手 | 3把 |
| 3 | 消防铲 | 4把 |
| 4 | 消防斧 | 3把 |
| 5 | 自救呼吸器 | 12个 |
| 6 | 过滤式消防自救呼吸器 | 12个 |
| 7 | 消防工具柜 | 3个 |
| 8 | 消防战斗服 | 4套 |
| 9 | 防毒面具 | 10个 |
| 10 | 防毒面具 TF | 10个 |
| 11 | 救生绳 | 3条 |
| 12 | 探照灯 | 10个 |
| 13 | 油锯-20 寸 | 2个 |
| 14 | 灭火器箱 | 20个 |
| 15 | 消防箱 | 3个 |
| 16 | 反光衣 | 10件 |
| 17 | 锄头 | 5把 |
| 18 | 打火把 | 10个 |
| 19 | 消防水泵 | 2个 |
| 20 | 消防应急包 | 3个 |
| 21 | 空气呼吸器 | 2个 |

【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】

（6）应急处理服务要求：

①全体保安员均为东莞国际商务区中心公园各消防、突发事件、自然灾害应急救援队员，中标供应商应对保安员进行培训，特别是应急救援培训，使保安员能有效的处理突发事件。

②定期检查公园范围内配置的消防栓等灭火器械，对易燃易爆物品、烟火等涉及安全的一切事项严格把关，提高警惕性，杜绝隐患。

③对发现的安全隐患，要立即报告公园管理所。

★④应急服务要求：投标人应承诺中标后在发生应急事件时，在 1 小时内可调派30名以上的维稳队员到达现场支援。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求，承诺函格式自拟】

(二)清扫保洁服务

1、园区清扫保洁工作要求：

（1）公园范围内每日保洁固定岗定时清扫2次，上午一次，时间为07：00前扫完，下午一次，时间为下午4：30前扫完，清扫时不得将垃圾扫入两侧花坛及草坪内，及时清除垃圾杂物。公园保洁时间为早6：00至晚11：00，固定岗和流动岗协作随时保持公园范围内的清洁、美观，非机动车道及人行道实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

（2）清洗作业：使用小型冲洗车或人工使用高压水枪作业，每日冲洗次数不少于1次；果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于4次/周。。

（3）垃圾的清运：清扫后的垃圾杂物及时按规定的塑料袋装好送到公园园区内甲方指定地点集中处理。垃圾桶，果皮箱的垃圾每天至少清理三次，同时保持果皮箱表面光洁，做到垃圾日产日清、不过夜、不焚烧垃圾。

（4）公园的石桌、台、石椅、直饮水、栏杆每天至少擦1-2次，随时保持桌面椅面的清洁；标识牌等公共设施每周至少刷洗2次。

（5）草坪、花坛的卫生保洁：要求绿地清洁，无垃圾杂物、无石砾砖块、无枯枝落叶、无粪便暴露、无鼠洞和蚊蝇滋生地，全天保洁。

（6）另外安排固定人员巡回保洁，定时对公园沙井、雨污水井及管道进行清理疏通。做好路灯、走廊灯、室内外各类灯具，标识、宣传牌、座椅、凳子等清洁。

（7）建筑物外立面高度2米以下部分每日清理2次小广告，日常巡回保洁时一经发现小广告，须立即清除；

（8）沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

（9）按要求每周对公园的地面、桌椅及其它设备设施的消毒喷药工作。

（10）加强清洁员工服务质量的管理，注意文明礼貌，尊重游客，注意维护公园的形象。

（11）清扫保洁工具按规定摆放，做到隐蔽规整，不影响环境美观。

（12）公厕保洁：公厕保洁要求按《城市公共厕所卫生标准》（GB/T 17217-1998）一类标准执行，安排专人负责公厕每日的清扫保洁，保证每所公厕时时干净整洁。

（13）公厕吸粪管理，定期安排吸粪管理，定期清理化粪池残渣，根据实际情况执行。

（14）具备从事垃圾清运资质，使用的设备证照齐全、手续完备，且符合国家安全标准要求。

（15）洒水喷雾降尘作业：喷雾降尘不少于4次/日，采用固定式喷雾机进行喷雾降尘，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

（16）清扫保洁产生垃圾及时运至垃圾房，垃圾房的垃圾每日需清运到规定的垃圾中转站。

（17）保洁员用工标准：性别不限，18-55周岁，身体健康，能吃苦耐劳，有较强的服务意识和高度的责任心，能有力操作相关机械化工作且有环卫保洁工作经验者优先。

2、园区公厕清扫保洁要求

（1） 所有公园内公厕遵照《东莞市城市管理局公共厕所管理办法》等相关文件和指引。做好水龙头更换、水管更换等简单维修。

（2） 公园厕所保洁时间为6：00-23：00（节假日等特殊情况除外）。开放时间为24小时全天开放，公厕的男女标志应采用最简单通用的符号表示。厕所的内外各种中英文牌示、说明显著易懂、齐全有效。

（3） 公厕保洁实行专人负责。保洁人员应佩戴胸牌，统一着装，准时上岗。

（4） 公园闭园前必须对公厕进行全面清扫，在公园开放前须先巡查清扫完毕。开放过程中随时清扫，保证空气清新、环境整洁、干净明亮。

（5） 公厕的无障碍设施必须保持畅通无阻碍，为特殊人群服务的设施必须保持外观完好、洁净，功能正常，残疾人厕所、母婴护理台等特设的厕间不被挪作它用，不堆积杂物。

（6） 公厕的外观建筑物外观和外围保持整洁。

（7） 公共厕所标识、指示灯箱、照明设施清洁、端正，无破损、污渍。外墙保持整洁，无乱张贴、涂刻和吊挂。外墙3米周围无垃圾、污物，无蚊蝇孳生。

（8） 保洁时间内外地面无痰迹、无积水，地面平整无障碍，内墙（板）面无明显水珠、无污垢、无乱涂画、无蚊蛆、无淤塞、无明显臭味，垃圾桶外无遗弃用品、设施无破损并定期做好消杀工作。

（9） 公厕下水道保持通畅无淤塞，化粪池必须密闭，设有排气管，并要根据公厕实际使用情况定期安排粪池清渣工作。粪污水按规定排放、清除，禁止出现溢流情况。如发现堵塞要及时疏通。

（10） 公厕的内部设施必须完好、清洁。灯、门窗、水龙头、镜子、插销、地面、墙面等保证完好；厕所内的顶棚、墙壁、门窗、地面、蹲台、便器、隔断门板、镜面、洗手盆等应做到干净整洁。

（11） 厕所内停水、停电、漏水、便器堵塞、设施损坏等故障应在12小时内报修，同时向游人公示，公示内容包括维修内容、预计重新开放时间。如有在24小时内不能修复的，应及时向管理部门报告，如修复时间较长，应适当增加临时性厕所供游人使用。

（12） 公厕内外无乱堆杂物，保证公厕的外围景观环境优美，厕所内的清洁工具和用品需摆放于特定的工具房，并摆放有序，不能外露。

3、设备及工作量

自备保洁用工具（包括但不限于鼓风机、扫帚、垃圾斗、斗车、垃圾袋、抹布、保洁车等卫生保洁过程中必须的工具，其中鼓风机不少于6台）。

(三)绿化管养服务

1、绿化管养工作要求

（1）草坪的管养：

①生长势：草生长良好、草坪整齐美观、四季常绿，覆盖率达95%以上、杂草率低于3%，无坑洼积水、无裸露地。

②修剪：定期修剪。考虑到季节特点和草种生长发青特点，使草的高度一致，边缘整齐，高度控制：台湾草5CM以下、大叶油草10CM以下。

③松土、灌溉与施肥：合理进行松土施肥，并在每年的夏季追肥 1-2 次，根据草坪的生长需要及时淋水和施肥，养护期内施肥4次以上，肥料的施肥要适量，0.1-0.2斤/㎡复合肥每次均匀撒施保证草坪在四季保持青绿。每次施肥时须通知甲方，以便做好记录。

④除杂草和填平坑洼：经常除杂草，使草种纯度达95%以上，及时填平洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

⑤补植：对被破坏或其它原因引起死亡的草坪应及时补填（施工除外），使草坪完整、无裸露地。补植要补与原草种相同的草种，补植后加强保养，使一个月内覆盖率达95%以上。

⑥病虫防治：及时做好病虫害的防治工作，预防为主、精心管养，使草坪增强抗病虫能力，要求经常检查，早发现病虫早治理，病虫害率控制在5%以下。

（2）灌木和花卉的管养标准：生长良好，花繁叶茂，造型美观，具有一定的立体感。

①生长势：要求生长量达到该种类、该规模的平均生长量及枝叶生长正常，叶色鲜艳、无枯枝残叶、无病虫害、无残缺、绿篱无断层，对长势不好的及时更换。

②修剪：考虑到每种植物的生长发育特点，要求造型美观又能适时开花，花谢后要及时剪掉残花老枝，绿篱、花坛和整形要整齐美观，符合造景要求，及时清除寄生植物。

③松土、灌溉及施肥：合理进行松土施肥，每年秋冬季和春季施用基肥，并在每年的夏季追肥 1-2 次，根据植物的生长和开花特性进行合理浇灌和施肥，要求养护期内重点施肥2次以上，使花多、色艳，肥料不能裸露，可采用沟施或水施等方法，施肥后填土、淋水扫平，一般可结合除草松土进行施肥，施肥量依植株大小，每次0.5-1.5斤复合肥。

④除草、松土和补植：及时除杂草、松土，及时清理死苗，并在周围补回原来的种类，力求规格与原株接近，以保证良好的景观效果。

（3）乔木的管养标准：生长良好、生长量超过该树种该规格的平均生长量，无枯枝残叶，景观效果好。

①定期修剪：根据不同树种的生长特点修剪，使花乔木适时开花和保持良好树形效果，枝叶密度适宜，内膛不空又透风透光，及时剪去干枯枝，及时扶下倾斜的树木，及时剪除树上的寄生植物。

②松土、灌溉及施肥：合理进行松土施肥，每年秋冬季和春季施用基肥，并在每年的夏季追肥 1-2 次，根据不同的生长季节、种类和树种适当淋水，并要求在养护期内重点施肥2次以上，促使树冠生长。施肥量由甲方根据不同树种和生长

情况而定，每次3-5斤/株复合肥，肥料沿树冠滴水浅沟施（行道树除外）。

③补植：及时清理死亡树、植被、乔木、灌木等，并在20天内补植与原规格相近的树种及植被、乔木、灌木等。

④病虫防治：及时作好病虫防治工作，预防为主，发现病虫及时打药，冬季树干用盐和石灰刷白，清理越冬病虫，病虫发生率在8%以下，单株受害程度在8%以下。及时修补老树上的洞穴。

⑤植物造林地的杂草控制在40CM以下，树周围清理出直径1米的裸露地，养护期内施肥两次。

⑥做好园内古树名木的管养工作，其管养标准执行《园林绿化管养规范》。

⑦日常修剪老化树枝及自然灾害所破坏的断枝、落叶和垃圾应及时清理送运至甲方指定地点。

（4）防台风及意外：

①做好防台风工作：台风前加强防御措施，加固护树设施，台风袭击期间迅速清理倒树断枝，疏通道路，台风后及时扶树、护树、清理断枝和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

②如造成树木死亡，应在20天内补种与原规格相同的树种。

③如造成时花、绿植死亡，应在7天内按原貌补植恢复。

（5）绿化养护设施的配备使用及养护工作标准

①割草：使用割草机作业，配备修剪刀等进行局部修整。

②清除杂草：每月1次，对草坪杂草严重混杂的进行换草。

③施肥：普遍施肥要求在养护期内重点施肥2次以上，根据生长情况，安排好重点施肥。

④做好浇水工作，尤其在夏季，草皮和花草作为重点。

⑤及时修剪整形，达到形状整齐，造型美观，层次分明。

⑥补苗：清除枯枝死树，及时补栽，保证无缺苗现象。草坪补缺、随缺随种，保证草坪的完整率达到95％以上。

⑦做好病虫害防治工作。每天巡回检查观察，发现病虫害及时对症施药，每季度全面防治。

⑧种植或摆放盆花、耐荫植物，并注意叶面适度喷水，观察生长情况，定期更换室内植物，避免因过度缺少阳光导致植物枯死。

⑨绿化管养工具按规定摆放，做到隐蔽规整，不影响环境美观。

⑩绿化员用工标准：性别不限，18-55周岁，身体健康，能吃苦耐劳，有较强的服务意识和高度的责任心，能有力操作相关机械化工作且有绿化管养工作经验者优先。

2、设施设备要求及工作内容

（1）绿化管养：自备绿化工具（包括但不限于电锯、剪草机、绿篱机、锄头、高压喷雾器（机）、手锯、手剪、高枝剪等绿化管养必须的工具）。

绿化管养工作量及主要内容：

| 序号 | 绿化管养/级别 | 工作量 | 单位 | 绿化管养范围及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级管养 | 万 | 132902.27m2 | 全园内草地、乔木、灌木的灌溉修剪、补植、施肥、病虫害防治等。重点：1、花卉类植株的养护及补植、更换；2、绿化区域名贵乔灌木的重点养护，非因台风造成的乔灌木死亡要及时补植。 |
| 乔木：树冠完整、美观、生长旺盛，开花结果正常；主侧枝分布均匀，分枝点高度与树种特性相适应，分枝不影响游览和观景，无死株、缺株； 灌木：生长旺盛，株型完整、丰满，开花适时，花繁叶茂，花后修剪合理，及时 地被：生长旺盛，覆盖率达到98%以上，无杂草，无死株、缺株 草坪：草本花卉生长旺盛，株型匀称、完整美观，开花适时，草坪的绿色期不少于280天，覆盖率不小于95%，杂草的覆盖率不超过3%，无积水，修剪及时，合理 |  |  |  |  |

（2）公园水、电维护：自备维修工具及水电设施维修更换用具，接到维修通知2小时内到达现场并及时维修公厕水电及绿化灌溉用水系统及相应设施。

备注：水电维修等专业作业人员须持有初级或以上电工证。时花种植摆放和管养：按公园要求自备季节花卉（摆放、种植时花品种、规模及造型需公园管理所验收合格）、工具（包括但不限于锄头、手剪、铁铲等绿化时花必须的工具）。

★3、车辆及特种设备要求

| 序号 | 时花管养位置 | 工作量 | 单位 | 时花摆花范围及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主入口广场、花田花境内时花（一期） | 1 | 项 | 营造节假日活动氛围，主次出入口广场盆花摆放（面积100平方米），一年至少更换6次；花境内时花养护及更换 一年至少更换6次 （采购单位可根据实际情况进行调整，以现场实际摆放时花次数、品种、数量、规格为准） 注：包含但不限于以上项目。 |
| 2 | 主入口广场、花田花境内时花（二期） | 1 | 项 | （采购单位可根据实际情况进行调整，以现场实际摆放时花次数、品种、数量、规格为准） 按协议约定，第一年由施工单位免费养护 注：包含但不限于以上项目。 |

根据公园的具体情况配备园容绿化管养专用车用于公园绿地管养巡查等工作，根据工作需要，采购人可临时增加设备，中标供应商须无条件执行，临时增加设备的费用甲方书面通知中标方后，按照实际价格出具费用确认函，双方签字后，甲方另行支付中标方。该车辆须随时满足公园巡查及突发园容管理需求，具体车辆管理参照公园管理规定， 车辆安全责任及管理维护等费用由中标供应商自行承担，具体配备情况如下：

①因园区内垃圾清运量和冲洗工作量大，中标供应商必须再购置 1 台全新三轮电动高压冲洗车和 1 台全新三轮电动垃圾清运车负责园区的高压冲洗和垃圾清运任务。中标供应商必须购置 1条小船负责湖面垃圾清洁及运送，中标供应商必须保证车辆及船艇的外观整洁及良好的使用性能；

②要求中标供应商配备 1 台两轮电动摩托车用于采购单位绿地管养巡查等工作；

③要求中标供应商配备 1台及以上密封多功能道路电动清扫车（园区内使用， 可放置清扫工具等），保证日常环卫清洁工作顺利开展；

④自备保洁、绿化用工具（包括但不限于清洁推车、强力高压冲洗机、扫地车、封闭环卫手推工具车、手推自走剪草机、打边机、枯叶吹  风机、草坪打孔机等）。

【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求， 承诺函格式自拟】

(四)公园公共设施维护要求

①对公园水、电系统设施（含各类电气、消防、路灯照明、灌溉设施等）的维护需及时妥善到位。

②要求定时检修电气系统并及时整改，确保安全无隐患；水路管网设施维修必须使用规定的节水设施，及时修复渗、漏水等情况；同时杜绝水资源浪费；

③对绿化灌溉用水系统进行日常维护，及时更换损坏设施（含材料）；

④做好公园公厕水电维修工作（含材料），保证公厕日常使用；

⑤定时检修消防系统、保证消防系统正常使用；

⑥做好公园零星维修工作（含材料），按甲方规定时间及时维修园内损坏设施。

⑦园区内所有直饮水机每月均需更换滤芯，保证水质检测达到合格标准。

⑧在发现损坏情况二小时之内（除特殊情况外）需及时处理完毕。

(五)弱电工程智能化系统

及时对公园智能化系统进行维修、更新购置，主要包括公园范围内的监控系统、公共广播系统、灯光照明系统、信息发布系统、门禁系统等的维护维修工作， 按以下标准进行考核：

(1)现场接到采购人维修通知，中标供应商维保人员需在1个小时内到达现场检修。

(2)中标供应商每月对各系统进行检查，同时系统或设备修复后由采购人相关人员确认。

(3)中标供应商人员到现场对故障进行诊断后，需在6小时内提交解决方案。

(4)一般故障应当在 24 小时内修复，如需等待购买零件或因设备本身等原因不能及时修复，中标供应商应及时报告采购人（如前端设备包含摄像头、扬声器、信息发布屏等无破损、无锈蚀现象，后台操作系统、图像显示、播放音质等无卡顿、无杂音现象，系统信号传输、线路连接等无干扰现象）。

(5)设备更换或维修，更换后损坏件需交由采购人、同时更换设备或器件的型号参数不得低于原设备或器件的型号参数，同时形成维修更换台账。

（6）中标单位需安装大数据智能监控管理工人的系统（人员、车辆设备须接入智能化管理并提供端口给采购人可随时查阅数据权限）。

(六)“四害”消杀与防治

公园园区的“四害”消杀与防治工作。

灭鼠合同期首月施药二次，以后每月施药一次；灭蚊、灭蝇、灭蟑，在高发期每月消杀四次（即每年的4月份至10月份），其它月份每月消杀二次，在迎接国检和卫检期间，适当加派人员集中消杀，力求减少“四害”密度，白蚁防治每年不少于2次。

（1）灭鼠:

1、使用老鼠的嗜好食物，如稻谷、小麦、花生米、快食面等，混拌第一代及第二代的低毒、抗凝血慢性灭鼠药剂配制成毒饵，作为防治药物进行诱杀。

2、根据老鼠的生活习性和活动范围分类灭鼠

①对闲置工地附近的绿化带、公园实施灭鼠:因绿化带地面较潮湿,采用防潮的小塑料袋装毒饵或药箱定点布放投药。

②对市场、垃圾中转站、厕所附近的绿化树木实施灭鼠:因上述几处是老鼠活动频繁区域,所以根椐鼠害活动区域环境特点,采用沿线周边毒鼠药箱饱和投药。

3、效果检查和施工跟进

老鼠在取食毒饵后，一般在5-7天内中毒而亡。乙方应在5内进行效果检查，对发现在承包范围内的捕获或中毒死亡的鼠类进行清检收回，统一集中进行无毒化处理。发现诱饵被食完要及时补投毒饵，确保消杀效果彻底。

4、药物投放应采用轮番换药及定时补充投药量相结合的方式，根据鼠害活动走道区域的变化适时调整布药点，让存活鼠害对毒饵有更好的口味和足够的吸食量。同时在施工过程中不断对绿化树木、闲置工地下水道、排水口、管道口、墙洞等附近的绿化树木、绿化带周围环境加以检查，及时完善上述环境的防鼠设施，

（2）灭蚊：

1、灭蚊药物的使用，喷施必须基于“环保．高效”的基础，采用除虫菊酯类药物、生物防治型药物进行消杀防治处理，使用过程中应根据虫害的情况不定期轮番更换施工药物。

2、灭蚊的方法

根据成蚊在黄昏、夜晚、早晨活动范围大，且喜栖息于阴暗潮湿地的特点，采用常用剂量喷杀承包范围内的绿化带附近的下水道口、沙井盖上的成蚊，将蚊害活动密度降低直至灭治。

3、在蚊害高发季节和蚊类危害突发的情况下，应增加喷杀次数，保障环境清新优美。

4、施工跟进

在施工完毕后的次日，应派出施工人员对喷杀范围环境进行检查，对容易滋生蚊类幼虫的场所如污水积水，阴暗处等，若发现有幼虫产生的，即采用生物药剂投入水体的方法进行消杀处理。

（3）灭蝇：

1、灭蝇措施方法

对承包范围内垃圾桶、果皮箱、厕所、肉菜市场等附近绿化带树木容易滋生苍蝇的场所，采用菊酯类的药物喷杀处理,把蝇类进行治灭。根据蝇类的滋生及活动区域习性，如成蝇主要公布在有垃圾堆积的地方等，采用菊酯或残杀威等低毒的杀虫乳油作常量喷洒,重点部位加重剂量喷杀，对不宜喷洒区域，则采用不定期悬挂粘蝇纸捕杀。

2、施工

喷药完毕后,加强对容易滋生蝇幼虫的地方进行巡视,发现有幼虫滋生的即采用灭蝇幼虫药剂喷洒滋生地方的方法进行处理,力求将蝇消灭在萌芽壮态。

（4）灭蟑螂：

1、蟑螂的防治措施方法

对承包范围内绿化带附近的沙井、下水道采用热烟雾机烟熏和常量剂喷洒处理，对不宜使用热烟雾熏杀处理的区域,采用菊脂类杀虫乳油实施喷洒,或施放灭蟑粉、灭蟑胶饵。并重点加强对蟑螂栖息的孔洞和缝隙用线状喷头进行缝隙喷洒。

2、补充措施

对不便喷药的部位及难以杀灭的德国小蠊,则采用毒饵法或定点布放粘捕盒进行诱杀，将毒饵点或粘捕盒布在蟑螂经常出没的地方,采用量少堆多的方法,以使害虫有更多的机会取食。

3、施工记录

施工结束后，按要求填写施工日程表，双方代表签字确认。

（5）防治方法及标准

四害防制设施设置技术、药物、作业技术及防治效果均需要满足东莞市相关标准要求，并通过东莞爱卫部门相关检查，，消杀人员需持东莞市有害生物防治协会颁发上岗证的专业操作人员。

★按照四害、白蚁、红火蚁化学防治规程要求，中标供应商必须提供承诺函， 承诺购买和使用取得三证（农药登记证、生产许可证、产品标准证）的、登记防治对象为“蚊、蝇、蜚蠊、鼠”、“白蚁”、“红火蚁”等的药物。【投标人须提供承诺函，否则视为未能实质性满足招标文件要求， 承诺函格式自拟】

(七)机动事项

中标供应商必须结合公园实际情况，制定应对台风、暴雨、洪涝灾害的应急抢险工作预案、建立应急机制，组织一支由项目内服务人员（保洁工、绿化工、保安员为主）组成的应急队伍（不少于总人数 15%，其他人员候补），遇到台风、暴雨等抢险救灾或机动应急事项时，无条件服从指挥并开展抢险救灾等工作。

(八)场馆管理要求

①每周三组织工程、安全人员对两个场馆进行安全、消防、卫生联合检查，检查出的问题限期进行整改，并跟进整改情况。

②场馆结束营业后，及时对门窗锁闭情况进行检查，发现问题需立即通知相关负责人处理。

③保安员每班次对两个场馆外围区域进行巡逻打点，发现问题限期跟进处理。

④组织活动时需按规定流程进行管理，并安排定岗定期巡场检查。

⑤内部改造需采购单位申请，批准后方可进行，施工期间安排管理人员每小时巡场一次。

保洁要求

①求场馆范围内每日保洁固定岗定时清扫两次，上午一次，时间为7点前扫完，下午一次，时间为16：30前扫完，清扫时不得将垃圾扫入两侧花坛及草坪内，及时清除垃圾杂物。保洁时间为早6点至晚23点，固定岗和流动岗协作随时保持场馆范围内的清洁、美观。

②垃圾的清运：清扫后的垃圾杂物要及时按规定的塑料袋装好送到公园园区内采购单位指定地点集中处理。垃圾桶，果皮箱的垃圾每天至少清理一次，同时保持果皮箱表面光洁，做到垃圾日产日清、不过夜、不焚烧垃圾。

③场馆范围内的石桌、台、石椅每天擦拭，随时保持桌面椅面的清洁；果皮箱、告示牌等公共设施每周刷洗。

④另外安排固定人员巡回保洁，定时对弱电井、强电井及时进行清理疏通。对走廊灯、室内外各类灯具，座椅、凳子等进行每日固定频率的清洁。

⑤按要求每月对场馆范围内地面、桌椅及其它设备设施的消毒喷药工作。

⑥文明礼貌，尊重游客，维护公园的形象。

⑦清扫保洁工具按规定摆放，做到隐蔽规整，不影响环境美观。

⑧要求全园范围内所有厕所的保洁及水、电设施维护（包含但不限于水电线路维修、 冲水设施、水龙头更换）、厕所消耗品更换等，。

⑨定时在全园范围内进行巡回保洁，对全园区域设施做到及时清洁。

绿植管养要求

①生长势：草生长良好、草坪整齐美观、四季常绿。

②修剪：定期修剪。考虑到季节特点和草种生长发青特点，使花草的高度一致，边缘整齐，高度控制。

③灌溉与施肥：根据草坪的生长需要及时淋水和施肥，养护期内施肥4次以上，肥料的施肥要适量，撒施以保证草坪在四季保持青绿期在250天以上。

④补植：对破坏或其它原因引起死亡的花草应及时补填（施工除外），使其完整、美观。补植要补与原花草种相同的种类，补植后加强保养。

⑤病虫防治：及时做好病虫害的防治工作，预防为主、精心管养，使绿植增强抗病虫能力，要求经常检查，早发现病虫早治理。

⑥种植或摆放盆花、耐荫植物，并注意叶面适度喷水，观察生长情况，定期更换室内植物，避免因过度缺少阳光导致植物枯死。

场馆范围内的水、电、网络系统维护要求

- 每三个月进行一次设备维护，确保设备运行完好。

- 对场馆范围内的水、电系统设施（含各类电气、消防、路灯照明、灌溉设施等） 的维护需及时妥善到位。

- 要求定时检修电气系统并及时整改，确保安全无隐患；水路管网设施维修必须使用规定的节水设施,及时修复渗、漏水等情况；同时杜绝水资源浪费；

- 定时检修消防系统、保证消防系统正常使用；

- 在发现损坏情况二小时之内（除特殊情况外）需及时处理完毕。

- 设备设施完好率需达到99%，设备运行完好率100%。

消防管理要求

①负责场馆范围内的全部消防设施、设备的使用和管理及火灾的报警和救助工作，并制定较为完善的消防应急方案。

②设立消防组织机构、职责、规章制度和工作程序，落实各级消防责任。

③按公共建筑消防管理规定，负责对消防设备和设施的保养，定期和不定期进行全面检查，确保消防设备和设施随时处于正常工作状态。中标供应商须负责消防系统的各项维修保养工作，做好消防维保工作记录，并将记录资料和检测结果提供给采购单位备案。办公区域和公共区域配装的各种灭火器材、防毒面具、烟感、喷淋设施以及楼梯、走道和出口的安全疏散指示、应急照明、通风设施等由中标供应商负责日常检查、维修。

④每周进行一次全部消防设备、设施巡视检查工作，并做好记录，及时整改火险隐患，监护动火和易燃易爆用品存放情况，保持消防区及楼梯走道和出口畅通。重大节日前配合采购单位进行节日消防安全大检查，并按采购单位要求及时进行整改。

⑤做好消防知识的培训和宣传，每年组织综合消防应急演练不少于两次。

⑥做好其它防火灭火工作及消防配套设施的维护。

⑦火灾零事故，加强防范措施，勤检查，及时消除隐患，发现问题及时处理。

⑧杜绝责任事故发生，重伤、死亡、重大死亡零事故。建立健全安全生产规章制度，加强员工安全生产培训，安全生产突发事件演习每年不得少于2次。

（九）其他要求

（一）管理服务期内，对服务范围内的建筑物、构筑物或其附属设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落、倒塌、环境污染等导致第三人损害的，中标供应商应承担由此造成的法律责任。

（二）未经采购单位同意并经政府行政主管部门审批，中标供应商不得在管理服务范围内的全部建筑物、构筑物上添附新的建筑物或构筑物，不得新增临时性或永久性建筑物或构筑物。

（三）未经采购单位同意并经政府行政主管部门审批，中标供应商不得改变中心公园管理服务范围内的全部或部分建筑物、构筑物主体结构及使用功能。

★（四）投标人必须承诺中标后对东莞国际商务区中心公园运营管理范围内发生的安全生产事故， 以及因中标供应商自身原因引起的信访维稳事件、群体性事件承担善后处理责任。（须提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。承诺函格式自拟）

（五）中标供应商在运营管理东莞国际商务区中心公园期间的各项收益，根据国家法律规定缴纳相应税费，并在法律允许的范围内享受税收优惠。

（六）中标供应商不得以运营管理的中心公园标的物的土地、地上建筑物、构筑物、附着物、附属设施或运营管理权为抵押，向第三方申请融资或借款，或为其他企业和自然人担保。

（七）中标供应商在中国政府批准的保险公司投保的保险项目包括但不限于：东莞国际商务区中心公园标的物及其附属设施 100%财产金额的财产保险，公众责任险，员工社会保险等。中标供应商应向保险公司持续投保财产险，财产险的保险赔付金必须用于东莞国际商务区中心公园的维修及重置，不得挪作他用。

（八）中标供应商须保证在合同签订后 10 天内将项目负责人、工程人员等主要人员安排到位，并投入工作。中标供应商须为所有聘用人员按《劳动合同法》的要求签订劳动合同并购买社保。采购单位不承担中标供应商员工的任何民事责任和刑事责任。

（九）中标供应商在运营管理期间的财务管理，需按国家有关法律法规进行。采购单位有权依法对中标供应商受托运营管理期间的财务管理进行监督。中标供应商应每年将中心公园年度审计报告提交采购单位备案。

考核细则附件

附件1：

环卫保洁现场考核评分暂行标准

（总分100分）                                     考评时间：20   年    月    日

| 现场考核 |  | 扣分办法 | 总 分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |
| 路面清扫保洁（30分） | 1、每日普扫2次，在早上7时前、下午3时前完成，保持路面干净，路面见本色 | 在规定时间内道路未扫完的，按30平方米计为一处，每处扣1分。 | 7 |  |
|  | 2、每日洗刷路面不少于2次，保持路桥面见本色，路面无积水，路沿保持干净，遇有余泥渣土等污染路面时需及时冲洗 | 路面洗刷未达到要求的，按30平方米计为一处，每处扣1分；大于30平方米，每处扣2分。 | 6 |  |
|  | 3、路面、隧道等清扫要求按“市区道路环卫保洁标准”达到“六净六无一通” | 未达到要求的，每项每处扣0.2分。 | 5 |  |
|  | 4、路面保洁率达到100% | 按30平方米计为一处，每处扣1分；大于30平方米，每处扣2分。未达到要求的，每个百分点扣0.2分。 | 5 |  |
|  | 5、路面保洁时间每天要求达到8小时和二次清扫保洁 | 达不到要求的，每缺0.5小时扣0.5分。 | 7 |  |
| 垃圾处理（25分） | 1、路面废弃物达到控制指标（见附表）或无漏收堆 | 超过指标或漏收堆的，每处扣1分。 | 5 |  |
|  | 2、垃圾收集专用车无乱停乱放 | 乱停乱放的，每辆每次扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 3、每日使用密闭式垃圾运输车在公园垃圾堆放点处收集垃圾，中午、晚上各一次，并且装运过程中不得满溢、洒漏 | 无密封设备和封盖不严的，每车次扣0.5分，没有按时收集垃圾的，每发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 4、项目设施设备未经允许不得擅自移用其他项目或撤离 | 发现有擅自移用或撤离的每次每辆扣 2分。 | 4 |  |
|  | 5、按指定地点倾倒垃圾 | 未按要求的，发现往绿化带、隐蔽处等地方倾倒垃圾的每次每处扣1分。 | 4 |  |
|  | 6、保洁范围内无卫生死角（含堆积垃圾） | 发现卫生死角的，每处扣2分。 | 6 |  |
|  | 7、垃圾容器按要求摆放，无异味，无积灰，无乱涂乱贴，无痰渍、油渍等污渍，无垃圾积存过夜 | 发现每处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |
| 下水道口设维护 （5分） | 雨水井口、排水明渠及有排水孔且具有活动盖板的暗渠口每周清理不少于1次 | 未按期清理的，每处扣0.5分。 | 5 |  |
| 保洁人员（20分） | 1、每日在岗人数达到合同要求。 | 在岗人数每少1名扣0.2分。 | 3 |  |
|  | 2、按规定着统一标志服上岗。 | 未着标志服上岗的，每1人次扣0.2分。 | 1 |  |
|  | 3、工具损坏及时报修 | 工具损坏不及时报修，并影响工作的，每次扣0.5分 | 1 |  |
|  | 4、爱护公物或不得私自赠送他人的 | 故意损坏公物或赠送他人的 每次扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 5、不得擅自离岗或与人闲谈 | 擅自离岗或与人闲谈，每次扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 6、按规定停放车辆，保护车辆 | 不按规定停放车辆造成车辆，每次扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 7、按时上班、下班，严格遵循规章制度 | 迟到15分钟以内扣0.5分；30分钟以内扣1分；超过30分钟后到岗，做事假处理。早退同迟到一样处理。 | 2 |  |
| 安全生产（10分） | 1、乙方须编制安全生产应急预案。每月须按时开展安全生产自查自纠工作，并做好相关工作记录。 | 缺少安全生产应急预案的,扣2分。未及时提交安全生产自查自纠记录的，扣1分。 | 2 |  |
|  | 2、对突发性的气象灾害、灾难事故以及公共事件等能否及时启动应急预案。 | 未及时启动应急预案的，扣2分。 | 2 |  |
|  | 3、无因人为或安全生产预防不到位等原因，引发的重大安全事故。 | 发生安全事故，造成重大影响的，扣4分。 | 4 |  |
| 其它（10分） | 1、公园内护栏、桥栏、桥墩等设施无乱张贴、涂污现象。 | 发现乱张贴、涂污的，每处扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 2、日常清洁活动或突击性的卫生清洁任务，能按时、按标准、按要求完成所分配工作。 | 未按时、未按要求完成的，扣2分。 | 2 |  |
|  | 3、路牙、人行道、自行车道、花基未有明显的泥沙，洒落在道路上的泥沙石能及时清理； | 发现有明显泥沙（长0.5米以上）或未及时清理的，每处扣0.3分。 | 2 |  |
|  | 4、工作到位，未被批评、投诉。 | 被批评，情况属实，每次扣1分；造成恶劣影响的，扣3分。 | 3 |  |
|  | 5、乙方对甲方提出的合理整改意见须诚恳接受，对下达的整改任务要按期完成。 | 对共同确认或情况属实的整改书拒绝签字的，每项扣2分；情节严重者按合同另予处罚。逾期不执行的，每超期1天扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 6、执行每月10号的“洁净城市”专项活动的全部内容 | 被城管委通报批评的，扣2分。 | 2 |  |
|  | 7、服务质量须严格按照《东莞市城市精细化管理暂行办法（试行）》的文件要求 | 考核结果不达标的，扣2分。 | 2 |  |
|  | 8、达到环卫管理其它项目标准。 | 不达标的，每项扣0.2分。 | 2 |  |
| 合计总得分（ ）＝总分（100）－合计总扣分（ ） |  |  |  |  |

考核人签名：

说明：

1、本项考核的扣分仅限于月度检查和平时抽查，经采购人、中标人双方签字的评分生效。

2、扣分累计不超过该项“应得分”，扣完为止。

3、采购人对中标人的环卫保洁现场实行月度考评 (包括月检和平时抽查两部分)，其中月检占月度考评总分的40%，抽查占其总分的60%，以综合月度考评分数。按百分制打分，80分以上（含80分）为合格，采购人向中标人按实际发生服务费用100%全额支付给中标人；80分以下（不含80分）为不合格，采购人向中标人支付当月的服务费用=实际发生服务。

附件2：

绿化管养现场考核评分暂行标准

（总分100分）                                     考评时间：20   年    月    日

| 项目名称 | 现场考核 |  |  | 扣分办法 | 应得分 | 现场检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项目 | 分值 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |
| 绿地卫生 | 清扫保洁时间及其质量 | 12 | 每天上午7：00时前完成绿地的清洁工作，做好保洁，保洁时间为13小时（7:00-晚20：00）。 | 在7：00-20：00内绿地每100平米范围内有纸屑、胶袋、杂物（规格>3厘米×3厘米）超过3单位，每单位扣0.5分。 | 12 |  |
|  | 卫生管理 | 16 | 未发现垃圾连片的地方（特别是花生壳、瓜子壳）或是出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孽生地。 | 发现垃圾连片（面积6厘米×6厘米）每处扣1分。出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孽生地的，每处扣0.3分 | 3 |  |
|  |  |  | 在绿地区内未发生焚烧杂物。 | 绿地发生焚烧杂物的，每处扣0.5分 | 2 |  |
|  |  |  | 未发现乱张贴、涂鸦现象 | 发现乱张贴、涂鸦现象的，每次扣0.2分。 | 1 |  |
|  |  |  | 绿地边线以外2米内的荒地的保洁、除草工作到位。 | 发现有垃圾、枯枝、草渣等积存，杂草丛生，每处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  |  | 绿化修剪后的枯枝叶等，在修剪当天及时清理运走，并及时清除灌木丛上的修剪枝。苗木落叶当天及时清扫保洁。 | 未能当天及时运走、清除或清扫保洁的，以10米为单位，每单位扣0.5分。 | 6 |  |
|  | 绿地除草松土 | 10 | 养护草坪覆盖率：达95%以上，杂草率低于1%随机抽查20平米绿地（包括灌木丛和绿篱），平均每平米杂草不超过10株。 | 平均每平方米杂草超过10株的，每超过1株扣0.5分。 | 6 |  |
|  |  |  | 经常除杂草和松土，除杂松土要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露（特殊情况除外）。 | 未及时给苗木松土或松土不规范或造成根系裸露、黄土裸露的，每处扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 苗木草坪的养护 | 19 | 管护（及时淋水、施肥、松土、除杂等）得当未见病虫害发生，长势茂盛。 | 因管理不当及病虫害而导致苗木太弱，不够茂盛的，每株乔、灌木（指成形单株）扣0.5分 | 7 |  |
|  |  |  | 管理、养护（能及时淋水、施肥、松土、除杂等）得当未见病 | 因管护不当及病虫害而导致草坪或绿篱长势太弱，不够茂盛的，每平方米扣1分。 | 7 |  |
|  |  |  | 苗木或草皮缺损能及时采取补种措施。 | 未能及时采用补救措施的，行道树每株扣1分，乔、灌木每株扣0.5分，草地或绿篱，每平方米扣1分。 | 5 |  |
| 绿化管护效果 | 草坪修剪 | 6 | 1、根据季节特点和草种生育特性，使草高一致，且控制在：台湾草5厘米以下，假俭草、沿阶草、夏威夷草10厘米以下。修剪后，草色均匀、无明显机痕。 | 1、因未及时修剪草坪造成“草包”明显或草株过高或修剪不规范，而影响景观，每100平方米扣1分。 | 4 |  |
|  |  |  | 草坪边缘整齐，草皮生长不超出路牙并及时修剪。 | 超出路牙不修剪的，超出部分每10米扣1分。 | 2 |  |
|  | 造型灌木及观花植物的修剪 | 5 | 灌木、造型植物或绿篱及时修剪保持美观（详见说明）；花灌木和草本花卉的修剪，以保花为主，避免减掉花芽，花谢后及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养花枝，使四季有花。 | 因修建不当或不修剪，影响美观或引起灌木和草丛花卉不能正常开花的，每株扣1分或每平方米扣0.5分。 | 5 |  |
|  | 乔木修剪 | 8 | 要及时剪除乔木（含棕榈植物）的荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝、干枯枝，每株的荫枝、下垂枝、枯枝、残枝不超过2枝 | 单株须剪未剪枝条超过2枝的，每株扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  |  | 行道树修剪要保持树冠完整美观，枝下高一致主侧枝分布匀称，内膛枝疏密均匀、通风透光，每年入冬前刷白一次。 | 因行道树修剪不当或缺乏修剪而影响道路美观或树木生长的，每株扣1分。未能按时按要求刷白的，一次扣4分。 | 4 |  |
| 养护投入 | 人员设施的配备 | 10 | 按要求配备合适的养护、技术、保安、管理人员等，养护人员和保安人员在规定的作业时间内准时上岗且人员充足。 | 在规定的作业时间内无人上岗或人员配备不够的，每次或每路段缺1人扣1分。 | 6 |  |
|  |  |  | 按要求配备相应作业设备包括水车、垃圾清运车、剪草机、修边机、绿篱机等，在必要时必须投入机械作业 | 相应作业设备不足或在规定的作业时间内未用于作业，每缺1项设施扣1分。 | 4 |  |
|  | 水肥投入 | 5 | 根据植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用科学，防止过量或缺肥不均匀引起肥害。 | 肥水投入不充足或不及时，每次扣0.5分。 | 5 |  |
| 文明施工 | 举止文明 | 5 | 养护人员于作业时及往反途中身着统一工装、佩带工牌。 | 发现未着标志服上岗的，每人次扣0.5分。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 养护工作人员与路人接触时举止文明礼貌。 | 对不礼貌行为，每宗扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  |  | 对排放植物残渣的处理以及自身作业行为均须符合规范 | 不符合规范的，每宗扣0.5分 | 1.5 |  |
|  | 工具管理 | 1 | 与作业无关的物品不得进入养护工地，而有关的物品，如单车、箩筐等较大物件，在工地放置时必须隐蔽，不得妨碍景观。 | 单车、雨衣等存放位置不适当，有碍观瞻，每宗扣0.5分 | 1 |  |
| 应急反应及其它 | 应急反应 | 3 | 对全民植树活动或突击性的绿化任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作。 | 未按时按要求完成的，每次扣3分。 | 3 |  |
|  |  |  | 每逢节假日，如春节、元旦、五一、国庆节等或某些特别日子，能按上级要求完成特别安排的工作。 | 未按时按要求完成的，当月考核评分档次为差。 |  |  |
|  |  |  | 对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化损害，中标人应在12小时内在或在采购人设定的时间内及时完成现场清理和恢复性的工作。 | 未能按要求时完成清理、恢复原状工作的，当月考核评分档次为差。 |  |  |
|  | 其它 |  | 工作到位，未被批评或投诉。 | 被批评或投诉，情况属实的，当月考核评分档次为差。 |  |  |
| 合计实得分（ ）=总分（100）-合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |  |  |

考核人签名：

说明：

1、本项考核的扣分仅限于月度检查和平时抽查，经采购人、中标人双方签字的评分生效。

2、扣分累计不超过该项“应得分”，扣完为止。

3、采购人对中标人的绿化管养现场实行月度考评 (包括月检和平时抽查两部分)，其中月检占月度考评总分的40%，抽查占其总分的60%，以综合月度考评分数。按百分制打分，80分以上（含80分）为合格，采购人向中标人按实际发生服务费用100%全额支付给中标人；80分以下（不含80分）为不合格，采购人向中标人支付当月的服务费用=实际发生服务。

| 附件3： 水域保洁 现场考核评分暂行标准 （总分100分） 考评时间：20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总 分 | 现场考核 |  |  | 扣分方法 | 总分 | 扣 分 |
|  |  | 项目 |  | 检查方法及评价依据 |  |  |  |
| 水域 保洁 | 100分 | 水面保洁 | 生活垃圾、废弃物处理 | 1、沿岸未发现卫生死角； | 1、未按要求的，每次每处扣1分，扣完为止； | 10 |  |
|  |  |  |  | 2、严禁将垃圾随意堆放在沿岸。 | 2、发现随意堆放的，每次扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  |  | 水浮莲、水藻处理 | 1、渠道中不能有水浮莲、水藻； | 1、发现有水浮莲的，每20m2扣1分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  |  | 2、发现有水浮莲、水藻，需及时清理，要晒干后才能运往垃圾压缩站。 | 2、未及时清理或不按要求运往垃圾压缩站的，发现一次扣2分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  | 漂浮物及油污处理 | 1、大件漂浮物需及时清理出渠道； | 1、未及时清理的，每次每个扣1分，扣完为止； | 10 |  |
|  |  |  |  | 2、漂浮物等清理后要放在采购人指定位置，一星期内必须清走。 | 2、未按要求及时清理的，发现一次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  | 杂草处理 |  | 岸堤迎水波至堤顶及堤顶保洁范围内杂草一年要修剪三次，其中汛期安排二次，其余时间一次。 | 1、未按要求的，每次扣2分，扣完为止； | 10 |  |
|  |  | 保洁要求 |  | 每周至少清理各沿岸1次，每天不少于8小时保洁及不少于2次巡查，发现问题的要三天内处理完毕 | 1、未按要求清理或巡查的，每次扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  | 人员要求 |  | 1、上岗按规定着标志服上岗； | 1、发现未着标志服上岗的，每人每次扣0.5分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  |  | 2、按要求数量聘请足额作业人员；排涝期间，每个排站需要安排2个人负责清理杂物。 | 2、未按要求的，每少一人扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、在下大雨时，必须有工作人员巡查排水情况，在积水严重的地方有专职人员负责清理，防止堵塞。 | 3、未按要求清理的，每次每个扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 4、保洁人员统一穿救生衣； | 4、保洁人员上岗不穿救生衣，每人次扣0.5分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  |  |  | 5、保洁员佩证上岗，文明作业； | 5、不文明作业，每人次扣0.5分，扣完为止； | 5 |  |
|  |  | 其 他 |  | 1、清洁活动或突击性的卫生清洁任务，能按时、按甲方要求完成所分配工作的； | 1、未按时按要求完成的，扣5分； | 5 |  |
|  |  |  |  | 2、工作到位，没有被投诉的。 | 2、被群众投诉、情况属实的，每次扣1分；被市媒体批评曝光的，每次扣2分；被省级以上媒体批评曝光的，每次扣3分，情况严重的，终止合同。 | 5 |  |
| 合计实得分（ ）=总分（100）—合计总扣分（ ） |  |  |  |  |  |  |  |

评委签字：

说明：

1、本项考核的扣分仅限于月度检查和平时抽查，凡有采购人、中标人、监督方等三方签字的评分皆生效（特殊情况下，有采购人和监督方签字并附现场照片的评分也有效），其它评分无效。

2、扣分累计不超过该项“应得分”，即至多以扣完为止。

3、采购人对中标人的环卫保洁现场实行月度考评 (包括月检和平时抽查两部分)，其中月检占月度考评总分的40%，抽查占其总分的60%，以综合月度考评分数。按百分制打分，60分以上（含60分）为合格，采购人向中标人按实际发生服务费用100%全额支付给中标人；60分以下（不含60分）为不合格，采购人向中标人支付当月的服务费用=实际发生服务费用*（100-（60-综合月度考评分数））%。

附件4：

安保管理考核评分暂行标准

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 标准 | 扣分标准 | 总分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员出勤 |  | 人员考勤记录 | 按合同要求配备人员，人员调配合理，准时到岗，无迟到、早退、缺勤现象。 | 不符合要求，每处扣1分，缺少1人扣3分，扣完为止。 | 20 |  |
| 2 | 礼貌礼仪规范 |  | 礼仪行为 | 微笑规范询问，合理阻止非文明行为及非规范行为，严禁粗话、脏话，无肢体冲突。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 3 |  |  |  | 穿着清洁整齐，裤线清晰直挺，口袋内不放异物，不得留须、长发、长甲，食用口气较重的食物，严禁酒后当值。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 4 |  |  | 岗位环境 | 工作、休息区域卫生整洁，各类记录表单、使用器具摆放整齐。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 5 |  |  | 纪律 | 工作时间注意站姿，坐姿、行姿，不得做与工作无关的事情。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 6 | 现场管理 |  | 工作报告制作 | 年度、月、周报及其他工作报告及时递交，且文档制作规范。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 7 |  |  | 日常工作记录 | 按计划完成日常巡查工作，并有相应规范记录表单。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 8 |  |  |  | 管控外来访客、游园群众，确保服务区内无重大治安事件。 | 发生1起扣5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 9 |  |  |  | 到岗人员熟悉岗位内安全出口位置和消防器材摆放位置。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 10 | 现场管理 |  | 车辆管理 | 停车场内机动车与非机动车停放有序，及时处理违章停放。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 11 |  |  | 特别事件报告 | 突发事件15分钟内上报指定领导。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 12 |  |  |  | 次日提报事件报告，写作规范，内容详实，证据充分。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 13 |  |  | 岗位职责 | 各岗位队员熟知本岗位职责，不得离岗、脱岗、离岗。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 14 |  |  |  | 责任区域内，无投诉、无报警、无安全事故及消防事故。 | 发生1起扣5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 15 |  |  | 快速反应 | 制定符合现场突发事件应急预案，到岗员工熟悉预案流程。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 16 |  |  |  | 面对突发事件及时到达现场并作出合理处置及报告程序合理。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 17 | 培训 |  | 岗前培训 | 员工上岗前接受不低于3天的岗前培训，并能独立操作。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 18 |  |  | 落实与考核 | 每月一次常规技能培训，并有完整培训内容及记录存档。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 19 |  |  |  | 制订相应考核计划及制定，并切实执行做到不脱节、不滞后。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 20 |  |  | 设备使用规范 | 按现场要求规范使用对讲机、巡更棒等保安器具及设备。 | 不符合要求，每处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
| 合计实得分（ ）=总分（100）—合计总扣分（ ） |  |  |  |  |  |  |  |

评委签字：

说明：

1、本项考核的扣分仅限于月度检查和平时抽查，凡有采购人、中标人、监督方等三方签字的评分皆生效（特殊情况下，有采购人和监督方签字并附现场照片的评分也有效），其它评分无效。

2、扣分累计不超过该项“应得分”，即至多以扣完为止。

3、采购人对中标人的环卫保洁现场实行月度考评 (包括月检和平时抽查两部分)，其中月检占月度考评总分的40%，抽查占其总分的60%，以综合月度考评分数。按百分制打分，60分以上（含60分）为合格，采购人向中标人按实际发生服务费用100%全额支付给中标人；60分以下（不含60分）为不合格，采购人向中标人支付当月的服务费用=实际发生服务费用*（100-（60-综合月度考评分数））%。

附件5：

清淤清洁服务内容要求及验收标准（仅用于一期新基河专项考核）

有限公司                           考评时间：202   年   月    日

| 区域 | 标 准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 鹭鸟湿地 | 全面清理湿地底部淤泥直至沙石层，去除湿地 恶臭物及垃圾等，并抽走淤泥及垃圾，不留死角，不出现大坑，湿地底部清理后基本平整，无异味。 | 目视 |
| 鹭鸟湿地 周边区域 | 清离现场，无任何杂物残留，地面干净、无损 伤、无垃圾、无污渍、无积水、无异味。 | 目视 |
| 湿地栈道 | 清离现场，无任何杂物残留，地面干净、无损 伤、无垃圾、无污渍、无积水、无异味。 | 目视 |
| 园区清洁 | 园区无白色垃圾、树叶等垃圾；园区路面、鹭 鸟湿地、新基河下游栈道、路面无淤泥，无明 显污渍。 | 目视 |